SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

1.1 Objednatel: Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky

Sídlo: Zámecká 107, 768 04 Střílky

Jednající:

IČ: 47935740	DIČ: xx

bank. spojení:	……………………………….

Kontaktní osoba:Mgr. Lubomír  Ševčík

- Zhotovitel

Místo podnikání:

IČ:

bank. spojení

Kontaktní údaje:

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, že pro objednatele, jeho jménem a na jeho účet zajistí provedení inženýrské činnosti objednatele při přípravě a realizaci stavební akce „ VÚ Střílky – cvičný objekt pro rodinnou skupinu“ , která bude realizována v areálu objektu zhotovitele – Zámecká 107, Střílky (dále jen „dílo“).

- Jednotlivé úkony a činnosti jsou rozděleny do těchto fází:

2.2.1 inženýrská činnost před zahájením stavby
2.2.2 inženýrská činnost v průběhu realizace stavby
2.2.3 inženýrská činnost po dokončení stavby

- Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- Způsob a rozsah vypracování díla

3.1. Práce předcházející realizaci stavby

- odborné posouzení projektové dokumentace

- zajištění výběru zhotovitele stavby dle zákona č.137/2006 Sb. a směrnice MŠMT ČR č.j.:2371/2009-14 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

- posouzení návrhu smlouvy o dílo od zhotovitele stavby a zajištění doplnění tohoto návrhu ve smyslu připomínek a doplňků mandanta

3.2. Práce spojené s realizací stavby

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby protokolárním zápisem

- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány

- péče o doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele,

- evidence dokumentace dokončených částí díla

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelem

- kontrola zhotovitele a ostatních účastníku výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby

- cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem

- provádění věcné kontroly podkladů pro fakturování, dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem. Sledování souladu podkladů pro splátkování a fakturování s rozpočtem stavby

- kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby, vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě), v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování dodatků rozpočtu a jejich předkládání se svým vyjádřením mandantovi

- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby

- ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu.

- projednání změn a dodatků projektu

- uplatnění vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla

- technická kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny

- kontrola dodržování bezpečnosti práce

- odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhů zhotovitele na změny materiálů nebo předkládání návrhů na rozhodnutí mandantovi

- kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací

- pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu

- kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného harmonogramu prováděných prací.

- kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy

- kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi

- v průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí

- kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla

- příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení

3.3. Práce po dokončení stavby

- účast na kolaudačním řízení

- spolupráce při uplatňování požadavků z kolaudačního řízení

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků

- zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby

3.4. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a  technickými normami, platnými v době podpisu smlouvy, a v souladu s požadavky objednatele.

- Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli součinnost v nezbytně nutném rozsahu pro řádné zhotovení díla.

- Doba a místo plnění

- Dílo dle čl. 2 této smlouvy bude zhotovitelem řádně provedeno, tj. bez vad a nedodělků, a objednateli předáno v termínu do …………….. 2010

- Předání a převzetí řádně zhotoveného díla se uskuteční v sídle objednatele.

- Cena díla

- Cena díla činí 135.000,- Kč bez DPH (stotřicetpěttisíc korun českých).

Zhotovitel není plátcem DPH.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy podle podmínek sjednaných v této smlouvě takto:

Ukončení výběrového řízen, předání staveniště		35 000,- Kč

V průběhu akce po položení střešní krytiny		55 000,- Kč

Po ukončení akce – převzetí dokončeného díla 		45 000,- Kč

- Objednatel uhradí cenu díla ve lhůtě do 21 dnů po obdržení faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí řádně dokončené části díla objednatelem.

- Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel převzít dílo bez vad a nedodělků i v dřívějším termínu, než je termín předání dle článku 5 odst. 5.1 této smlouvy.

- Faktura musí obsahovat především náležitosti stanovené § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat požadované náležitostí, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s tím, že od doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

- Odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli a za škody a vady vzniklé zaviněním zhotovitele. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla včetně jeho funkčnosti.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termín zhotovení díla a o vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na důsledky požadavků objednatele na dílo, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující.

7.4. V případě vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění výzvy objednatele nejpozději do 30-ti dnů po doručení výzvy.

7.5. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemným oznámením zaslaným formou doporučené zásilky zhotoviteli. V reklamaci musí být vada popsána.

- Smluvní sankce

8.1.Při prodlení se zaplacením faktury má zhotovitel právo požadovat od objednatele zákonný úrok z prodlení.

8.2.V případě nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitelem má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,5% denně z ceny díla.

8.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Objednatel je rovněž oprávněn odečíst částku odpovídající smluvní pokutě z ceny díla.

- Změny rozsahu díla

9.1. Cena díla může být změněna pouze se souhlasem objednatele v následujících případech:

a)   při odůvodněných změnách díla, požadovaných objednatelem, nad rozsah díla sjednaný ve smlouvě;

b)	při změnách díla požadovaných objednatelem, snižujících rozsah díla sjednaný ve smlouvě;

c)	při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit, nad rozsah díla sjednaný ve smlouvě.

- Další smluvní ujednání

10.1. Obě strany mají právo na náhradu škody, která jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od smlouvy z důvodů porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne dílo jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.

10.3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.4.Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem na vlastní nebezpečí.

10.5.Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo, je odstoupení účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen v tomto případě učinit veškerá opatření k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení platnosti této smlouvy vzniknout.

10.6.Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky.

10.7. Okamžikem zaplacení díla je objednatel oprávněn užívat dílo pro činnosti vyplývající z podstaty pořízení díla.

10.8. Zhotovitel je vázán povinnosti mlčenlivostí a nesmí poskytnout data a informace, vztahující se k plnění této smlouvy, třetím stranám bez písemného souhlasu objednatele.

10.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem pojistného plnění minimálně 100 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vůči objednateli. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Změny a doplnění této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.3. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V          dne  ........…… 2010                             V            dne ………….. 2010

----------------------------------------------                                                      -----------------------------------------------

Objednatel                                                                                            Zhotovitel