Věc: veřejná zakázka ,,Dodávka konzultačních a programátorských služeb

pro Slezskou univerzitu v Opavě“

oznámená dne 20. 10.2010

číslo zakázky (MŠMT) C/10/412

Vážení  uchazeči,

dovolujeme si zveřejnit odpověď na dotaz k této veřejné zakázce viz níže.

Dotaz:

V dokumentu "Výzva k podáni nabídky", v odstavci "Lhůta dodání" se

> uvádí "dodávka - do 64 měsíců od uzavření smlouvy".

>

> V dokumentu "Zadávací dokumentace", příloha 5, Kupní smlouva, v

> článku 2 - termíny dodávek, se uvádí jako poslední položka 2.4.

> Komplexní test a zaškolení  - nejpozději 8 měsíců po podepsání

> smlouvy, v dalších paragrafech, např. o předávacím protokolu, etc.,

> se tento termín uvádí jako "termín dodání".

>

> Prosím sdělte mi, jak tyto údaje, tedy 64 nebo 8 měsíců, interpretovat.

>

> Např. jedním z kritérií výběrového řízení je "Termín dodávky (ve

> dnech): 10%."článek 8.1 zadávací dokumentace.

> - Myslí se termínem dodávky v tomto kontextu termín dodání VSP?

> - Co by se stalo, kdybychom např. specifikovali termín dodání VSP do

> 14 měsíců od uzavření smlouvy (tedy méně než 64 ale více než 8

> měsíců). Bude pak pro nás závazný (ve smyslu penalizace) termín 14

> nebo 8 měsíců?

>

> Doufám v interpretaci, kdy uchazeč bude moci nabídnout termín dodání

> VSP do 64 a ne do 8 měsíců od uzavření smlouvy - a toto datum bude

> jedním z kritérií výběrového řízení.

Odpověď:

V dokumentu "Výzva k podáni nabídky", v odstavci "Lhůta dodání" se

uvádí "dodávka - do 64 měsíců od uzavření smlouvy".

Lhůta dodání je  8 měsíců. (64 měsíců je chybně). Tato lhůta je daná

délkou projektu, který končí 30.6.2012 a v té době musí mít

prokazatelné výsledky ve výuce studentů. To také znamená že systém

jako celek musí být dodán nejpozději v průběhu léta 2011.

V dokumentu "Zadávací dokumentace", příloha 5, Kupní smlouva, v článku

2 - termíny dodávek, se uvádí jako poslední položka 2.4. Komplexní

test a zaškolení  - nejpozději 8 měsíců po podepsání smlouvy, v

dalších paragrafech, např. o předávacím protokolu, etc.,  se tento

termín uvádí jako "termín dodání".

Lhůta dodání, termín dodání a termín dodávky se chápou jako synonyma a

termín je 8 měsíců po podepsání smlouvy.

Bc. Kamil David

investiční oddělení

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava

tel. 553 684 646

e-mail: kamil.david@slu.cz