P R A C O V N Í    S M Ě R N I C E

pro provádění

VYÚČTOVÁNÍ  a  ZÁVĚREČNÉHO  VYHODNOCOVÁNÍ

dotací poskytnutých městům, obcím, rezortním sportovním centrům a občanským sdružením

na podporu rozvoje a obnovy zařízení sportu a tělovýchovy

z PROGRAMU 233510

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (jako správce Programu 233510, dále jen „MŠMT“) stanoví pro vyúčtování a pro závěrečná vyhodnocování dotací, které poskytlo ze státního rozpočtu městům, obcím, organizacím a občanským sdružením (dále jen účastník programu) na podporu výstavby a obnovy zařízení určených pro tělovýchovu a sport  v rámci programů evidovaných v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen informační systém EDS/SMVS) z Programu 233510, následující postup:

| 1.0 | Obecně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Povinnost vyúčtování a závěrečného vyhodnocení poskytnuté dotace vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., s odkazem na § 75, dále podle prováděcí vyhl. 560/2006 Sb. (§6) v aktuálním znění (vyhlášky 11/2010 Sb.) nebo podle výkladu Ministerstva financí Pokyn č. R-1-2010 viz Finanční zpravodaj č.5/2010 Čl.10, a též v podmínkách MŠMT, s odkazem na odst. B8 – Obecných podmínek Rozhodnutí, dle tohoto Prováděcího pokynu. |  |  |
| 1.2 | Vyúčtování dotace je statistické hlášení (viz dále), které MŠMT slouží ke kontrole a k uzavření podkladů pro závěrečný účet Ministerstva financí. Účelem řízení závěrečného hodnocení je přezkoumat, zda podmínky stanovené pro poskytnutí dotace (podle vydaného „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“) byly dodrženy. O zahájení řízení je nutné požádat. Řízení k závěrečnému hodnocení se provádí za každý registrovaný dotační titul (Evidenční číslo EDS/SMVS) samostatně. Důkazní břemeno je na straně účastníka programu (příjemce dotace), který zároveň ručí za autentičnost, úplnost a pravdivost předkládaných dokladů. Doklad o provedeném a uzavřeném závěrečném hodnocení potvrzený ze strany MŠMT nechrání účastníka programu před následnými hloubkovými kontrolami. |  |  |
| 2.0 | Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem |  |  |
|  | Vypořádání poskytnuté dotace se SR provádí banka, u které byla dotace čerpána. |  |  |
| 2.1 | Zůstatky nečerpaných dotací (rozdíly mezi poskytnutou dotací a jejím skutečným čerpáním) nesmí být převáděny na účet příjemce dotace! Nečerpané zůstatky odvedou příslušné peněžní ústavy (ČNB,UniCredit,ČP) automaticky ve prospěch celkového zůstatkového účtu MŠMT. |  |  |
| 3.0 | Převody dotací do následujícího roku |  |  |
| 3.1 | Podmínky Programu 233510 převod dotací do dalších let standardně neumožňují. |  |  |
| 3.2 | Pokud MŠMT mimořádně u konkrétní akce potvrdí souhlas s tím, aby nečerpané prostředky zůstaly blokovány v rezervním fondu MŠMT , neznamená to automatickou možnost jejich čerpání ve prospěch této akce v následujícím roce. |  |  |
| 4.0 | Organizace vyúčtování dotace |  |  |
| 4.1 | Vyúčtování dotace ( a ostatních nákladů financování projektu) se provádí formou předložení standardizované statistické tabulky (Form. A-1), ve které údaje ve sloupci Rozpočet 2010 odpovídají údajům Financování projektu tak, jak jsou uvedeny v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a údaje ve sloupci Skutečnost 2010 musí odpovídat skutečně realizovaným údajům. |  |  |
| 4.2 | Vzorový Form. A-1 je možné dle potřeby upravovat resp. doplňovat (řádky) |  |  |
| 4.3 | Závazný termín pro předložení výkazu (Form. A-1) na MŠMT je MAX do 12. ledna 2011 Doklad o včasném odeslání si pečlivě uschovejte pro případ kontroly FÚ. |  |  |
| 5.0 | Organizace závěrečného řízení |  |  |
| 5.1 | MŠMT zahájí řízení k závěrečnému hodnocení pouze na základě písemné žádosti doložené všemi požadovaným doklady. |  |  |
| 5.2 | MŠMT není vázáno žádnými termíny, které by určovaly, kdy má řízení zahájit a ukončit. |  |  |
| 5.3 | Neúplné anebo jinak nedostatečně doložené žádosti budou vráceny. Termín předložení takovéto žádosti nebude registrován (po uplynutí termínu předložení žádosti bude posuzován jako nesplněný). |  |  |
| 5.4 | Termín předložení žádosti na zahájení řízení je závazný ukazatel, je stanoven jako MAX na „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, s povolenou tolerancí MAX-30 dnů. Tato tolerance platí obousměrně, tzn. ne dříve než 30 dnů před stanoveným termínem. Termínem předložení je rozuměno datum předání na MŠMT (podatelna, příjem žádosti, nikoli datum podání u České pošty). |  |  |
| 5.5 | Řízení bude ukončeno tím, že MŠMT vydá a účastníku programu zašle Zprávu o závěrečném vyhodnocení dotace akce |  |  |
| 6.0 | Doklady a přílohy požadované k závěrečnému řízení |  |  |
| 6.1 | Každý účastník programu si zjistí z formuláře „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ termín stanovený pro předložení zprávy o závěrečném vyhodnocení akce. |  |  |
| 6.2 | Účastník programu zašle na MŠMT žádost (dopis) na zahájení řízení, s požadovanými přílohami, a to tak, aby tato žádost byla doručena na MŠMT a zaevidována v období, které je uvedeno v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“jako termín předložení. |  |  |
| 6.3 | Příjemce dotace zašle na MŠMT žádost o zahájení řízení (dopis) s přílohami: |  |  |
| 6.3.1 | Verbální (vlastní) zhodnocení, jak byl plánovaný úkol (investiční záměr) splněn, které předpoklady nebo parametry „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“splněny nebyly a proč, k jakým (závažným) odchylkám proti projektu došlo, proč a s jakými důsledky. |  |  |
| 6.3.2 | Doklady osvědčující dokončení akce, podle okolností a podmínek: - kolaudační protokol (s nabytím právní moci), nebo souhlas Stavebního úřadu s užíváním stavby, - protokoly o dokončení a převzetí stavby, - jiné doklady osvědčující věcné převzetí dodávky. U jednotlivých strojních zařízení nebo jiných movitých předmětů (dále jen „SZNR“), u rozsáhlejších souborů SZNR řádně podepsané prohlášení). |  |  |
| 6.3.3 | Doklad osvědčující dodržení závazných (registrovaných) technických parametrů formou závazného prohlášení dle vzoru Form. B-2, ve kterém se uvedou ve sloupcích Název parametru, Měrná jednotka, Plán.Hodnota (CR) údaje uvedené v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a ve sloupci Skut.Hodnota (CR) k nim odpovídající údaj o skutečně dosažené hodnotě. |  |  |
| 6.3.4 | Doklady osvědčující dodržení finančních závazků, především: - faktury a k nim přináležející zjišťovací protokoly (při větším počtu dokladů než 3 ks je požadována řádně potvrzená soupiska-jinak též viz vzor Form.B-3), - výpisy z účtů, dokládající úhrady předložených faktur. |  |  |
| 6.0 | Závěrečné ustanovení |  |  |
| 6.1 | MŠMT si vyhrazuje právo tuto Pracovní směrnici změnit nebo doplnit, pokud se změní vyhl.č.560/2006 Sb. resp. budou vydány doplňující připomínky Ministerstva financí. |  |  |
| 6.2 | MŠMT se snaží administrativní řízení zjednodušovat, nekomplikujte proto sami tento postup zasíláním nadbytečných a nepožadovaných dokladů (listy stavebních deníků, listy neplatného ISPROFIN, osvědčení kvality dodávek dle ISO atp.). Na vyzvání MŠMT k podání vysvětlení anebo doplnění podkladů reagujte rychle. Na vyžádání vzory formulářů A-1, B-2, B-3 zašleme elektronicky Sledujte : www.msmt.cz / Sport / Dotace / Investiční / Dokumenty. |  |  |

Přílohy:  Vzory Form. A-1,  B-2, B-3

50/MŠMT-Ing. J.Vronský, tel. 234811343, e:mail - vronsky@msmt.cz

50/MŠMT-Ing. J.Pavelka,  tel. 234811772, e:mail – josef.pavelka@msmt.cz