Koncept

PŘÍLOHA Č. 3
Detailní specifikace Díla

ke Smlouvě o dílo o dodávce informačního systému pro facility management

## Specifikace díla je uvedena v následujících okruzích:

- Poskytnutí programového vybavení a služeb nezbytných pro provoz ISFM, což představuje zejména:

- Dodávka ISFM s plným pokrytím  funkcionality specifikované v zadávací dokumentaci.

- Dodávka medií s instalační sadou na CD/DVD.

- Dodávka dokumentace standardní instalace ISFM.

- Dodávka provozní, technické a uživatelské dokumentace k systému v rozsahu umožňujícím správné používání, provozování, udržování a správu systému.

- Funkční a akceptační testování.

- Zkušební provoz v délce 1 měsíce.  Zkušebním provozem se rozumí plnohodnotný rutinní provoz ISFM na reálných datech objednatele se zvýšeným dohledem zástupců objednatele a zhotovitele.

- Předání do rutinního provozu.

V případě dodávky ISFM na bázi Non SAP aplikace:

- Dodávka databázové platformy pro ISFM, včetně dokumentace a poskytnutí práv k užití databázové platformy (licence). Objednatel požaduje, aby řešení bylo navrženo pro databázový systém Oracle.

- Nedílnou součástí dodávky je komunikační rozhraní na hlavní ekonomický systém SAP a veškerá dokumentace nezbytná pro provozování, udržování a správu komunikačního rozhraní.

B. Zhotovení projektu implementace ISFM pro VŠB-TUO v souladu s vlastní metodikou

pro implementaci informačních systémů. Projekt bude obsahovat zejména:

- Popis klíčových kroků implementačního postupu v souladu s vlastní metodikou zhotovitele pro implementaci systému.

- Upřesnění cíle implementačního projektu.

- Shrnutí zadávacích parametrů projektu.

- Stanovení charakteristik technických a systémových podmínek řešení.

- Návrh způsobu organizace a řízení projektu.

- Návrh harmonogramu realizace, stanovení milníků.

- Návrh na požadovanou součinnost zadavatele při přípravě a realizaci projektu.

- Zpracování podrobné datové a procesní analýzy.

- Detailní specifikace rozsahu implementace ISFM.

- Návrh postupů pro konverzi a migraci dat ze stávajícího systému pasportizace a systému SAP.

- Návrh akceptační procedury včetně podrobných akceptačních testů.

- Upřesnění organizace a rozsahu školení uživatelů.

C. Školení uživatelů

  - Školení klíčových uživatelů s oprávněním k pořizování a údržbě provozních dat.

  - Školení administrátorů.

  - Dodávka školící dokumentace.

Zhotovitel je povinen dodržet konkrétní navržený postup řešení zakázky uvedený ve své nabídce.

…………………………

Datum podpisu přílohy

| Za zhotovitele: ............................................ | ........................................................... |
| --- | --- |
| Za objednatele: …….................................... | ........................................................... |