SMLOUVA O dílo

č.  XX / 2011

uzavřená ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník

Článek   I.

Smluvní strany

1.  Národní technická knihovna

- státní příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

zřízená zřizovací listinou Státní technické knihovny se sídlem v Praze, čj. 12170/91-3 MŠMT ze dne 11. 2. 1991, ve znění pozdějších změn a doplnění (poslední stav textu Dodatek č.1 ke zřizovací listině Národní technické knihovny čj.10 517/2010-3 ze dne 12. 5. 2010)

- se sídlem Praha 6, Technická 6, 160 80

IČ: 631 87 142

DIČ: CZ63187142

zastoupena Ing. Martinem Svobodou, ředitelem

dále jen jako „objednatel“

a

2.  …………………………………….

zapsán v obchod.rejstříku vedeném………

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupení …………………………..

dále jen jako „dodavatel“

Článek   II.

Předmět smlouvy

II.1.	Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny v budově  Národní technické knihovny v Praze 6, včetně uvedení do provozu.

II.2. 	V prostoru 1.NP je umístěna galerie -  výstavní sál NTK, kde bude instalována  schodišťová plošina, která bude sloužit imobilním spoluobčanům k bezbariérovému přístupu z 1.NP do 2.NP v rámci prostoru galerie. Plošina bude  zabudovaná do přímého, jednoramenného schodiště s 21 schodišťovými stupni a malou mezipodestou.

Specifikace: šikmá schodišťová plošina s celkovou délkou dráhy cca 9,0 m; zatáčková dráha s 1x90° parkovací zatáčkou dole, umístění dráhy na levé straně schodiště (při pohledu ze zdola nahoru), vnitřní provedení uchycení dráhy na sloupky, které budou součástí dodávky. Povrchová úprava dráhy a plošiny komaxit (standardně RAL 7035 – šedá), 2 automatické zastávky. Rozměry podlahy plošiny standardní 900 x 800 mm, levý a pravý čelní nájezd, levá a pravá zábrana, ovládání na plošině. Ovládací panely (přivolávací a odesílací) v obou zastávkách.

Systém pohonu plošiny musí být  řešen tak, aby motor s převodovkou byl umístěn v horní zastávce (nepohybuje se na plošině). Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. Nosnost plošiny je co nejvyšší, příkon minimální, napájecí napětí 3 x 400V, jištění 3 x 400 V 6 A, dopravní rychlost cca 0,06 m/s.

Článek III.

Doba plnění

III.1.	Dodavatel je povinen započít dílo neprodleně po podpisu této smlouvy podle harmonogramu, který bude tvořit přílohu této smlouvy.

III.2.	Termíny budou upřesňovány podle aktuálního stavu; vždy se však bude přihlížet k odůvodněným připomínkám ze strany dodavatele i objednatele.

III.3.	Dodavatel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30. 9. 2011.

Článek IV.

Způsob plnění

IV.1.	Dodavatel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a technické normy, týkající se předmětu plnění.

IV.2.	Dodavatel zajistí realizaci díla vhodným způsobem, vlastními pracovníky a potřebnou technikou.

IV.3.	Při realizaci díla se dodavatel zavazuje dodržovat všechna doporučení a omezení při provádění díla a provést další úkony, které podle svých zkušeností považuje za potřebné k zamezení vzniku škod.

IV.4.	Dodavatel bere na vědomí, že provádění prací bude průběžně kontrolováno objednatelem, případně osobami jím pověřenými a zavazuje se těmto osobám poskytnout  veškerou jimi požadovanou součinnost.

IV.5.	Objednatel se zavazuje zajistit, aby osoby, pověřené kontrolou při provádění díla, bezdůvodně nebránily dodavateli v provádění činností uvedených v této smlouvě.

Článek V.

Odevzdání a převzetí díla

V.1.    Dílo se považuje za dokončené jeho protokolárním převzetím po řádném dokončení všech

prací.    V protokolu  o  převzetí  budou  uvedeny  případné  drobné  vady  a  nedodělky  a

termíny jejich odstranění.

V.2.    Ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nevadí v řádném užívání díla a provozu, nejsou důvodem pro odmítnutí převzít dílo. Tyto vady a nedodělky budou zhotovitelem odstraněny v dohodnutých termínech.

V.3.    Je-li dílo či jeho ucelená část zhotovitelem řádně provedeno před smluveným termínem, je objednatel povinen je převzít i před tímto termínem.

V.4.	V průběhu zprovoznění díla zajistí dodavatel provedení školení správce a provozovatele, poskytující informace o způsobu technické realizace řešení jeho správy a dohledu.

Článek VI.

Záruka za kvalitu díla

.

VI.1.    Zhotovitel poskytne záruku na celé dílo v délce 36 měsíců od protokolárního převzetí.

Zhotovitel po dobu záruky zaručuje:

- bezvadnou kvalitu, vzhled a bezporuchovou funkci celého díla,

- striktní dodržení smlouvy o dílo včetně příloh,

- splnění všech platných souvisejících norem a předpisů.

Před uplynutím záruční doby bude uzavřena s dodavatelem servisní smlouva.

VI.2.   Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli do 30 pracovních dnů po oprávněné reklamaci všechny škody, které vzniknou během záruční doby objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla.

VI.3.    V případě reklamace vad v záruční době je zhotovitel povinen nejpozději do 30 pracovních

dnů  (nebude - li  účastníky  dohodnuta  lhůta  jiná)  bezplatně  provést  opravu  díla  nebo

vyměnit vadný materiál či výrobek za nový.

VI.4.    Nedodrží-li zhotovitel shora uvedené lhůty, či lhůty dohodnuté s objednatelem pro opravu vady v záruční době, případně nedodrží-li termín pro záruční opravu vad bránicích běžnému provozu objednatele, jenž činí 3 pracovní dny po oznámení, může objednatel nechat provést opravu třetí osobou a náklady na opravu vyfakturovat zhotoviteli. Zhotovitelova záruka tím není dotčena.

VI.5.   Záruční doba na dílo se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.

VI.6.   Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že nebyly způsobeny jím, ale nesprávným užíváním díla objednatelem nebo třetí osobou.

Článek VII.

Cena a platební podmínky

VII.1.	Celková cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny uvedené ve výběrovém řízení a to v celkové částce …………..…… Kč bez DPH.

VII.2.	Cena nebude zvýšena, zjistí-li se v průběhu provádění prací odchylka, pokud skutečně realizovaný objem prací nepřesáhne více  než 5% celkového objemu.

VII.3.	Překročí-li odchylka v objemu prací 5% (více nebo méně), uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v němž bude stanovena odpovídající cena za služby. Při stanovení této ceny budou smluvní strany vycházet z dohodnuté ceny díla dle čl. V.1. této smlouvy.

VII.4.	Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu následovně:

- první část ceny  ve výši  do 15 % celkové ceny včetně příslušné DPH

Postup:  dodavateli bude zaplaceno za potřebný materiál a to na základě faktury, kterou dodavatel vystaví po podpisu této smlouvy, se splatností 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

b) druhá část ceny  ve výši 75% z celkové ceny včetně příslušné DPH bude dodavateli zaplacena do 21 dnů po splnění všech závazků dodavatele dle této smlouvy a to na základě faktury, kterou dodavatel doručí objednateli do 10 dnů od ukončení a protokolárního předání díla.

c) zbývajících 10 % celkové ceny díla, včetně příslušné DPH  tzv. zádržné bude proplaceno následovně: pozastávka ve výši 5%  ceny díla bude objednatelem uvolněna a tedy proplacena po odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a to na základě potvrzeného protokolu o jejich odstranění a zbývajících 5% po skončení záruční doby, na základě fakturační žádosti dodavatele prací.

Článek VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

VIII.1.	Dodavatel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a zabezpečit majetek objednatele proti poškození nebo zničení i způsobem, který nebyl objednatelem výslovně žádán, pokud to bude podle jeho odborných zkušeností vhodné nebo dokonce nutné.

VIII.2.	Nebezpečí škody na realizovaném díle nese dodavatel a to od okamžiku převzetí „staveniště“  až po jeho předání objednateli.

VIII.3.	Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností dodavatele dle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že objednatele na jeho výzvu odškodní za ztrátu, poškození či zničení jakékoli části majetku.

VIII.4.	Práce budou prováděny po dohodě s objednatelem a na základě harmonogramu, který  bude přílohou této smlouvy.

VIII.5.	Objednatel oznámí dodavateli po podpisu smlouvy jména a telefonní čísla osob, odpovědných na straně objednatele za provádění prací.

VIII.6.	Objednatel zajistí potřebné zázemí, včetně  parkovacího místa pro vozidla dodavatele včetně přístupu do potřebných částí budovy (zejména 1.PP).

Článek IX.

Smluvní pokuty

IX.1.	Pokud bude dodavatel v prodlení s prováděním díla, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny za každý den prodlení.

IX.2.	Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli náhradu škody za  poškození nebo zničení každé části majetku a to podle odborného odhadu.

IX.3.	Smluvní pokuta je splatná do tří dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty dodavateli. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

IX.4.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, ani na případné odstoupení od smlouvy. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení dodavateli.

Článek X.

Pojištění

Dodavatel se zavazuje mít na své náklady sjednáno pojištění vlastní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 500 000,- Kč (slovy: pětisettisíckorun českých). Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody, vzniklé činností či opomenutím dodavatele  v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek  XI.

Závěrečná ujednání

XI.1.	Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

XI.2.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

XI.3.	Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavírána svobodně a vážně, že považují její obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, což stvrzují svými podpisy.

V Praze  …………….. 					V Praze   …………

..................................				    	.......................................

razítko a podpis						 razítko a podpis

objednatele					             dodavatele