Seznam příloh Výzvy pro  veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“:

Příloha č. 1	Obchodní podmínky

Příloha č. 2	Technické podmínky

Příloha č. 3	Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci:

  - Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele

  - Formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4	Vzory formulářů pro zpracování nabídky:

4.1      Formuláře Krycího listu nabídky a předloha návrhu smlouvy o dílo

4.1.1   Formulář Krycího listu nabídky

4.1.2   Předloha návrhu smlouvy o dílo

4.2 	Krycí list přílohy č. 1 smlouvy o dílo „Podrobná specifikace předmětu plnění“

4.3	Formulář přílohy č. 2 smlouvy o dílo „Položkový rozpočet“

# Příloha č.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

Obchodní podmínky a Prohlášení dodavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

Obchodní podmínky

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené Výzvou musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy o dílo).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy o dílo, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje; specifikace předmětu návrhu smlouvy o dílo v souladu s veřejnou zakázkou; cena plnění), přiloží k němu všechny přílohy (tj. přílohu č. 1 smlouvy o dílo „Podrobná specifikaci předmětu plnění“ a přílohu č. 2 smlouvy o dílo „Položkový rozpočet“), parafuje všechny strany dokumentu (návrhu smlouvy o dílo) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení a funkce podepisujícího.

# Příloha č.2

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

Technické podmínky

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

Dodávka a montáž klimatizace II.etapa

Předmětem výběrového řízení je nákup a montáž klimatizace - chlazení vzduchu v 9 podkrovních místnostech ve 4. podlaží v objektu Ústavu matematiky a statistiky, budova 08, areál Přírodovědecké fakulty MU Brno, Kotlářská 2. Montážní práce budou provedeny v měsíci září až říjnu 2011.

Popis místností:

místnost č. 04013 – 24 m2, výška cca 2,30 m – tj. 55 m3

V místnosti se zdržují 2 osoby

V místnosti jsou instalovány 2 ks PC

V místnosti jsou 3 střešní okna

místnost č. 04014 – 24 m2, výška cca 2,30 m – tj. 55 m3

V místnosti se zdržují 2 osoby

V místnosti jsou instalovány 2 ks PC

V místnosti jsou 3 střešní okna

místnost č. 04015 – 22 m2, výška cca 2,3 m – tj. 51 m3

V místnosti se zdržují 2 osoby

V místnosti jsou instalovány 2 ks PC

V místnosti jsou 2 střešní okna

místnost č. 04016 – 27 m2, výška cca 2,3 m – tj. 62 m3

V místnosti se zdržují 2 osoby

V místnosti jsou instalovány 2 ks PC

V místnosti jsou 3 střešní okna

místnost č. 04017 – 18 m2, výška cca 2,3 m – tj. 41 m3

V místnosti se zdržují 2 osoby

V místnosti jsou instalovány 2 ks PC

V místnosti jsou 2 střešní okna

místnost č. 04018 – 14 m2, výška cca 2,3 m – tj. 32 m3

V místnosti se zdržují 2 osoby

V místnosti jsou instalovány 2 ks PC

V místnosti jsou 2 střešní okna

místnost č. 04020 – 120 m2, výška cca 2,3 m – tj. 276 m3

V místnosti se zdržuje  12 osob

V místnosti je instalováno 12 ks PC

V místnosti je 14 střešních oken

místnost č. 04021 – 31 m2, výška cca 2,30 m – tj. 71 m3

V místnosti se zdržuje 5 osob

V místnosti je instalováno 5 ks PC

V místnosti je 5 střešních oken

místnost č. 04023 – 28 m2, výška cca 2,3 m – tj. 64 m3

V místnosti se zdržují 2 osoby

V místnosti jsou instalovány 2 ks PC

V místnosti jsou 2 střešní okna

Konečné umístění nástěnných klimatizačních jednotek v jednotlivých místnostech, venkovní jednotky a odvod zkondenzované vody z chladičů vnitřních jednotek bude upřesněno po domluvě s investorem.

Zadavatel má provedenu stavební přípravu na instalaci klimatizace. Propojení vnitřních a venkovní jednotky izolovaným Cu-potrubím s chladivem a elektrokabelem je vedeno stavební konstrukcí a půdním prostorem. Silnoproudé napojení kondenzačních jednotek je provedeno z rozvaděče budovy.

Ovládání vnitřních klimatizačních jednotek bude řešeno infra dálkovým ovládáním. Výfuk chladného vzduchu z jednotky musí být vybaven možností nastavení polohy lamely (směru proudění vzduchu ) ve všech směrech včetně automatického kývání. Dodávka zahrnuje kompletní dodání chladících zařízení a jejich instalaci a montáž včetně chladícího média, tlakových zkoušek,  dopravy, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Klimatizaci zadavatel požaduje řešit obdobným způsobem jako již zrealizovanou I. etapu 9-ti kanceláří. V rámci I.etapy byl dodán a zprovozněn systém VRV s jednou venkovní kompresorovou a kondenzační jednotkou napojenou na potřebný počet vnitřních nástěnných jednotek. Tento počet byl dán počtem kanceláří, které bylo třeba klimatizovat a zejména také již instalovaným rozvodným Cu potrubím chladiva. Stávající rozvod potrubí chladiva zadavatel doporučuje před instalací klimatizace prověřit jak po stránce chlazení tak elektro části (silové a komunikační). V již zrealizované etapě byly zjištěny nedostatky v rozvodné větvi - špatné rozbočky (atypicky vyrobené refnety) na centrální trase Cu potrubí a nefunkční rozvod silového napájení vnitřních jednotek. Místa pro napojení odvodu kondenzátu byly posazeny vysoko vůči vnitřním jednotkám a proto musely být upraveny.

S ohledem na již zrealizovanou etapu, kde byl použit systém VRV firmy LG, zadavatel doporučuje použít obdobné technické řešení z důvodu zajištění servisu a diagnostiky systémů klimatizace. Ovládání jednotlivých nástěnných klimatizačních jednotek zadavatel požaduje infra z důvodů již zapravených omítek kancelářských prostor.

Výkony, které přenese Cu potrubí do jednotlivých místností, dle technické dokumentace skutečného řešení vzduchotechniky budovy 08, Ústav matematiky a statistiky, 4.nadzemní podlaží:

|  | kW |
| --- | --- |
| Místnost 04013 | 1 x 2,8 |
| Místnost 04014 | 1 x 2,8 |
| Místnost 04015 | 1 x 2,8 |
| Místnost 04016 | 1 x 2,8 |
| Místnost 04017 | 1 x 3,5 |
| Místnost 04018 | 1 x 2,8 |
| Místnost 04020 | 2 x 3,5 |
| Místnost 04021 | 1 x 3,5 |
| Místnost 04023 | 1x 2,8 |
| Nutný výkon venkovního invertoru | 30,8 (100%) |

- Orientace místností k světovým stranám je JV, J, JZ.

- Střešní okna jsou zacloněna vnitřními žaluziemi.

- Způsob kotvení venkovní jednotky na střeše – plochá střecha 3.NP sousedící s prostory 4.NP ve výšce cca 14 m nad úrovní okolního terénu. Střecha je složena z pochozích desek Sarnafil. K umístění invertoru na střechu je nutno použít jeřáb.

- Klimatizační zařízení musí pracovat tak, aby splňovalo v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin.

- Na vyžádání bude zájemcům kontaktní osobou zadavatele zaslán půdorys 4.NP budovy 08 se zakresleným stavebním řešením a řešením vzduchotechniky v elektronické podobě. Soubory ve formátu *.dwg lze prohlížet pomocí aplikace pro prohlížení AutoCad formátů DXF a DWG http://gallery.proficad.eu/tools/AutoCAD-Viewer.aspx.

- Nutná prohlídka na místě po předchozí domluvě s kontaktní osobou zadavatele.

# Příloha č.3

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci

# Příloha č. 3.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

INFORMACE O KVALIFIKACI

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou  dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………………………….

Se sídlem ………………………………………………………….

IČ ………………………………………………………………….

Zapsaná v obchodním rejstříku u ………………………………….

která se podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou zakázku "Dodávka a montáž klimatizace II.etapa"

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě

a čestně prohlašuje, že:

- se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je …………………………………, tel. ………………….., e-mail …………………………

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ……….. číslovaných listů vyjma oddělujících listů.

V …………………….. dne …………………………

………….……………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR

či jiné obdobné evidence nebo osob/y

oprávněné jednat za dodavatele

# Příloha č. 3.2

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

Informace o kvalifikaci

## Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele:

obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………,

adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………,

IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………,

zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

Upozornění zadavatele pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa              podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

Upozornění zadavatele pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………. dne …………………

………………………………………………………

Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence

# Příloha č.4

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Dodávka a montáž klimatizace II.etapa "

Vzory formulářů pro zpracování nabídky

# Příloha č. 4.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Dodávka a montáž klimatizace II.etapa "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY A PŘEDLOHA NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO

Příloha č. 4.1.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Dodávka a montáž klimatizace II.etapa "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Dodávka a montáž klimatizace II.etapa "

NABÍDKA

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

# Příloha č. 4.1.2

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Dodávka a montáž klimatizace II.etapa "

PŘEDLOHA NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO

- NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel	:	Masarykova univerzita,

se sídlem:	:	Žerotínovo nám. 9, Brno, PSČ: 601 77
zastoupený	:	doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty

IČ		:	00216224

DIČ		:	CZ00216224

bankovní spojení:	5004035422/5500

kontaktní adresa:        Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

fakturační adresa:       Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

dále jen : „zadavatel“ a

Dodavatel:  ………………………………………………………………………………….….

se sídlem	:  …………………………………………………………………………………….…

zastoupený:  ……………………………………………………….…..….…………………….

IČ:……………………………………………………………………….………………………

DIČ:……………………………………………………………………………………………..

zapsán v obchodním rejstříku: …………………………………………..……………………...

bankovní spojení: ……………………………………………………………………………….

kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………………….

dále jen : „dodavatel“

se dohodli takto:

PŘEDMĚT SMLOUVY Dodávka a montáž klimatizace II.etapa

  - Předmětem smlouvy je  dodávka a montáž klimatizace  v 9 podkrovních místností ve 4. podlaží v objektu Ústavu matematiky a statistiky, budova 08, areál Přírodovědecké fakulty MU Brno, Kotlářská 2 v rámci projektu OP VK Algebraické metody v geometrii s potenciálem k aplikacím (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0003), financovaného Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  - Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze 1 návrhu smlouvy.

- 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Dodávka, montáž a finální zprovoznění proběhnou po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem v měsících září a říjnu 2011.

  - Termíny jsou závislé na stavební připravenosti zadavatele a klimatických podmínkách - upřesní se dohodou mezi zadavatelem a dodavatelem.

  - Smluvní strany se zavazují k plnění jednotlivých závazků včas a bez zbytečného odkladu.

  - Místem plnění je 9 podkrovních místností ve 4. podlaží objektu Ústavu matematiky a statistiky, budova 08, areál Přírodovědecké fakulty MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno. Popis místností je uveden v technických podmínkách výzvy.

- 4. KVALITA PLNĚNÍ

  - Dodavatel se zavazuje k řádnému poskytování předmětu plnění, dodržení povinnosti náležité odborné péče tak, aby bylo dosaženo cíle a účelu smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění včas, dodržovat stanovené termíny, poskytovat plnění kvalitně (bez vad jakosti, množství, komplexnosti atd.) a dodržovat všechny další povinnosti stanovené v zadávací dokumentaci nebo nabídce dodavatele.

- 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Vlastnické právo, ke zhotovenému dílu přechází z dodavatele na zadavatele po uhrazení celkové ceny díla. Objednatel se zavazuje objednané dílo převzít formou zápisu a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla, a to dohodnutou formou. Spory, které by mohly vzniknout na základě této smlouvy nebo v její souvislosti, budou řešeny dohodou ekonomicky nejvýhodnější pro obě strany.

  - Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli vzájemně dohodnutou smluvní cenu ve výši:

| - cena bez DPH (Kč) |  |
| --- | --- |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena + DPH (Kč) |  |

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze 2 této smlouvy.

Tuto cenu zaplatí zadavatel dodavateli bankovním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsáni předávacího protokolu díla. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení zadavateli.

  - Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu podle platných právních předpisů. Nebude-li daňový doklad obsahovat tyto náležitosti nebo nebude v souladu se smlouvou, bude zadavatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě bez jejího proplacení, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.

  - Spolu s plněním předá dodavatel zadavateli následující doklady:

-záruční listy

-návody v českém jazyce

-další doklady, které dodavatel běžně s dodávaným zařízením poskytuje.

  - Při prodlení s platbou je zadavatel povinen zaplatit dodavateli zákonný úrok z prodlení.

- 6. DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY

  - Dodavatel je povinen zadavatele informovat o všech změnách týkajících se realizace zakázky, které mu budou známy a které mohou realizaci zakázky ovlivnit.

  - Zadavatel je oprávněn kontrolovat realizaci zakázky na kterémkoli stupni a vytknout vady výkonů dodavatele při plnění díla podle smlouvy. Vady vytknuté zadavatelem budou považovány za vady plnění dodavatele.

  - Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při plnění veřejné zakázky.

  - Dodavatel nesmí postoupit pohledávky vůči zadavateli třetí osobě.

  - Záruční doba na zboží i dílo činí 24 měsíců od data uvedení do provozu. Podmínkou záruky je pravidelný odborný servis dodaných jednotek. Záruka se nevztahuje na náhradní díly spotřebního charakteru a na díly, k  jejichž poškození došlo neodborným zacházením.

  - Dodavatel se zavazuje odstranit bezplatně reklamované vady v přiměřené lhůtě od obdržení reklamace, nejpozději však do 14 dnů od obdržení reklamace.

  - Dodavatel odpovídá za činnost svých subdodavatelů, jako kdyby tuto činnost vykonával sám.

  - Zadavatel je povinen zabezpečit pro dodavatele v rámci zařízení staveniště v místě montáže: přiměřené osvětlení pracoviště, přípojku elektrické energie pro montážní účely, silový přívod elektro (ke klimatizační jednotce).

  - Zadavatel odevzdá dodavateli staveniště prosté všech právních a faktických závad.

  - Dodavatel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálu a strojních zařízení v místech určených zástupcem zadavatele.

  - Dodavatel dává souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle výše uvedeného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním souhlasí.

  - Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu předávat v potřebném rozsahu podklady a informace nutné pro provádění sjednaného předmětu plnění; na písemnou žádost musí reagovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího doručení.

  - Písemnosti se doručují do sídel smluvních stran uvedených v této smlouvě.

- 7. SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě prodlení dodavatele s jakýmkoliv termínem, uvedeném v harmonogramu plnění dle článku 3 odst. 1 této smlouvy je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z  ceny dílčího plnění za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že nebude dodavatelem plnění poskytnuto vůbec, v důsledku čehož dojde k odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele, je zadavatel oprávněn dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

  - V případě ukončení smlouvy zadavatelem z důvodu porušení jiné povinností dodavatelem je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši až

20% sjednané ceny za dílo s DPH za každé takové porušení.

  - Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne zadavateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok zadavatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele z této smlouvy.

  - Smluvní pokuta bude splatná ve lhůtě deseti kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení zadavateli.

- 8. UKONČENÍ SMLOUVY

  - Smlouva může být ukončena splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí, zrušením a odstoupením.

  - Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech definovaných obchodním zákoníkem nebo v případě zadavatelova podstatného porušení povinností podle smlouvy, a to po předchozím dodavatelově písemném upozornění na možné důsledky porušení povinností. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení zadavateli. Za podstatné porušení smluvních povinností zadavatele podle smlouvy se bude považovat prodlení zadavatele s platbou ceny za plnění zakázky o více než 30 kalendářních dní a neposkytnutí potřebné součinnosti, kterou se rozumí především neposkytnutí informačních podkladů nezbytných k plnění dodavatele vyplývajícího z této smlouvy. Na neposkytnutí informačních podkladů nebude brán zřetel v případě, že budou vznikat objektivní skutečnosti bránící konání zadavatele, popř. že zadavatel písemně upřesní termín konečného vyjádření.

  - Zadavatel je oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy v případech definovaných obchodním zákoníkem nebo smlouvou a pro podstatné porušení smlouvy dodavatelem. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nedodržení stanoveného termínu plnění zakázky, nebo její části, které by vážně ohrozilo účel a cíl této smlouvy; nedodržení povinnosti mlčenlivosti dodavatele, neprovádění plnění podle smlouvy řádně a včas v souladu s pokyny zadavatele nebo v souladu příslušnými obecně závaznými normami, neodstranění vad či nedodělků bez zbytečného prodlení nebo v dohodnutých lhůtách, existence vad bránících naplnění účelu smlouvy, existence vad neodstranitelných a neposkytnutí součinnosti. Smlouva se bude považovat za porušenou podstatným způsobem také, dostane-li se dodavatel do úpadku, nebo bude-li předlužen, nebo bude-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurz, nebo bude-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku. V pochybnostech se má za to, že je porušení smlouvy dodavatelem podstatné.

  - Zadavatel je oprávněn smlouvu bez udání důvodu částečně nebo úplně vypovědět. Zadavatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí zaslanou zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen předat objednateli na jeho žádost rozpracovanou část díla a zadavatel uhradí zhotoviteli přiměřenou část ceny za rozpracovanou část díla.

  - Zrušení smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o jejím zrušení dodavateli a zaplacením odstupného na bankovní účet dodavatele uvedený v článku I této smlouvy.

  - Dodavatel není oprávněn smlouvu vypovědět nebo zrušit.

- 9. OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

  - Smlouva se řídí právním řádem České republiky a smluvní strany dohodly, že právní vztahy založené smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka dodavatele k veřejné zakázce Dodávka a montáž klimatizace, podle nichž budou posuzována práva a závazky výslovně ve smlouvě neupravené. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. nabídkou dodavatele, které by mělo za následek znevýhodnění zadavatele, nebo jakoukoli újmu na jeho právech oproti zadávací dokumentace, resp. nabídce dodavatele, se bude obsah práv a povinností řídit vždy úpravou v zadávací dokumentaci, resp. nabídce dodavatele.

  - Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud zadavatele.

  - Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nich dva obdrží zadavatel a dva dodavatel.

  - Pokud je nebo se stane některé ustanovení smlouvy neplatné, nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne …………...	 		V …………………………       dne……………..

…………………………………			…………………………………….

kupující							prodávající

(jméno, příjmení, funkce, firma, podpis)

Příloha č. 4.2

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

KRYCÍ LIST PŘÍLOHY Č.1 SMLOUVY O DÍLO „PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“

Příloha č. 4.3

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka a montáž klimatizace II.etapa“

FORMULÁŘ PŘÍLOHY Č.2 SMLOUVY O DÍLO „POLOŽKOVÝ ROZPOČET“

Položkový rozpočet - vzor

| Dodávka a montáž klimatizace II.etapa | Počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka zařízení |  |  |  |  |
| Místnost 04013 |  |  |  |  |
| Místnost 04014 |  |  |  |  |
| Místnost 04015 |  |  |  |  |
| Místnost 04016 |  |  |  |  |
| Místnost 04017 |  |  |  |  |
| Místnost 04018 |  |  |  |  |
| Místnost 04020 |  |  |  |  |
| Místnost 04021 |  |  |  |  |
| Místnost 04023 |  |  |  |  |
| Venkovní invertor |  |  |  |  |
| Infra dálkové ovládání |  |  |  |  |
| Doprava, montáž, vyzkoušení zařízení, uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy | x |  |  |  |
| Cena úhrnem | x |  |  |  |