U N I V E R Z I T A     P A L A C K É H O    V    O L O M O U C I

R E K T O R Á T

_________________________________________________________________________________________________________________

Tel. :	+420 585 631 118

FAX :	+420 585 631 126

E-mail :	veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne	Naše  značka	Vyřizuje/Linka	V  Olomouci

303/VS/OVZ/2011	Sovová/1118                        15.9.2011

Věc : Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci

K podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „eLearningový portál pro projekt OPVK "První pomoc – intenzivní medicína““, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 1:

1.) Dotaz: Termíny a jednotlivé fáze realizace díla se mění takto:

Odpověď:  Termíny a 2. a 3. fáze realizace díla

2. fáze realizace díla:

od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2013

3. fáze realizace díla:

od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013

2.) Dotaz: Počítáte s vyčerpáním požadovaných 20 hodin servisně konzultačních zásahů za měsíc?

Odpověď:

Požadavky k výběrovému řízení odrážejí představy a požadavky zadavatele.
Oproti tomu má potenciální dodavatel možnost do své nabídky zavést
vlastní model servisní podpory, která atribut kumulativního načítání v 2.
fázi plnění projektu pomine. Stejně tak má možnost přesně definovat seznam
druhů služeb, které do podpory daného hodinového rozsahu zahrne. Rozsah 20 hodin měsíčně bude pravděpodobně částečně zahrnovat i konzultační čas, jehož čerpání bude souviset např.s plněním požadavku na metodickou podporu (ta bude nezbytná pro zdárný
průběh plnění portálu výukovými materiály). Další aktivita, jako je
upgrade samotného prostředí portálu v 2. fázi by měla také spadat do
oblasti implicitně bezplatně prováděných služeb.

S pozdravem

Mgr. Veronika Sovová

Oddělení veřejných zakázek