Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek

Technické podmínky obstarání, doprava a archivace kameniva

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování nabídky kamenolomů a výrobních provozů, obstarání a doprava vybraného umělého a přírodního kameniva pro posuzování barevné škály kameniva a jeho další využitelnosti v krajinném inženýrství. Jedná se o zajištění 400 ks vzorků různých frakcí přírodního kameniva z různých  kamenolomů na území celé České republiky a příhraničních oblastí sousedních států a 100 ks vzorků různých frakcí  umělého kameniva z různých výrobních provozů na území celé České republiky podle následujících podmínek a jejich archivace po celou dobu projektu.

Dodávka představuje:

- sestavení soupisu kamenolomů s uvedením výrobků – různých frakcí přírodního kameniva a dalších výrobků

- sestavení soupisu vhodných výrobních provozů s uvedením výrobků – různých frakcí umělého kameniva

- odsouhlasení  soupisů zástupcem zadavatele

- zpracování harmonogramu dodávek vybraného kameniva z jednotlivých kamenolomů a provozoven včetně způsobu značení vzorků a jeho odsouhlasení zástupcem zadavatele

- dodání vybraného kameniva včetně dokumentace k němu do skladu zadavatele

- archivace všech dodaných vzorků kameniva včetně vedení agendy všech  vzorků

Časové požadavky na plnění zakázky:

- soupisu kamenolomů a vhodných výrobních provozů, které vyhovují předmětu zakázky, musí být předložen do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy; zástupce zadavatele sdělí připomínky k tomuto soupisu do 15 pracovních dnů od jeho předložení

- harmonogram dodávek výrobků podle odsouhlaseného seznamu bude předložen do 15 pracovních dnů od odsouhlasení soupisu kamenolomů a vhodných výrobních provozů, které vyhovují předmětu zakázky; zástupce zadavatele sdělí připomínky k tomuto soupisu do 15 pracovních dnů od jeho předložení

- dodávka výrobků včetně dokumentace k ní musí být provedena do 9 měsíců od odsouhlasení harmonogramu dodávek. V případě klimaticky nepříznivých situací v kamenolomech nebo ve výrobnách (sněhová pokrývka, zimní přestávka výroby apod.), bude tento termín zástupcem zadavatele přiměřeně prodloužen.

- archivace vzorků včetně vedení agendy do 30. listopadu 2014

Další požadavky na plnění zakázky:

- vzorky kameniva budou odebrány v souladu s ustanovením ČSN EN 932-1:1997+2001

- přírodní a umělé kamenivo (dále jen „výrobek“) musí odpovídat ČSN EN 13 285:2011, resp. ČSN EN 13 242, resp. ČSN EN 13055-2:2006

- jeden vzorek výrobku musí obsahovat min. 25 kg výrobku v suchém stavu

- z vybraných výrobků zařazených do soupisu musí jít u každého kamenolomu sestavit směs pro MZK dle ČSN 76 6126-1:2006, resp. pro zřízení vrstvy z vibrovaného štěrku dle ČSN 73 6126-2:2006

- vybrané kamenolomy musí být v době odběru vzorku v provozu a musí mít instalované zařízení pro výrobu výrobků uvedených v odsouhlaseném soupisu

Dokumentací ke kamenivu se rozumí:

- označení kamenolomu / výrobny a vzorku podle odsouhlaseného způsobu značení

- prohlášení výrobce o shodě každého obstaraného výrobku s příslušnou ČSN

- výsledky laboratorních rozborů výrobku – zrnitostní křivky

- stručná geologická zpráva (rešerše) o kamenolomu získaná z veřejně dostupných zdrojů (internet, odborná literatura apod.) a z informací majitele / provozovatele lomu; údaje majitele / provozovatele musí být ověřeny z nezávislého zdroje. Rozsah se stanovuje na ½ normostrany a v textu musí být odkazy na přiloženou fotodokumentaci

- stručná zpráva (rešerše) o výrobně umělého kameniva získaná z veřejně dostupných zdrojů (internet, odborná literatura apod.) a z informací majitele / provozovatele výrobny; údaje majitele / provozovatele musí být ověřeny z nezávislého zdroje. Rozsah se stanovuje na ½ normostrany a v textu musí být odkazy na přiloženou fotodokumentaci

- fotodokumentace kamenolomu nebo výrobny; fotografie v digitální podobě v nekomprimovaném formátu TIFF a NRW v rozlišení nejméně 4000 x 3000 bodů