P R O V Á D Ě C Í  P O K Y N

pro

ZÁVĚREČNÉ  VYHODNOCENÍ

dotací poskytnutých městům, obcím, rezortním sportovním centrům a občanským sdružením

na podporu rozvoje materiálně technické základny sportu

z PROGRAMU 133510 v r.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedná se o aktualizaci postupu obecně schváleného v rámci platných Zásad MŠMT k Programu 133510.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (jako správce Programu 133510, dále jen „MŠMT“) stanoví pro vyúčtování a pro závěrečná vyhodnocování dotací, které poskytlo ze státního rozpočtu městům, obcím, organizacím a občanským sdružením (dále jen účastník programu) na podporu výstavby a obnovy zařízení určených pro oblast sportu  v rámci programů evidovaných v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen informační systém EDS/SMVS) z Programu 133510, následující postup:

| 1.0 | Obecně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Povinnost vyúčtování a závěrečného vyhodnocení poskytnuté dotace vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., s odkazem na § 75, dále dle prováděcí vyhlášky 560/2006 Sb. (§6) v aktuálním znění (vyhlášky 11/2010 Sb.) nebo podle výkladu Ministerstva financí Pokyn č. R-1-2010 viz Finanční zpravodaj č.5/2010 Čl.10, a též v podmínkách MŠMT, s odkazem na odst. B8 – Obecných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen Rozhodnutí MŠMT), a dle tohoto Prováděcího pokynu. |  |  |
| 1.2 | Účelem řízení závěrečného hodnocení je přezkoumat, zda podmínky stanovené pro poskytnutí dotace (podle vydaného Rozhodnutí MŠMT) byly dodrženy. O zahájení řízení je nutné požádat. Řízení k závěrečnému hodnocení se provádí za každý registrovaný dotační titul (Evidenční číslo EDS/SMVS) samostatně. Důkazní břemeno je na straně účastníka programu (příjemce dotace), který zároveň ručí za autentičnost, úplnost a pravdivost předkládaných dokladů. Doklad o provedeném a uzavřeném závěrečném hodnocení potvrzený ze strany MŠMT nechrání účastníka programu před následnými hloubkovými kontrolami. |  |  |
| 2.0 | Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem |  |  |
|  | Vypořádání poskytnuté dotace se SR provádí banka, u které byla dotace čerpána. |  |  |
| 2.1 | Zůstatky nečerpaných dotací (rozdíly mezi poskytnutou dotací a jejím skutečným čerpáním) nesmí být převáděny na účet příjemce dotace! Nečerpané zůstatky odvedou příslušné peněžní ústavy (UniCredit) automaticky ve prospěch celkového zůstatkového účtu MŠMT. |  |  |
| 3.0 | Převody dotací do následujícího roku |  |  |
| 3.1 | Podmínky Programu 133510 převod dotací do dalších let standardně neumožňují. |  |  |
| 3.2 | Pokud MŠMT mimořádně u konkrétní akce potvrdí souhlas s tím, aby nečerpané prostředky zůstaly blokovány v rezervním fondu MŠMT , neznamená to automatickou možnost jejich čerpání ve prospěch této akce v následujícím roce. Souhlas s dalším čerpáním takto blokovaných prostředků je odvislý od podmínek daných zákonem o rozpočtových pravidlech a od vyvozených podmínek MŠMT, jejichž součástí je, mimo jiné, nutnost přeregistrace a opětovné posouzení platnosti resp. aktualizace dokladů. |  |  |
| 4.0 | Organizace vyúčtování dotace |  |  |
| 4.1 | MŠMT zahájí řízení k závěrečnému hodnocení pouze na základě písemné žádosti podané se všemi požadovanými podklady. |  |  |
| 4.2 | MŠMT není vázáno žádnými termíny, které by mu určovaly, kdy má řízení zahájit a ukončit. |  |  |
| 4.3 | Neúplné nebo jinak nedostatečně doložené žádosti budou vráceny. Termín předložení takovéto žádosti nebude registrován (po uplynutí termínu předložení žádosti bude posuzován jako nesplněný !) |  |  |
| 4.4 | Termín předložení žádosti o zahájení závěrečného řízení je závazný ukazatel, je stanoven jako MAX na Rozhodnutí MŠMT , s dovolenou tolerancí MAX + 30 dnů. Tato tolerance platí obousměrně, tzn. předložení ne dříve a ne později než 30 dnů ke stanovenému termínem. Termínem předložení je rozuměno datum předání na MŠMT (prezentace na podatelně MŠMT, nikoli datum odeslání účastníkem programu) |  |  |
| 4.5 | Řízení o závěrečném hodnocení dotace bude ukončeno tím, že MŠMT vydá a účastníku programu zašle protokol Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen ZVH) |  |  |
| 5.0 | Organizace závěrečného řízení |  |  |
| 5.1 | Každý účastník programu (příjemce dotace) si nejprve zjistí z formuláře Rozhodnutí MŠMT termín stanovený pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu). Termín je zde stanovený jako datum ukončení etapy. |  |  |
| 5.2 | Účastník programu zašle na MŠMT žádost (viz vzor 1- Žádost) o zahájení řízení, včetně všech požadovaných příloh, a to tak, aby žádost byla doručena na MŠMT a zaevidována v tolerovaném období (viz odst. 4.4) |  |  |
| 5.3 | Přílohy k žádosti o zahájení závěrečného hodnocení (1-Žádost). |  |  |
| 5.3.1 | Vlastní verbální komentář, vyhodnocení, jak byl plánovaný úkol registrovaný investiční záměr splněn, případně k jakým změnám (a proč) došlo. |  |  |
| 5.3.2 | Doklady osvědčující termín dokončení akce (projektu), podle okolností - kolaudační protokol (s nabytím právní moci), nebo souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby, - protokol o dokončení a převzetí stavby, - protokol (nebo jemu na roveň postavený jiný doklad) o převzetí dodávky |  |  |
| 5.3.3 | Doklady osvědčující dodržení finančních závazků, především - faktury a k nim přináležející zjišťovací protokoly (u staveb), a soupisku faktur dle B-3 (v případě více než 4 faktur pouze soupisku) - výpisy z účtů (resp. doklady o úhradě faktur), |  |  |
| 5.3.4 | Doklady osvědčující dodržení závazných ukazatelů (parametrů), formou závazného prohlášení : Form. B-2-část Příprava a realizace akce – termíny (plán a skutečnost), a k dodržení závazných (registrovaných) technických parametrů část Parametry akce (projektu), ve kterém se uvedou ve sloupcích Název parametru, Měrná jednotka, Plán.hodnota (CR) údaje uvedené v Rozhodnutí MŠMT, a ve sloupci Skut.hodnota (SR) k nim odpovídající údaj o skutečně dosažené hodnotě. |  |  |
| 6.0 | Závěrečná ustanovení |  |  |
| 6.1 | MŠMT si vyhrazuje právo tento Prováděcí pokyn upravit, pokud dojde k takovým legislativním změnám, se kterými by byl zde uvedený postup v rozporu. |  |  |
| 6.2 | MŠMT se snaží administrativní řízení zjednodušovat, nekomplikujte řízení sami zasíláním nadbytečných nebo nepožadovaných dokladů (např. přikládáním listů stavebního deníku, osvědčeních o kvalitě dle ISO, revizních zpráv apod.). Pokud to bude MŠMT považovat za nutné, budete k dalšímu vysvětlení nebo k doložení dalších potřebných dokladů či skutečností vyzváni. Na tuto výzvu ve vlastním zájmu reagujte rychle. Sledujte též naše webové stránky www.msmt.cz/sport/dotace/investiční |  |  |
| 6.3 | Pokud si nebudete jisti, zašlete včas žádost o vysvětlení (elektronicky). |  |  |

Přílohy:

Vzory  formulářů

1. 1-Žádost - Žádost o zahájení řízení k závěrečnému vyhodnocení včetně návrhu osnovy

2. A-1 - Formulář srovnávací finanční bilance

3. B-2 – prohlášení k Hodnocení realizace

4. B-3 – vzor výčetky faktur

50/MŠMT-Ing. J.Vronský, tel. 234811343, e:mail - vronsky@msmt.cz

50/MŠMT-Ing. J.Pavelka,  tel. 234811772, e:mail – josef.pavelka@msmt.cz