Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření modernizovaného školského portálu www.novazkola.cz  o modul Kudy Kam, který bude obsahovat tyto oblasti životních situací:

- Vzdělávání, výchova, EVVO, životní prostředí

- Rodina a vztahy

- Zaměstnání, občansko-právní oblast

- Oblast sociální a zdraví

Výše uvedené oblasti budou sdruženy do max. 10-ti životních milníků, které budou výše uvedené oblasti zobrazovat v kontextu. Řešení musí umožnit vložení životních situací dělených dle jednotlivých oblastí, s možností definovat klíčová slova a kategorie situací pro vyhledávání a hierarchické třídění. Nad všemi částmi musí fungovat fulltextové vyhledávání a podporovat možnost úpravy – editaci a vkládání životních situací vlastními silami úřadu.

Funkcí webového prostředí bude kontextové vyhledávání řešení 400 životních situací, ve kterých se uživatel dostane k řešení volbami odpovědí na otázky, které s danou životní situací souvisí. Podklady jednotlivých životních situací budou dodány v  podobě vývojových diagramů zadavatelem. Složitost řešení zadavatel stanovuje na maximální hloubku 10 vnořených členění každé životní situace.

Jedná se o rozšíření funkčnosti modernizovaného školského portálu Zlínského kraje www.novazkola.cz o modul KUDY KAM, zaměřený na poskytování informací žákům.

Modul bude plně integrován do portálu novazkola.cz postaveného na technologii MS Sharepoint 2010 a koncipován tak, aby poskytoval informace srozumitelně a efektivně s maximálním využitím datových struktur stávajícího portálu novazkola.cz. Nevznikne nový portál, ale samostatný modul s vlastní doménou. Na tuto doménu budou směřovat odkazy ze stránek Olomouckého a Zlínského kraje.

Webové prostředí musí obsahovat:

- Přístup pro anonymní uživatele

- Přístup pro registrované uživatele

- Přístup pro editory a administrátory obsahu

- Funkcionalitu propojení do sociální sítě Facebook na modulu KUDY KAM (využitím Facebook API) s cílem přivést nové uživatele z řad cílové skupiny projektu (žáci 9. tříd základních škol, žáci středních škol a absolventi základních a středních škol max. rok po ukončení studia), dodavatel zajistí případné úpravy napojení na Facebook API v případě jeho změn.

Součástí projektu je zpracování:

- Implementační analýzy (etapa 1)

- Katalogu situací v elektronické podobě, který bude evidovat minimálně takové údaje, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Katalog situací je povinen zhotovitel naplnit a to na základě podkladů předaných mu objednatelem (etapa 3)

- Principu (procesu) procházení a vyhledávání životních situací. Konfigurace sofistikovaného vyhledávání tedy minimálně fulltextové prohledávání včetně aliasů a synonym v textu situací a vyhledávání přes kategorie názvů životních situací (etapa 2)

- Poradny s archivem dotazů a odpovědí na životní situace a jejich řešení (etapa 2)

- Vytvoření editačních nástrojů umožňujícího plnohodnotné vkládání textů a obrázků (etapa 2)

- Implementace nástroje (implementace nástrojů a modulu) (etapa 2)

- Grafického vzhledu a stylování (etapa 2)

- Propojení na datovou strukturu a vytvoření integračního rozhraní na portál www.novazkola.cz (katalog škol, mapový modul, burza škol, monitoring médií) (etapa 2)

- Pilotní provoz (etapa 3)

- Školení administrátorů v rozsahu min. 2 dnů formou workshopů v místě zadavatele včetně dodání uživatelských příruček pro administrátory v elektronické podobě a dále v písemné podobě pro všechny účastníky školení (etapa 2)

- Školení editorů v rozsahu min. 2 dnů formou workshopů v místě zadavatele včetně dodání uživatelských příruček pro editory v elektronické podobě a dále v písemné podobě pro všechny účastníky školení (etapa 2)

- Technologická údržba modulu (etapa 4)

- Technická podpora administrátorů a editorů (etapa 4)

Editor životních situací (definice a náplň):

- Pozice v projektu

- Vkládá nové a edituje vložené ŽS v době realizace projektu

- Potřebuje ovládat postupy pro:

  - vložení nové ŽS

  - úpravu textů v řešených ŽS

  - úpravu členění (hloubky) ZŠ

- Bude naplňovat a aktualizovat databanku kontaktů a odkazů

Administrátor životních situací (definice a náplň):

- Pracovníci KÚ určení jednotlivými odbory

- Edituje vložené ŽS po skončení realizace projektu (udržitelnost)

- Potřebuje ovládat postupy pro:

  - úpravu textů v řešených ŽS

  - úpravu členění (hloubky) ZŠ

  - případně vložení nové ŽS

- Bude aktualizovat databanku kontaktů a odkazů

Služby budou plněny v následujících etapách:

1. Analýza prostředí a návrh řešení modulu Kudy Kam v modernizovaném prostředí portálu www.novazkola.cz (výstup: dokument Analýza a návrh řešení);

2.  Nasazení řešení vč. provedení programových úprav (výstup: akceptační protokol);

3. Konzultace spojené s naplněním obsahu ŽS a zpřístupněním pilotního obsahu 20 zapojeným školám a konzultace spojené se sběrem zpětné vazby a aktualizací obsahu z 20 zapojených škol, zpřístupněním obsahu veřejnosti (výstup: dokument Protokol o provedení konzultací);

4. Technologická údržba modulu a technická podpora administrátorů a editorů včetně zajištění podpory provozu řešení do 31. 10. 2014

Po skončení 4. Etapy zajistí zhotovitel bezúplatně podporu provozu řešení a to od 1. 11. 2014 do konce doby udržitelnosti projektu, tj. do 31. 12. 2019.

Požadovaný harmonogram plnění v jednotlivých etapách projektu:

Etapa 1 do:  	15. 05. 2013

Etapa 2 do:  	31. 08. 2013

Etapa 3 do:  	15. 12. 2013

Etapa 4 do:  	31. 10. 2014

Zadavatel požaduje:

1. Zajištění integrace, kompatibility a vzájemného provázání nabízeného řešení na portálové řešení www.novazkola.cz tak, aby nedocházelo k jeho znatelnému oslabení nebo vyloučení tohoto komplexního řešení;

3. Provoz na jednotné platformě a hardwaru zadavatele, která je specifikovaná na www.novazkola.cz;

4. Jednotnou administraci a správu celého řešení;

5. Identické uživatelské prostředí s portálem www.novazkola.cz;

6.  Jednotný systém zálohování a obnovy celého řešení;

7.  Otevřené řešení, které může v případě potřeby upravovat třetí strana;

8. Možnost rozvoje a konfigurace řešení vlastními silami pracovníků zadavatele bez součinnosti dodavatele řešení;

9. Kompatibilitu s webovými prohlížeči MS Explorer od verze 7, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla včetně jejich mobilních verzí.

10. Uživatelskou a technickou dokumentaci k modulu.