Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- Č. j.:	MSMT-39 167/2013

###### Dokumentace programu

###### 133 110

Rozvoj a obnova materiálně technické základny

speciálních škol

a

systému náhradní výchovné péče

###### Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování  programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů  a číselný kód:

Formulář P 09 310

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol 			      a systému náhradní výchovné péče

Evidenční číslo programu: 133 110

Právní forma účastníka programu: 	státní příspěvková organizace

Správce programu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor investic

###### Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu

Formulář P 09 320

Termín přípravy dokumentace programu:	31. 12. 2013

Termín realizace programu:			  30. 6. 2017

Závěrečné vyhodnocení programu:		31. 12. 2017

###### Členění na subtituly, včetně číselných kódů:

Program 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče je v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, členěn na dva subtituly:

- 133V 111 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny škol a školských 		    zařízení zřizovaných MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání

- 133V 112 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny škol a školských 		    zařízení zřizovaných MŠMT v systému náhradní výchovné péče

###### Specifikace věcných cílů programu a jejich zdůvodnění

  - Východiska pro stanovení cílů programu

Účastníky programu jsou školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Jedná se o právnické osoby vykonávající činnost škol, a školských zařízení (dále jen „školská zařízení“), která podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů, nadále zůstala v působnosti státu jako MŠMT zřizované přímo řízené organizace (dále jen „PŘO“).

Jedná se o školská zařízení pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči zřizována podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účel, působnost, organizace a činnost ústavní výchovy, ochranné výchovy i preventivně výchovné péče se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 109/2002 Sb.“) a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Současným celospolečenským trendem je snižování počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče, a to za předpokladu posílení preventivní složky práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, podpora rozvoje a dostupnosti souvisejících služeb, včetně navýšení počtu kvalifikovaných pracovníků, vytvoření sítě specializovaných ambulantních služeb s těžištěm v profesionální péči orientované na potřeby dítěte a práci s celým rodinným systémem, posílení jiných forem náhradní péče, a transformace, diferenciace a specializace zařízení pro pomoc dětem, u nichž je umístění do zařízení nejlepším nebo jediným možným řešením jejich situace.

Postupný proces transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny by měl přinést vznik sítě specializovaných zařízení, která jsou využívána v případech, kdy děti nelze ze závažných důvodů umístit do určité formy náhradní rodinné péče, nebo v případech, kdy potřebují komplexní (speciálně pedagogickou, psychologickou, zdravotní, sociální) odbornou péči. Umístění dítěte v institucionální péči musí být pouze na nezbytně dlouhou dobu a musí současně zaručovat realizaci odborné práce s rodinou, která by měla být směřována k její aktivní participaci na individuálně výchovně vzdělávacím programu dítěte, včetně jeho profesního zaměření.

  - Specifikace cílů programu

V rámci rozvoje a obnovy materiálně technické základny budou zajišťovány

- udržitelnost sítě školských zařízení zřizovaných MŠMT

- efektivní pokrytí sítě školských zařízení systému náhradní výchovné péče v rámci ČR - ne podle spádovosti území, ale dle potřeb jednotlivých krajů

- v rámci systému náhradní výchovné péče snížení lůžkové kapacity pro dlouhodobou péči, její využití pro krátkodobé pobyty

- využití stávající prostorové kapacity školských zařízení náhradní výchovné péče pro preventivní výchovnou péči - střediska výchovné péče - ambulance, stacionáře, pobyt.

Hlavním cílem programu je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů (zákon č. 109/2002 Sb., a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.“, kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubytovacích zařízení).

V programu budou realizovány akce převážně stavebního charakteru, rekonstrukce a modernizace, opatření ke snížení energetické náročnosti provozu budov, nezbytná obnova a pořízení interiérového, strojního a přístrojového vybavení pro zajištění výuky, stravování a ubytování klientů. MŠMT na rozdíl od předchozích období nebude s ohledem na probíhající transformaci v systému náhradní výchovné péče až na odůvodněné výjimky za prioritu považovat tvorbu nových prostorových kapacit.

Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, včetně mateřských škol a školských a ubytovacích zařízení je mimo jiné stanoveno:

„V prostorech zařízení pro výchovu a vzdělávání s výjimkou škol v přírodě a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí na 1 žáka připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2, v odborných pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách, v jazykových učebnách a učebnách písemné a elektronické komunikace nejméně 2 m2. V učebnách pracovních činností základních škol musí připadnout na 1 žáka nejméně 4 m2.

Ve školách uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se stanoví plocha na 1 žáka v teoretických učebnách nejméně 2,3 m2.“2)

„Pro ubytování v domovech mládeže, internátech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen „ubytovací zařízení“) je nejmenší ubytovací plocha ložnice 6 m2 na 1 ubytovaného. Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče musí být zřízen obývací pokoj s podlahovou plochou nejméně 3 m2 na 1 ubytovaného, v domovech mládeže a internátech nejméně 1,5 m2 na 1 ubytovaného. V ubytovacím zařízení domova mládeže musí být zřízena studovna, v níž se stanoví nejméně 1,5 m2 na 1 žáka.“ 3)

    - Trvalá péče o nemovitý majetek a zvýšení kvality prostředí

Převážná část finančních zdrojů bude stejně jako v minulých letech v rámci Programu nadále směřována do rekonstrukcí a modernizace stávajících objektů PŘO.

V dalších letech Programu jsou plánovány rekonstrukce a modernizace objektů tak, aby došlo ke zkvalitnění majetkového fondu státu a zároveň zefektivnění financování provozních nákladů na jejich využívání.

___________________________________________________

Pozn.:

2) § 3 odst. 2) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

3) § 10 odst. 1) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Užívané prostory jsou rozdílných kvalit. Některé objekty budou v dalších letech realizace Programu vyžadovat pouze technickou údržbu, některé je nutno rekonstruovat, modernizovat. Provedením nezbytných rekonstrukcí budov dojde k odstranění zanedbanosti až zchátralosti některých budov a komunikací a postupně bude vytvořena kvalita vnějšího a vnitřního prostředí, která bude po technické stránce odpovídat účelovému významu školských zařízení. Provedení nezbytných rekonstrukcí povede k bezproblémovému zabezpečení činnosti školských zařízení dle potřeb jednotlivých krajů.

    - Nová výstavba, dostavba, nákupy – rozšíření a zkvalitnění prostředí

S ohledem na plánovaná transformační opatření v oblasti ústavní a ochranné výchovy i vzhledem k disponibilnímu objemu státních prostředků pro programové financování ve střednědobém výhledu státního rozpočtu nebude v dalších letech resort MŠMT za prioritu považovat novou výstavbu. MŠMT upřednostňuje rekonstrukce stávajících nemovitostí.

Výjimkou v oblasti nové výstavby nebo nákupu nemovitostí prostřednictvím cílené alokace investičních prostředků bude vybudování prostor pro zajištění preventivní výchovné péče (střediska výchovné péče) nebo odůvodněné optimalizace prostorových kapacit dle potřeb jednotlivých krajů.

    - Trvalá péče o movitý majetek a zabezpečování vhodných podmínek 	pro výuku, stravování a ubytování

V rámci tohoto cíle bude pokračovat obnova movitého majetku, kterou budou průběžně odstraněny důsledky zastarávání technického vybavení a zařízení a zabezpečeny vhodné podmínky pro výuku, stravování a ubytování klientů. Jedná se především o osobní a dodávkové automobily, gastronomické zařízení, interiérové vybavení, apod.  Poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu na obnovu strojů a zařízení umožní zachovat základní funkčnost zařízení a tím nijak neomezit provoz školských zařízení.

    - Podpora realizace opatření vedoucích k úsporám energií

V rámci tohoto cíle jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových plášťů, výměna, nebo úprava výplní otvorů apod.) vedoucí k dosažení energeticky úsporného standardu budov. Na základě zpracovaných energetických auditů budou navržena ekonomicky realizovatelná opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti staveb a racionalizaci spotřeby paliv a energií.

Základní struktura oblastí sledovaných ukazatelů je následující:

- obestavěný prostor

- plocha užitková celkem

  - technická obnova

  - nově získaná

- zateplovaná plocha objektů

Po zkušenosti s evidencí a srovnatelností ukazatelů v minulém programovacím období jsou stanoveny v jednotlivých subtitulech základní závazné parametry – obestavěný prostor, celková užitková plocha – technická obnova a celková užitková plocha – nově získaná, v jednotlivých investičních záměrech (dále jen „IZ“) pak budou stanoveny doplňkové specifické ukazatele, které budou lépe definovat jejich věcný obsah.

- Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Formulář P 09 370

Financování Programu je navrženo jako kombinace prostředků státního rozpočtu, poskytovaných prostřednictvím programového financování kapitoly MŠMT a vlastních zdrojů PŘO. Výše finanční spoluúčasti PŘO bude upřesněna v každé jednotlivé akci. Akce realizované pouze z vlastních zdrojů PŘO, bez účasti státního rozpočtu programového financování, se v rámci programového financování neevidují. Výše účasti státního rozpočtu na financování programu je uvedena v bilanci na formuláři P 09 370 a vychází z výpočtů stanovených do roku 2017.

Vlastními zdroji PŘO v oblasti investičních výdajů se rozumí Fond reprodukce majetku (dále jen „FRM“), jehož hlavním zdrojem jsou odpisy majetku, ke kterému má PŘO příslušnost hospodařit. Organizace se dále v rámci realizace subtitulů reprodukce majetku účastní na financování neinvestičních výdajů.

- Obsah investičního záměru, obsah žádosti o poskytnutí dotace, obsah dokumentace akce a systém kritérií pro jeho posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků

Žádost o dotaci předkládá účastník programu správci programu  - odboru investic MŠMT, ve smyslu ustanovení zákona § 12 až 13 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky a Pokynu.

Žádost musí být ve věcném souladu s cíly Programu. Podkladem pro zpracování dokumentace programu je zjednodušená pasportizace, tj. zjištění rozsahu majetku, údajů o objektech a pozemcích škol a plán investičního rozvoje organizace.

Organizace MŠMT předkládá písemnou formou žádost o registraci akce a schválení investičního záměru v souladu s § 14 rozpočtových pravidel.

Pro posuzování předložených žádostí slouží zejména tato kritéria:

- soulad s cíli programu a subtitulu, tj. se strategií investičního rozvoje organizace

- nezbytnost realizace

- přínos, který realizací vznikne

- maximální rozpočtová hospodárnost

- efektivnost vynaložených prostředků

- využití vlastních zdrojů žadatele

- zhodnocení stavební připravenosti

- průkaznost a kvalita předložených podkladů.

Podmínkou zařazení příslušných investičních záměrů a jejich registrace v informačním systému programového financování SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) je schválení návrhu rozpisu rozpočtu programu na daný rok, který je schvalován v poradě vedení MŠMT. Návrh rozpisu rozpočtu vychází ze schváleného zákona o státním rozpočtu na příslušný rok, na jehož základě jsou rozepsány závazné ukazatele na jednotlivé programy reprodukce majetku kapitoly MŠMT. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Projednávání a schvalování změn rozpisu rozpočtu a jednotlivých investičních záměrů probíhá v souladu s pravidly stanovenými v rozpise rozpočtu.

O zařazení akce do rozpisu rozpočtu programového financování je ředitel organizace informován rozpisovým dopisem.

V souvislosti s novelou rozpočtových pravidel a zavedením Integrovaného informačního systému státní pokladny se upravuje postup při administraci akcí programového financování v členění dle jednotlivých typů příjemců dotací.

Obsah investičního záměru

Investiční záměr (dále jen „IZ“) je přílohou žádosti o poskytnutí dotace, vzory jednotlivých typů žádostí vč. vzoru investičního záměru jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.

Obsahem IZ jsou

- majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy s barevným vyznačením příslušné nemovitosti a výpisem z katastru nemovitostí, přičemž správce je ověřuje v náhledu katastru, v případě nákupu nemovitosti nejméně dva nezávislé znalecké posudky o ocenění nemovitosti; doklady nesmí být starší 3 měsíců,

- zdůvodnění nezbytnosti akce, stavebně technický popis (pro nákup strojů a zařízení s uvedenými technickými parametry a specifikací) nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a předpokládané využití, stupeň stavebně technické připravenosti projektu,

- souhrnné požadavky na plochy a prostory, vycházející ze zdokumentovaných potřeb (z pasportu stávajících objektů, stavebního programu), v případně navyšování kapacit jejich zdůvodnění vč. dislokačního stávajícího a budoucího uspořádání jednotlivých pracovišť školského zařízení,

- u akcí, u kterých není stavební část, se dokládá, popisuje a zdůvodňuje pouze část technologická,

- odborný odhad nákladů; u staveb minimálně studie s propočtem nákladů,

- u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje také popis současného stavu, včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity, v případech rekonstrukce či stavby i fotodokumentace, která zachycuje stav před zahájením veškerých stavebních prací či úprav,

- hodnocení navrhovaného řešení z hlediska právních předpisů (zákon č. 109/2002 Sb., a vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby, vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubytovacích zařízení, apod.)

- rozpočet akce – rekapitulace nákladů dle charakteru činností: přípravné práce – projektová dokumentace (dále jen „PD“), organizace výběrového řízení, zajištění technického dozoru investora, koordinátora BOZP, náklady stavební části akce. Do celkových nákladů akce musí být rovněž započítány veškeré související náklady tak, aby po realizaci byla akce plně funkční a mohla tak začít plnit svůj účel. Celkové výdaje musí obsahovat i předpoklad nákladů na pořízení funkční vybavenosti – např. vestavné skříně, vybavení přístroji, nábytkem atd.  V případě, že akce má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost), musí být jejich pořízení součástí tohoto záměru vč. výčtu a kalkulace souvisejících výdajů (úhradu nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních prostor za rekonstruované zabezpečuje účastník programu v rámci vlastních finančních zdrojů a nejsou hrazeny z programového financování),

- zdroje financování akce – požadovaná výše dotace a stanovení podílu vlastních zdrojů v jednotlivých letech v členění na investiční a neinvestiční část.  IZ musí poskytovat údaje o celé požadované částce prostředků (nikoliv pouze na její část či etapu),

- přehled plánovaných výběrových řízení dle charakteru činností (PD, organizace výběrového řízení, zajištění technického dozoru investora, koordinátora BOZP, stavební části akce, interiérové vybavení, apod.),

- časový harmonogram akce v členění dle jednotlivých fází projektu: přípravná - vypracování PD, předpokládané termíny výběrových řízení, realizační fáze projektu – termín zahájení a ukončení realizace akce,

- podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků – stručné zhodnocení požadavků na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména energiemi, vodou a pracovníky, předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady, které bude účastník sám na své náklady zabezpečovat,

- zhodnocení přínosu realizace akce k řešení problému zaměstnanosti se hodnotí pouze tehdy, je-li jedním z cílů vznik nových pracovních míst,

- další doklady stanovené správcem programu (doklady dle stavebního zákona),

- vyplněné a potvrzené formuláře EDS/SMVS v tištěné podobě informačního systému programového financování „Dokumentace akce (projektu)“ v rozsahu:

- Identifikační údaje a systém řízení akce - S 09 110

- Harmonogram přípravy a realizace akce - S 09 120

- Parametry akce - S 09 140

- Finanční bilance (investiční /neinvestiční) - S 09 160/S 09 150,

- čestné prohlášení o úplnosti investice z hlediska konečného uživatele.

Obsah dodatku investičního záměru

- Dodatek k IZ je zpracován ve změnovém režimu, tzn. popisují se pouze skutečnosti související se změnami konkrétních částí IZ. U nákladů akce se změny uvádějí porovnáním se schválenými náklady v platném řídícím dokumentu (schválené náklady, náklady navrhované dodatkem k IZ, rozdíl nákladů). K dodatku IZ se přikládá nový formulář SMVS.

- V případě požadavku na uhrazení vícenákladů jsou posuzovány změnové listy vč. krycích listů, které obsahují popis změny, kdo změnu vyvolal, členění na více a méněpráce a položkový rozpočet. Změnové listy jsou potvrzeny zhotovitelem, technickým dozorem investora a projektantem. Účastník programu podepisuje změnové listy až po jejich posouzení správcem programu.

- Kritéria pro zadání akce, pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu na úhradu faktur za provedené práce z prostředků SR, možnosti úhrad DPH (dle §14 odstavce 11 zákona č. 218/2000 Sb.) a systém kontroly jejich čerpání

MŠMT po kladném posouzení obsahu investičního záměru registruje akci v informačním systému programového financování (SMVS) a vydá formulář Registrace akce. Nedílnou součástí Registrace akce jsou Podmínky a pokyny pro další přípravu a zadání akce. Výběr zhotovitelů a dodavatelů stavebních prací, služeb a dodávek v rámci přípravy a realizace akce musí být prováděn v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek vydanou MŠMT pod č. j. MSMT-38922/2012-62 (dále jen „Směrnice“).

Správce programu

- kontroluje text zadávací dokumentace veřejných zakázek akcí před jejich zveřejněním z hlediska jejich věcného, technického a ekonomického souladu s předloženým investičním záměrem a stanovenými závaznými ukazateli akce. Správci programu nepřísluší posouzení její legislativní správnosti, která je zcela na zodpovědnosti zadavatele; v případě nesouhlasu požaduje jejich úpravu

- může žádat o zastoupení v hodnotící komisi

- doporučuje, aby v rámci váhy kriterií pro hodnocení veřejných zakázek byla stanovena výše nabídkové ceny minimálně ve váze 60% a subjektivně hodnocená kritéria neměla v úhrnu vyšší váhu než 20%. Současně by neměl akceptovat nepřiměřené nabídky ve formě „sankcí“ a záruk“, které by mohly neúměrně ovlivnit váhu kriteria „výše nabídkové ceny“.

Na základě výsledku výběrového řízení a podkladů definovaných v podmínkách k Registraci akce vydává MŠMT Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu:

Podmínky a pokyny pro další přípravu a zadání akce.

- Poskytování dotací v průběhu přípravy a realizace akce se řídí zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.,  (dále jen „vyhláška“), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, průběžným metodickým řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a těmito podmínkami.

- Účastník programu zabezpečuje další přípravu a realizaci akce v souladu se schváleným investičním záměrem.

- Ve formuláři Registrace akce uvedený název akce a přidělené identifikační číslo SMVS budou používány při všech úředních jednáních po celou dobu její přípravy a realizace.

- Údaje ve formuláři Registrace akce jsou závazné pro další přípravu akce, dokud nejsou Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným podle § 5 vyhlášky nahrazeny údaji novými.

- Změnu kteréhokoliv údaje ve formuláři Registrace akce je třeba předem projednat se správcem programu zastoupeným odborem investic MŠMT.

- Ve formuláři Registrace akce není předmětem sankcí nedodržení struktury bilancí potřeb akce při důsledném zachování investičních a neinvestičních objemů podle schváleného IZ resp. jeho dodatků.

- Výběr zhotovitelů a dodavatelů stavebních prací, služeb a dodávek v rámci přípravy a realizace akce musí být prováděn v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek vydanou MŠMT pod č.j. MSMT-38922/2012-62 (dále jen „Směrnice“).

- Účastník programu je povinen smluvně vázat všechny účastníky přípravy, zadání a realizace akce k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Registrace akce.

- Před vyhlášením veřejných soutěží na zajištění zhotovitele projektových prací, technického dozoru investora, zhotovitele stavby, dodavatele vybavení interiérů apod., účastník programu postupuje při schvalování zadávací dokumentace na jednotlivá výběrová řízení dle Směrnice. Zadávací dokumentaci pošle účastník programu rovněž ke schválení odboru investic.

- Pokud bude akce realizována na základě stavebního povolení, bude k dokumentaci pro zadání stavby doložena kopie platného stavebního povolení s nabytím právní moci. V případě, že akce bude realizována na základě jiných dokladů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou kopie těchto dokladů předloženy. Dokumentace pro zadání stavby bude zpracována v podrobnostech prováděcí dokumentace.

- Komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení a posouzení nabídek uchazečů o veřejné zakázky budou ustaveny v souladu Se Směrnicí. Účastník programu požádá MŠMT o stanovení zástupců správce programu do jednotlivých komisí. Při zaslání pozvánky bude správci programu sdělen seznam ostatních členů komise.

- Návrhy veškerých smluv hrazených z prostředků státního rozpočtu včetně dodatků uzavíraných v průběhu přípravy a realizace akce budou předkládány před podpisem k odsouhlasení správce programu. Bez tohoto odsouhlasení nelze smlouvy uzavřít. V případě podpisu smlouvy bez předchozího souhlasu správce programu nebudou závazky vyplývající ze smlouvy hrazeny ze SR.

- Účastník programu výslovně zakotví do smluvních podmínek se svými dodavateli jejich povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner požadovat po svých dodavatelích.

- Smluvní závazek hrazený ze SR lze uzavřít až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- V každé smlouvě musí být vždy uveden název stavby shodně s názvem uvedeným ve formuláři Registrace akce.

- Veřejnou zakázku na dodávky, služby a stavební práce, jejichž hodnota je rovna nebo vyšší než 100 tis. Kč bez DPH, lze realizovat pouze na základě uzavřené smlouvy.

- Součástí podkladů k žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kopie rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a kopie Smlouvy o dílo s vítězem veřejné soutěže podepsaná na straně zhotovitele.

- Faktury mohou být zhotovitelům a dodavatelům propláceny měsíčně proti předložení dokladu o provedení prací nebo dodávek. Minimální požadovaná splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze SR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. MŠMT si vyhrazuje právo upravit harmonogram a platební kalendář dle možností SR a redukovat rozsah realizace akce. Nastavení doby splatnosti faktur bude stanoveno v zadávacím řízení akce, v obchodních podmínkách nebo v příslušném návrhu Smlouvy o dílo a z tohoto titulu nebudou vyplývat dodatečné vícenáklady.

- V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních prostředků i z neinvestičních prostředků.

- V obchodních podmínkách nebude povoleno poskytování záloh.

- Finanční prostředky státního rozpočtu programového financování budou uvolňovány do výše ročních objemů stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a do výše finančních závazků vyplývajících z uzavřených smluv nebo objednávek.

- Termínem stavebního dokončení akce, na kterou bylo vydáno stavební povolení, je datum vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že součástí akce je další plnění po její kolaudaci, zahrnuje stanovený termín dokončení i toto plnění, prokazované přejímacím protokolem, příp. datem uskutečněného zdanitelného plnění uvedeným na faktuře. Termínem ukončení realizace akce stanoveným ve formuláři Registrace akce a následně v Rozhodnutí o poskytnutí dotace je datum konečné fakturace akce.

- Účastník programu umožní MŠMT průběžnou i následnou kontrolu dokladů a dodržení podmínek užití dotace.

- Majetek pořízený z dotace ze státního rozpočtu dle Registrace akce a následně dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude po dobu 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována. Termínem pořízení je termín ukončení realizace akce stanovený ve formuláři Registrace akce a následně v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- Předmět podpory nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a po dobu 10 let od jeho pořízení je účastník programu povinen předmět podpory řádně provozovat.

- Účastník programu je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků státního rozpočtu.

- Účastník programu je povinen vést analytickou evidenci s vazbou na akci a dotaci účtovat v oddělené účetní evidenci.

- Po ukončení realizace akce účastník programu předloží ve stanoveném termínu správci programu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

- Účastník programu odpovídá za to, že veškeré doklady jsou úplné a pravdivé a že věcný obsah IZ z pohledu budoucího uživatele je úplný a odpovídá jeho požadavkům.

- Prostředky SR bude účastník programu využívat s max. hospodárností a způsobem zajišťujícím efektivní využití pořizovaného majetku. V případě, že celkové náklady registrované akce budou nižší, než je stanoveno v Rozhodnutí, musí účastník úsporu realizovat nižším čerpáním dotace ze SR.

- Vlastní zdroje účastníka programu uvedené v Rozhodnutí jsou stanoveny jako minimální na akci celkem a budou uhrazeny nejpozději v termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení uvedeném v Rozhodnutí, pokud nedojde k jiné dohodě s MŠMT.

Podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu

- Poskytování dotací se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Rozpočtová pravidla), vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, průběžným metodickým řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a podmínkami stanovenými v registraci akce.

- Dotaci lze použít pouze ve shodě se závaznými parametry stanovenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí) výhradně pro účel věcně vymezený investičním záměrem (dále jen „IZ“) schváleným správcem programu, tj.  MŠMT.

- Závaznými parametry v Rozhodnutí, ve smyslu § 5 odst. vyhlášky jsou objem účasti státního rozpočtu na financování akce (v členění na investiční výdaje SR, neinvestiční výdaje SR a návratnou finanční výpomoc), technické parametry, termíny dokončení realizace a závěrečného vyhodnocení akce.

- Předmětem sankcí není nedodržení závaznosti objemů ve struktuře potřeb akce při důsledném zachování investičních a neinvestičních objemů stanovených v platném Rozhodnutí.

- Změnu jakéhokoliv závazného parametru, stanoveného v Rozhodnutí, je účastník programu povinen projednat s odborem investic MŠMT. Změna závazného parametru nad rámec stanovené závaznosti musí být schválena před jejím provedením.

- Účastník programu je povinen neprodleně informovat odbor investic MŠMT o všech dalších skutečnostech rozhodných pro poskytování dotace.

- V případě pozdějšího zjištění, že Rozhodnutí bylo na základě neúplných nebo nepravdivých údajů účastníka programu vydáno v rozporu se zákonem, se účastník programu vystavuje správnímu řízení, které povede k odejmutí dotace.

- Faktury mohou být zhotovitelům a dodavatelům propláceny proti předložení dokladu o provedení prací nebo dodávek. V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních a neinvestičních prostředků.

- Není povoleno poskytování záloh.

- Prostředky státního rozpočtu budou uvolněny maximálně do výše ročního objemu stanoveného v Rozhodnutí a do výše finančních závazků z uzavřených smluv.

- Zápisy z kontrolních dnů bude účastník programu předávat elektronicky správci programu.

- Správce programu souhlasí, aby účastník programu hradil ze státní dotace následujícího rozpočtového roku neuhrazené faktury s datem zdanitelného plnění v roce předešlém za podmínky dodržení použití prostředků na daný účel a v rámci objemů stanovených v platném Rozhodnutí.

- Správce programu uvolňuje finanční prostředky státního rozpočtu na základě písemné žádosti, jejíž přílohou jsou kopie oboustranně podepsané smlouvy potvrzené kupujícím, Evidenční list akce a údaje nezbytné pro provedení převodu finančních prostředků na účet účastníka programu

- Pokud účastník programu v průběhu roku zjistí, že není schopen v daném roce převedené prostředky realizovat, je povinen neprodleně, nejpozději však do 10. listopadu daného roku oznámit tuto skutečnost správci programu. V okamžiku kdy účastník programu zjistí, že akce nebude vůbec realizována, neprodleně dohodne se správcem programu postup pro vrácení finančních prostředků zpět do rozpočtu MŠMT.

- U víceletých akcí předloží účastník programu na základě výzvy MŠMT podklady k ročnímu zúčtování poskytnutých prostředků státního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

- Po ukončení realizace akce příjemce dotace předloží ve stanoveném termínu odboru investic MŠMT dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

- Účastník programu umožní MŠMT průběžnou i závěrečnou kontrolu čerpání prostředků státního rozpočtu a dokladů o dodržení podmínek jejich užití.

- Vymezení kontrolní činnosti správce programu

Provádění kontrolní činnosti, tj. především kontrolní metody, kontrolní postupy a vzájemné vztahy kontrolních orgánů a kontrolovaných organizačních složek státu je upraveno právními a vnitřními předpisy o finanční kontrole a jejím výkonu.

Financování programů reprodukce majetku je povinno se řídit zejména následujícím právními předpisy:

- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.,

- pokynem MF č. R 1-10 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování

- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

- vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

- vnitřními předpisy MŠMT (např. Směrnicí upravující kontrolní činnost na MŠMT, jejíž součástí jsou Postupy provádění předběžné řídící finanční kontroly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších souvisejících vnitřních předpisů MŠMT, Příkaz ministra č. 27/2008, zásady rozpočtování příjmů a výdajů v Informačním systému rozpočtu organizační složky státu (dále jen „ISROS“), pravidla pro používání informačního systému Ekonomický informační systém JASU CS (dále jen „EIS JASU“), Směrnice pro zadávání veřejných zakázek  č.j. MSMT-38922/2012-62 dále jen („Směrnice o veřejných zakázkách“) vydaná příkazem ministra č. 38/2012, Resortní pravidla MŠMT pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek vydaná Příkazem ministra č.  17/2012 a předpisy upravující nákupy prostřednictvím elektronického tržiště, apod).