###### Dokumentace podprogramu

133D 341

Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

červenec 2021

Obsah

1.	Identifikační údaje a číselný kód	3

2.	Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení podprogramu	3

3.	Věcné cíle podprogramu a jejich zdůvodnění	4

3.1	Východisko pro nastavení cílů podprogramu	4

3.2	Specifikace věcných cílů podprogramu	4

3.3	Vymezení indikátorů a technických parametrů podprogramu	5

4.	Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu	6

5.	Vyhlašování podprogramu – výzvy	6

6.	Charakteristika jednotlivých projektů	7

# Identifikační údaje a číselný kód

| Formulář P 16 310 |  |
| --- | --- |
| Název podprogramu: | Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí |
| Evidenční číslo podprogramu: | 133D 341 |
| Právní forma účastníka podprogramu: | - obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, nebo obec realizující na svém území stavbu, která bude následně vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti základní školy v právní formě školské právnické osoby ze strany dobrovolného svazku obcí (s výjimkou hlavního města Prahy nebo městské části hlavního města Prahy), - dobrovolný svazek obcí (dále také „svazek obcí“) zřizující v souladu § 124 školského zákona č. 561/2004 Sb. základní školu v právní formě školské právnické osoby, - školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona (dále také „svazková škola“) |
| Správce podprogramu: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“) |

# Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení podprogramu

| Formulář P 16 320 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název etapy | Datum zahájení | Datum ukončení |
| Příprava podkladů pro vypracování dokumentace podprogramu: | 6/2020 | 3/2021 |
| Termín realizace podprogramu: | 7/2021 | 6/2028 |
| Závěrečné vyhodnocení podprogramu: | 7/2028 | 6/2029 |
| Předložení ZV Ministerstvu financí nebo vládě | 7/2029 | 12/2029 |

# Věcné cíle podprogramu a jejich zdůvodnění

## Východisko pro nastavení cílů podprogramu

Pro možnou podporu konkrétního projektu z podprogramu 133D 341 je určen minimální limit hodnoty rizikovosti (stupeň rizika) lokality, tj. správního obvodu obce s rozšířenou působnosti s vysokou potřebností (dále také „SO“ a „ORP“) vyplývající z Analýzy dostupnosti kapacit základních škol z března 2020.

V rámci výběru akcí a odůvodnění nezbytnosti jejich dotační podpory je stanoven stupeň rizika 7.

## Specifikace věcných cílů podprogramu

Dotace v tomto podprogramu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit infrastruktury v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, které se podle § 178 odst. 2 školského zákona stanovuje školský obvod, s cílem dosáhnout ve vazbě na zpracovanou demografickou analýzu co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit.

Hlavním cílem podprogramu 133D 341 je:

Realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Jedná se o následující projekty:

- Svazková škola Český Brod – Doubravčice,

- Svazková škola Drahelčice-Úhonice,

- Svazková škola Chýně – Hostivice,

- Výstavba Svazkové školy Pod Beckovem,

- Nová svazková základní škola LOŠBATES,

- Svazková škola Povýmolí v Úvalech.

Jmenovitě určené projekty budou vždy definovány v dokumentaci podprogramu nebo či její aktualizaci a mohou být v postupném milníku realizace programu (viz kapitola 4.8 Časové milníky realizace programu v programu 133 340) doplněny o další projekty. Podmínkou pro zařazení jmenovitě určeného projektu do programu je:

- vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro správní obvod ORP, v níž bude projekt realizován, vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb v území“, kterou zpracovává MŠMT, je v době zpracování dokumentace programu nebo její aktualizace definován v minimální hodnotě koeficientu 7,

- definovaná právní forma oprávněného účastníka podprogramu v souladu s dokumentací programu,

- vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací (viz kapitola 4.5 programu 133 340 část k vlastnictví pozemků a staveb dotčených dotací),

- soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou základní školy a podmínek pro jejich využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,

- zpracovaná demografická studie,

- zpracovaná studie stavby.

## Vymezení indikátorů a technických parametrů podprogramu

Účastník programu (podprogramu) je povinen se zavázat k výběru indikátoru a parametru pro zvolenou akci. K indikátoru musí být vyplněna cílová hodnota, kterou se účastník podprogramu zavazuje dosáhnout a datum, ke kterému musí definovanou hodnotu naplnit.

Novými výukovými kapacitami se rozumí kapacity výukových prostor, umožňujících vytvoření nové učebny pro vzdělávání v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, tělocvičen, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace výuky.

Výukové kapacity musí být projektovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 
ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubytovacích zařízení.

Základní struktura oblastí sledovaných indikátorů je následující:

| Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Povolený počet žáků (počet žáků) | osoba | 0 | 4 320 |
| z toho |  |  |  |
| Vybudováním nové kapacity | osoba | 0 | 4 320 |

Základní struktura sledovaných technických parametrů je následující:

| Název parametru |  | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Obestavěný prostor | technická obnova | m3 |
| Plocha užitková celkem (PU) |  | m2 |
| Obestavěný prostor | nově získaná/ý | m3 |
| Plocha užitková celkem (PU) |  | m2 |

# Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu

Dokumentací podprogramu jsou závazně stanoveny ukazatele účasti státního rozpočtu jako celku. V rámci daného víceletého časového rámce musí být tedy naplněny cíle, kterým odpovídá finanční krytí určitého objemu dotace.

| Formulář P 16 370 - Bilance potřeb a zdrojů podprogramu |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Státní rozpočet v Kč – MAX | Vlastní zdroje v Kč – MIN |
|  | 2 937 600 000 | 518 400 000 |
| Celkem v Kč | 3 456 000 000 |  |

Objem celkových výdajů státního rozpočtu na realizaci podprogramu činí 2 937 600 000 Kč. Celkový objem předpokládaných výdajů činí 3 456 000 000 Kč. Objem výdajů státního rozpočtu ve sledovaném období je odvozen z objemu státního rozpočtu na rok 2021 
a střednědobého výhledu do roku 2023 stanoveného zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a předpokládaného objemu financování podprogramu do roku 2028.

Minimální částka dotace na jednu akci činí 50 000 000 Kč.  Maximální výše dotace na jednu akci není stanovena. Minimální výše podílu účastníka podprogramu na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

# Vyhlašování podprogramu – výzvy

Žádosti o dotaci budou hodnoceny průběžně na základě vyhlášených průběžných výzev v souladu s § 14j rozpočtových pravidel. Specifické hodnocení bude zaměřeno na posouzení obsahu žádosti o dotaci a investičního záměru z hlediska zacílení podpory vymezené podprogramem a podmínkami uvedenými ve výzvě pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, ve které budou zároveň upřesněna kritéria hodnocení.

# Charakteristika jednotlivých projektů

- Název akce:	Svazková škola Český Brod – Doubravčice

Žadatel o dotaci:

Název: 			Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice

Adresa sídla: 			Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Kraj:			Středočeský

Obec s rozšířenou působností: 	Město Český Brod

Místo realizace akce:

Část Český Brod

Katastrální území: Český Brod

Parcelní číslo:

- p. č. 887, jehož součástí je stavba: Český Brod, čp. 885,

- p. č. 996/2, 996/3, 996/23, 996/17, 966/9, 996/18,

- p. č. 1271, jehož součástí je stavba: Český Brod, čp. 1144,

- p. č. 996 / 7, 917/20.

Část Doubravčice

Katastrální území: Doubravčice

Parcelní číslo:

- p. č. 430, 432, 431/4, 433

Uživatel:

Název: 		Svazková škola Český Brod – Doubravčice

Adresa sídla: 		Žitomířská 885, Český Brod

IČO: 			zatím nepřiděleno

Red IZO ZŠ/MŠ: 	zatím nepřiděleno

IZO ZŠ/MŠ: 		zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – vlastník stavby (budoucí):

Vlastníkem uvedených pozemků a staveb v k.ú. Český Brod je město Český Brod. Vlastníkem uvedených pozemků v k.ú. Doubravčice je obec Doubravčice.

Nemovitosti dotčení stavbou nové Svazkové školy Český Brod – Doubravčice jsou obce svazku připravení vložit do vlastnictví DSO pro naplnění účelu DSO.

Charakter akce:

Projekt předpokládá vybudování svazkové školy, která bude mít minimálně dvě budovy. Jedna vznikne přístavbou současné budovy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě, druhá vznikne jako novostavba na území obce Doubravčice. V části projektu Český Brod se jedná 
o přístavbu a rekonstrukci současné budovy ZŠ, díky níž bude vybudováno 13 nových kmenových učeben (předpoklad 1 x 1. – 5. ročník, 2 x 6. -9. ročník), 6 odborných učeben, školní klub, tělocvična, kabinety, sborovna a příslušné sociální zařízení a šatny. V části projektu Doubravčice se jedná o novostavbu, díky níž bude vybudováno 14 kmenových učeben (předpoklad 2 x 1. - 5. ročník, a 1 x 6. -9. ročník), 9 odborných učeben, kabinety, kanceláře, sborovna, školní jídelna s kuchyní, tělocvična, školní knihovna.

Zdůvodnění nezbytnosti akce:

SO ORP Český Brod zahrnuje 24 obcí, z nichž statut města má pouze Český Brod, Kounice mají statut městyse. SO ORP Český Brod je mezi 26 SO ORP ve Středočeském kraji třetí nejmenší z hlediska populace a je podprůměrný i rozlohou (184,3 km2, tj. 1,7 % kraje). Střediskem a přirozeným centrem SO ORP je město Český Brod. Sídlí v něm většina institucí (školství, zdravotnictví, státní správa) a je i střediskem průmyslu a služeb. V období posledních let dochází ke stálému nárůstu počtu obyvatel. Tento nárůst je zapříčiněn především tzv. suburbanizací – stěhováním obyvatel z hlavního města do jeho zázemí. Za posledních deset let se počet obyvatel zvýšil více než 20 %. SO ORP Český Brod je v podstatě celý součástí pražského metropolitního areálu, ve kterém jsou migrační tendence obyvatel velmi patrné.

Ve školním roce 2019/2020 bylo ve školách v území SO ORP Český Brod celkem 90 běžných tříd, což je za posledních 10 let nárůst téměř o jednu třetinu. Žáci měli ale k dispozici pouze 84 kmenových učeben, což znamená, že 6 běžných tříd je umístěno v náhradních prostorách (většinou v původní odborné učebně), které nemají parametry kladené na kmenové učebny. Průměrný počet žáků na třídu se oproti minulému školnímu roku trochu snížil, což bylo způsobeno nárůstem počtu učeben v malotřídních školách (zde průměr necelých 15 žáků na třídu), naopak v českobrodských školách je průměrný počet žáků 24. Celorepublikový průměrný počet žáků na třídu ve školním roce 2018/2019 činil 20,11 žaků.

V tomtéž roce navštěvovalo základní školy na území SO ORP 1936 žáků, v porovnání se školním rokem 2015/2016 došlo k navýšení o 273 žáků, v porovnání s rokem 2013/2014 o cca 470 žáků. Nejvyšší absolutní nárůst v počtu žáků je v Českém Brodě (127).

Současný počet učeben je nutné v následujících 10 letech navýšit minimálně o 50 %. Při rozmístění škol v území je nutné zohlednit spádovost v území. V současné době činí počet „přespolních“ žáků v českobrodských ZŠ více než 50 %.

V současné době jsou chybějící místa pokryta jednak odkladem školní docházky, domácím vyučováním, umístěním žáků na víceletá gymnázia a návštěvou škol v jiném SO ORP (Úvaly, Kouřim, Kostelec nad Černými lesy).

Nedostatek kapacity v dřívější době (70. – 80. léta) byl v ZŠ Žitomířská vyřešen stavbou tzv. objektu „Chanos“ – nízkopodlažní montované stavby a v roce 2019 přestavbou jednoho z bývalých pavilonů nemocnice. Stravování žáků probíhá v odloučené budově a výuka tělocviku je zajištěna nejčastěji v městské sportovní hale. provoz školy je tak rozmístěn do mnoha objektů v západní části města, což přináší provozní (správa více budov), časovou (přecházení žáků a učitelů) a v neposlední řadě ekonomickou zátěž. Zvyšující nároky na kapacitu školy vedou k postupnému rušení odborných učeben a jejich přeměnu na kmenové učebny, které však nemají dostačující rozměry ani požadované hygienické zázemí. to odráží skutečnost, že v současné době na celkovou kapacitu českobrodských škol 1240 žáků připadá 50 kmenových učeben.

Na území obce Doubravčice se nenalézá žádná základní škola

Spádové území:

Od r. 2016 jsou uzavírány mezi městem Český Brod s obcemi Vrátkov, Přehvozdí, Rostoklaty, Klučov, Černíky, Tuchoraz, Tismice, Přišimasy, Mrzky, Masojedy, Kšely, Krupá, Hradešín, Chrášťany, Břežany, Doubravčice a Přistoupim veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky. Všechny tyto smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv, který spravuje MV ČR a na webových stránkách města Vzhledem k omezené kapacitě škol jsou tyto smlouvy uzavírány pouze na 1 školní rok a v případě nenavýšení kapacit nebudou moci být v příštím období obnovovány. Za školní rok 2019/2020 byla na základě těchto smluv zajištěna povinná školní docházka cca 500 žáků z okolních obcí. Současná nedostatečná kapacita neumožňuje stanovit širší spádovou oblast vyhláškou.

Navýšení kapacity základního vzdělávání

V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 40 učeben a 1200 žáků, z toho 13 učeben bude převzato z již existující školy ZŠ Žitomířská 885, Český Brod a 27 kmenových učeben bude vybudováno nově díky předkládanému projektu. Z těchto bude 13 na území města Český Brod a 14 na území obce Doubravčice.

- Název akce:	Svazková škola Drahelčice – Úhonice

Žadatel o dotaci:

Název: 			Dobrovolný svazek obcí Modrý Vrch

Adresa sídla: 				Na Návsi 25

Drahelčice

252 19 Rudná u Prahy

Kraj: 					Středočeský

Obec s rozšířenou působností:	Město Černošice

Místo realizace akce:

Katastrální území: 			Drahelčice

Parcelní číslo:

        - 22/1, 38/2, 149 (budova)

        - 38/1, 795/2, 190/4, 190/3, 190/2, 37

Uživatel:

Název: 				Svazková škola Drahelčice – Úhonice

Adresa sídla: 				zatím nepřiděleno

IČO: 					zatím nepřiděleno

Red IZO ZŠ/MŠ: 			zatím nepřiděleno

IZO ZŠ/MŠ: 				zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):

Vlastníkem uvedených pozemků a staveb v k.ú. Drahelčice je obec Drahelčice vyjma pozemků 38/1, 795/2, 190/4, 190/3, 190/2, 37. Tyto pozemky vlastní Česká republika – Česká republika. Podmínkou vydání Registrace akce je že, všechny pozemky budou převedeny do vlastnictví obce Drahelčice nebo dobrovolného svazku obcí Modrý Vrch.

Pozemky na stavbu nové Svazkové školy budou vloženy do vlastnictví DSO pro naplnění účelu DSO.

Charakter akce:

Novostavba (budova ZŠ, tělocvična, venkovní hřiště, pořízení interiérového vybavení, venkovní úpravy) bude vystavěna v prostoru bývalého tzv. Císařského statku v jihozápadní části obce Drahelčice. Stavebně technický stav budov Císařského statku vylučuje jejich rekonstrukci a adaptaci na nový účel, proto se předpokládá jejich odstranění a nahrazení budovami novými. Z původních budov se zachovalo pouze západní křídlo (půdorys písmene „L“). Na jeho půdorysu je navržena hlavní část budovy základní školy. Další původní budova, objekt sýpky, byla odstraněna v nedávné době a bude nahrazena budovou mateřské školy v původním půdoryse a objemu. Hmota objektu nové školy je komponována ze dvou částí:. První, dominantní část, má půdorys písmene „L“ a zhruba kopíruje půdorys jihozápadního křídla statku. Druhá část je obdélná a nachází se v severní části území. Obě části jsou propojeny v úrovni 2.NP a střechou. Spojení je materiálově odlišeno a odsazeno od roviny fasády hlavní budovy. Vzniká tak spojující krček, pod kterým je přístup do aleje, která vede do západní části obce. Celá škola má půdorys písmene „U“, opticky však působí, jak dvě budovy, které jsou svým měřítkem blízké ostatním stavbám v lokalitě. Objekt je dvoupodlažní a je zastřešen valbovou střechou. Navrhovaný objekt je tedy stále blízký původní hmotě statku. Takové řešení udrží v území historickou stopu, která je nezpochybnitelnou hodnotou místa. Naopak budova tělocvičny je pojata jako jednoduchá moderní stavba se zelenou střechou. Fasády objektu jsou jednoduché, pravidelně členěné velkými prosklenými plochami, zajišťujícími dostatečné osvětlení denním světlem.

Kapacita školy jsou dva ročníky (2 x 9 učeben). V přízemí je hlavní vstup do objektu, na něj navazují šatny. Dále je pak navržena jídelna a příprava jídel. Všechny kmenové učebny jsou navrženy na maximální přípustnou kapacitu (tj. 30 žáků, celkem 540 žáků). V 1.NP se nachází 6 kmenových učeben a učebna fyziky (kapacita 30 žáků). Ve 2.NP se nachází 10 kmenových učeben, učebna přírodopisu a chemie (kapacita 30 žáků) a polytechnická učebna s dvěma cvičnými kuchyněmi. Kabinety učitelů se nacházejí v 1.NP i 2.NP. V přízemí, v menší budově, se nachází jídelna a přípravna jídel. Úsek vedení školy je umístěn v jihozápadní části větší budovy ve 2.NP. Tento úsek se skládá z ředitelny, kanceláře zástupce ředitele, sekretariátu a sborovny. V místě spojení obou budov je symbolicky umístěna knihovna. Předpokládá se, že učebny pro první tři ročníky budou v přízemí, tak aby z nich bylo možné vyjít ven na školní pozemek. Objekt tělocvičny obsahuje plochu sportoviště a příslušné zázemí (dvě šatny). Ke ploše sportoviště přiléhá sklad sportovního nářadí a malá tribuna. Plochu tělocvičny bude možné rozdělit na dvě čás2. Za šatnami bude zázemí pro údržbu areálu.

Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Vybudování nové svazkové základní školy vychází ze zcela nedostatečné kapacity základních škol v okolí, kam děti z obcí Drahelčice a Úhonice na první, resp. druhý stupeň dochází. V obci Drahelčice žije v současné době 1142 a v obci Úhonice 1155 trvale hlášených obyvatel, celkem 2297 obyvatel. V Úhonicích je první stupeň ZŠ s kapacitou 140 žáků rozdělených do jedné až dvou tříd v ročníku, v Drahelčicích není žádná škola. Děti tak navštěvují různé školy v okolí (např. Rudná – oba stupně, Chrášťany – první stupeň), které však od současného školního roku deklarují nedostatečnou kapacitu a nechtějí další děti přijímat. Pro takový počet obyvatel v obou obcích a počet žáků s povinnou školní docházkou se nelze spoléhat a využívat školy v okolí a je bezpodmínečně nutné vybudovat vlastní dvoustupňovou školu s dostatečnou kapacitou. Rizikem nerealizace investičního záměru je naprostý kolaps základního vzdělávání vdané oblasti. Současné školy v okolí nebudou schopny poptávku ze zdejších obcí absorbovat a vznikne neřešitelná situace pro všechny zúčastněné.

Spádové území:

Zřizovatelem školy bude dobrovolný svazek obcí Modrý vrch (svazek obcí Drahelčice 
a Úhonice). Obě obce budou školským obvodem budované základní školy. V současné době nemá ani jedna z obcí uzavřenu žádnou smlouvu o společném školském obvodu ani dohodu 
o spádovosti.

Navýšení kapacity základního vzdělávání:

V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 18 učeben a 540 žáků v obci Drahelčice.

- Název akce:	Svazková škola Chýně - Hostivice

Žadatel o dotaci:

Název: 			Svazek obcí Chýně – Hostivice

Adresa sídla: 			Hlavní 200, 253 03 Chýně

Kraj:			Středočeský

Obec s rozšířenou působností:  	Město Černošice

Místo realizace akce:

Katastrální území: 			Chýně

Parcelní číslo: 			p. č. 770/1, 771/1

Uživatel:

Název: 				Svazková škola Chýně - Hostivice

Adresa sídla:

IČO: 					zatím nepřiděleno

Red IZO ZŠ/MŠ: 			zatím nepřiděleno

IZO ZŠ/MŠ: 				zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):

Obec Chýně. Směrem k svazku bude na pozemku p. č. 770/1 a 771/1 zřízeno právo stavy – dle stanov svazku.

Charakter akce:

Novostavba – kompletní základní škola 3 x 9 učeben s celkovou kapacitou 810 žáků. Projekt zahrnuje výstavbu nové budovy základní devítileté školy na pozemku nacházejícího se v západní části obce Chýně u budované obchvatové komunikace (ul. Pražská) mezi rozsáhlými developerskými projekty (schváleny v UR 2008 dle UP z r 2004) v obci Chýně a v docházkové vzdálenosti 300 m od sídliště Hostivice – Jih.

Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obec Chýně i město Hostivice se na základě aktualizovaných demografických studií snaží realizací tohoto projektu vyřešit budoucí a od školního roku 2022/2023 akutní nedostatek míst v základních školách. Vzhledem k v minulosti realizované intenzivní zástavbě na hranici katastru Chýně lokalitou Hostivice-Jih je spolupráce na svazkové škole naprosto přirozeným vyústěním, vzhledem k absenci veškerých služeb v předmětné lokalitě a přirozené spádovosti do Chýně.

Chýně má v současné době dvě budovy základní školy. První byla postavena v roce 1864. Po odsouhlasení územního plánu v roce 2004, začala v Chýni mohutná bytová výstavba a z tehdejších 550 obyvatel se obec rozrostla na současných téměř 4000 trvale hlášených obyvatel a dle platného územního plánu se zastaví na 6 000 až 6 500 obyvatelích.

Obec se snažila na rostoucí poptávku reagovat výstavbou nové budovy základní školy, která byla otevřena v roce 2018 a má kapacitu 456 žáků. Tím se vyřešil problém minulosti. A nyní je naší snahou vyřešit přítomnost a budoucnost. Zároveň byla od školního roku 2020/2021 zpět do provozu uvedena budova staré základní školy.

Na základě demografických analýz je zadání koncipováno pro školu o rozsahu 3*9 učeben 
s etapovou výstavbou. Kromě školy samotné bude součástí areálu, školní knihovna 
a sportoviště přístupné veřejnosti, především tělocvična a fotbalové hřiště, kterým Chýně nedisponuje vůbec a ani stávající škola vzhledem k limitům velikosti pozemků nedisponuje venkovním sportovištěm. Návrh bude prezentovat také řešení veřejného prostranství před novostavbou v budoucí ulici Pražská, dopravní napojení školy, včetně MHD a řešení dopravy v klidu. Pro umístění budovy obec Chýně zakoupila dva pozemky v katastrálním území Chýně parc.č. 770/1 a 771/1, které svou polohou jsou ideální pro kooperaci s Hostivicí a ze všech míst jsou v pěší dostupnosti pro spádové lokality. Samotná základní škola bude složena z I. a II. stupně. Výuka bude paralelní: I. stupeň bude mít celkem 15 učeben, II. stupeň 12 učeben plus adekvátní počet odborných učeben.

Spádové území:

Stávající stav:

Chýně – jeden školský obvod

Hostivice – jeden školský obvod

Budoucí stav:

Chýně – Háje, Kamenice, Kaliště, Opatovka – stávající objekt ZŠ

Chýně – Na Vyhlídce, V Roklích, Pod Horou, Centrum – nová svazková ZŠ

Hostivice – Litovice, Břve, Hostivice – stávající objekt ZŠ

Hostivice – Hostivice – JIH – nová svazková ZŠ

Navýšení kapacity základního vzdělávání

V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 27 učeben a 810 žáků v obci Chýně.

- Název akce:	Výstavba svazkové školy Pod Beckovem

Žadatel o dotaci:

Název: 			Svazek obcí Pod Beckovem

Adresa sídla: 			Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

Kraj:			Středočeský

Obec s rozšířenou působností: 	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Místo realizace akce:

Katastrální území: 			Bašť

Parcelní číslo: 			p. č. 42/1, 42/2, st. 1/1 a st. 1/2

Katastrální území: 			Měšice

Parcelní číslo: 			č.p. 297, stavba bez č.p./č.e.

Uživatel:

Název: 				Svazková škola Pod Beckovem

Adresa sídla: 				zatím nepřiděleno

IČO: 					zatím nepřiděleno

Red IZO ZŠ/MŠ: 			zatím nepřiděleno

IZO ZŠ/MŠ: 				zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):

Obec Bašť

Katastrální území: 			Bašť

Parcelní číslo: 			p. č. 42/1, 42/2, st. 1/1 a st. 1/2

Obec Měšice

Katastrální území: 			Měšice

Parcelní číslo: 			p. č. st. 6, st. 7/1, st. 10, st. 11, 16/10, 16/13, 21/1, 23/1,

26/4, 228/12, 259, 260, st. 348

Veškerý majetek bude vložen do svazku.

Charakter akce:

Novostavba budov základní školy včetně veškerého vybavení (gastroprovoz s jídelnami a tělocvičny se zázemím) Svazku obcí Pod Beckovem s místem poskytování služeb v Bašti a Měšicích.

Zdůvodnění nezbytnosti akce:

V srpnu 2019 byl založen svazek obcí Pod Beckovem jako logické pokračování přetrvávajícího problému s nedostatečnou kapacitou základní školy ve spádovém obvodě ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Podle stanov svazku je předmětem činnosti a hlavním účelem spolupráce členů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy. Členy svazku jsou pak všechny obce, které spádují do líbeznické základní školy – Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová ves, Předboj, Bořanovice a Zlonín. Přestože rejstříková kapacita novostavbou dalšího pavilonu tzv. Neorondelu ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích narostla na 1 600 žáků, nebude podle aktualizované demografické studie ani tato kapacita v roce 2023 pro spádovou oblast dostačující. Navyšování kapacity školy v Líbeznicích probíhalo v několika etapách od roku 2014, skončilo v roce 2020 a vyčerpalo veškeré možnosti, zejména prostorové a bylo tedy nutné hledat místo v okolních obcích. Demografické studie prokázaly riziko překročení 100% naplněnosti 1. tříd jen pro děti s trvalým pobytem v Líbeznicích.  Základem spolupráce obcí je nadále společný postup a pokračování v řešení společného školského obvodu jako jednoho celku s tím, že investice do školní budovy bude řešena všemi zainteresovanými obcemi právě vznikem svazkové školy pro zajištění dostatečné kapacity základních škol bude nezbytné postavit jeden objekt velké školy v obci Bašť pro 540 žáků a objekt menší školy v Měšicích pro 270 žáků. Vybudována bude škola s potřebným zázemím v podobě tělocvičny i kuchyně s jídelnou.

Spádové území:

Základem spolupráce obcí je nadále společný postup a pokračování v řešení společného školského obvodu jako jednoho celku. Předpokladem je, že v rámci celého školského spádového území dojde s otevřením nových budov Svazkové školy pod Beckovem k přesunu žáků ze ZŠ a ZUŠ Líbeznice do základní školy v místě bydliště. Žáci Bašti a Měšic tvoří nezanedbatelný podíl žáků v líbeznické škole. Noví žáci prvních ročníků budou v naprosté většině chodit k zápisu do školní budovy v obci, kde mají trvalé bydliště.

Navýšení kapacity základního vzdělávání:

V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 27 učeben a 810 žáků, z toho bude 18 učeben na území obce Bašť a 9 učeben na území obce Měšice.

Celkově dojde k vytvoření nové kapacity 810 žáků.

- Název akce:	Nová svazková základní škola LOŠBATES

Žadatel o dotaci:

Název: 				LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí

Adresa sídla: 				Horní náves 6, 251 62 Louňovice

Kraj:				Středočeský

Obec s rozšířenou působností: 	Říčany

Místo realizace akce:

Katastrální území: 			Louňovice

Parcelní číslo: 			171/32, 171/30, 171/4, 164/2, 163/2, 159, 168/38, 510,

168/37, st. 1156, 165, 164/1, 168/1, 157/7, 157/9, 472/1,

157/8, 169/4

Uživatel:

Název: 			Svazková základní škola LOŠBATES

Adresa sídla: 				zatím nepřiděleno

IČO: 					zatím nepřiděleno

Red IZO ZŠ/MŠ: 			zatím nepřiděleno

IZO ZŠ/MŠ: 				zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy - Vlastník pozemků a stavby (budoucí):

DSO Lošbates/pozemky Louňovice

Parcelní číslo: 			171/32, 171/30, 171/4, 164/2, 163/2, 159, 168/38, 510,

168/37, 164/1, 168/1, 157/7, 157/9

Ostatní pozemky nebudou dotčeny samotnou výstavbou školy, ale jedná se o pozemky dotčený výstavbou inženýrských sítí, přeložek, trafostanice a komunikací.

Charakter akce:

Novostavba základní školy s kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků, 7 odborných učeben (biologie, chemie, 2x jazyková učebna, výtvarná dílna, dílna, cvičná kuchyně), školní knihovna a doplňkové výukové prostory jako součást společných multifunkčních prostor navázaných na vnitřní dvůr. V rámci školního dvora bude vybudován prostor pro venkovní výuku. Dále bude v rámci objektu vybudována školní družina sestává ze tří vzájemně propojitelných oddělení, prostory jídelny řešeny jako víceúčelový sál a prostory pro Základní uměleckou škola v 2.NP pavilonu D. Ve školním areálu bude umístěna sportovní hala (školní tělocvična) s čistou herní plochou cca 20x40m s možností předělení na dvě samostatné tělocvičny disponuje zázemím se čtyřmi šatnami, objekt E – bytový dům pro učitele 
a venkovním víceúčelovým hřištěm s běžeckou dráhou.

Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Výstavba nové svazkové základní školy LOŠBATES je jediným východiskem z kritického nedostatku míst v základních školách v regionu Praha východ.

Obce svazku (Obec Louňovice, Obec Štíhlice, Obec Tehovec a Obec Svojetice) měly zajištěnou školní docházku v Základní škole Mukařov, její kapacita je však již nedostačující. Po rozhodnutí zastupitelstva obce Mukařov, že v areálu jejich školy již nebude prováděna žádná výstavba za účelem rozšíření kapacity, našim obcím tak nezbyla jiná možnost než si postavit školu vlastní.

Nerealizace tohoto záměru by obcím svazku přinesla velké problémy, jelikož vlastní školu nemají a dle školského zákona mají povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, avšak kapacity základních škol v této oblasti jsou již naplněny.

Tento region již dlouhodobě indikuje signály k navýšení kapacit ZŠ, jelikož situace je zde velmi kritická, převis poptávky v kombinaci s naplněností okolních ZŠ je alarmující.

Svazek má k 1. 1. 2020 dohromady 3.127 obyvatel a plánovaná škola je 2 x 9 tříd s kapacitou 540 žáků. Jak uvádí Demografická studie, počet obyvatel Louňovicka i nadále poroste. V horizontu roku 2050 je pravděpodobný počet obyvatel kolem 7,1 tis. obyvatel (vč. obce Babice, která již členem svazku není), tedy o více než 54 % oproti současnému roku.

Velký podíl na růstu obyvatelstva má migrační přírůstek. Důvodem je blízkost hlavnímu městu, nedostupnost bydlení v Praze a zároveň množství dostupných stavebních parcel v regionu. Nedostupnost bydlení v Praze tlačí poptávku po bydlení směrem do Středočeského kraje.

SO ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, ve své analytické části upozorňuje na hlavní problém v oblasti školství, a to je malá kapacita základních škol a jejich součástí, kdy v základních školách chybí kmenové třídy a zřizovatelé spádových škol nepokryjí často ani poptávku žáků s trvalým pobytem v místě školy. Proto jsou školy nuceny rozvazovat smlouvy o přijímaní žáků ze sousedních obcí do svých škol. Zároveň dochází ke zvyšování nejvyššího povoleného počtu žáků prvního stupně na maximum (30 žáků).

Spádové území:

Spádovým územím jsou čtyři menší obce – Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice – v okrese Praha-východ, spadající pod SO ORP Říčany. Problematika nedostatku míst v základních školách v regionu je řešena bezmála 10 let. Ani jedna z obcí svazku není zřizovatelem základní školy, spádovou školou je Základní škola Mukařov. Od r. 2009 do r. 2016 se obce svazku podílely na jejím kapacitním rozšíření a ve třech etapách přispěly částkou celkem 12 828 292 Kč. Dne 9. 3. 2016 ovšem zastupitelstvo obce Mukařov, jako zřizovatel ZŠ, rozhodlo svým usnesením č. 2/MZZ/2016, že technická kapacita jejich školského zařízení je 640 žáků a že v areálu školy již nebude prováděna žádná další výstavba za účelem rozšíření její kapacity. Od roku 2009 měly uvedené obce s obcí Mukařov, jako zřizovatelem ZŠ Mukařov, podepsané dohody o školském obvodu. Obce svazku tak sice měly zajištěnou školní docházku v Základní škole Mukařov, její kapacita však nestačí. Již pro školní rok 2020/2021 musel o přijetí dětí do spádové základní školy Mukařov rozhodnout Krajský úřad Středočeského kraje, a to i přes velký odpor zřizovatele. Obec Mukařov zrušila v červnu 2020 dohody o spádovosti.

Spádové území nové svazkové základní školy budou tvořit obce Louňovice, Štíhlice, Tehovec Svojetice, tj. obce tvořící DSO LOŠBATES.

Navýšení kapacity základního vzdělávání

V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 18 učeben a 540 žáků v obci Louňovice.

- Název akce:	Svazková škola Povýmolí v Úvalech.

Žadatel o dotaci:

Název: 			Dobrovolný svazek obcí Povýmolí

Adresa sídla: 			Pražská 276, Úvaly

Kraj:			Středočeský

Obec s rozšířenou působností: 	Brandýs nad Labem

Místo realizace akce:

Katastrální území: 			Úvaly u Prahy

Parcelní číslo: 			p. č. 3933/1, 3934, 3939 a 3940

Uživatel:

Název: 				Svazková škola Povýmolí

Adresa sídla:

IČO: 					zatím nepřiděleno

Red IZO ZŠ/MŠ: 			zatím nepřiděleno

IZO ZŠ/MŠ: 				zatím nepřiděleno

Majetkoprávní vztahy – Vlastník pozemků a stavby (budoucí):

Město Úvaly. Směrem k svazku bude na pozemku p. č. 3933/1, 3934, 3939 a 3940 zřízeno právo stavy.

Charakter akce:

Novostavba – kompletní základní škola 3 x 9 učeben s celkovou kapacitou 810 žáků.  Urbanistické řešení novostavby Svazkové základní školy v Úvalech je navrženo s ohledem na stávající projekt územní studie “Obytný soubor – Úvaly Hostín“, plánovanou přeložku silnice I/12 vedoucí okolo řešeného území a zároveň s ohledem na dostupnost školy z okolních obcí spadajících pod Dobrovolný svazek obcí Povýmolí. Základní škola má půdorysný tvar písmene H, který dělí objekt na tři křídla se dvěma předprostory, hlavní vstupní předprostor 
a vnitřní pobytový dvůr. Jednotlivá křídla objektu jsou rozdělena na vstupní a společenský blok (střední křídlo), výukový blok (západní křídlo) a sportovní blok (východní křídlo). Hlavní objekt školy na západní části pozemku má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které směrem k severu vystupuje nad svažitý terén. Jeho půdorysné rozměry jsou 18,9×93,0m. Na východě se nachází víceúčelová sportovní hala. Půdorysné rozměry haly jsou 33,0×80,7m. Mezi oběma výše popsanými objekty se nachází dvoupatrový spojovací krček o rozměrech 36,0×27,4m.

Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Základní škola Úvaly je jediná základní škola ve spádové oblasti. Jedná se o školu s 1. až 9. postupným ročníkem a dvěma speciálními třídami pro žáky s lehkým mentálním postižením. Kapacita školy je 750 žáků. Ve škole pracuje 55 pedagogů a 18 provozních zaměstnanců. I přes to, že škola neplní funkci spádové školy, navštěvují ji i žáci z okolních i vzdálenějších obcí. Z důvodů kapacitních však od školního roku 2013/2014 přijímá pouze žáky s trvalým bydlištěm Úvaly, i když zájem o přijetí dětí z okolních obcí vzrůstá. Velká část žáků 1. stupně může navštěvovat školní družinu, která má kapacitu 270 žáků. Školní družina má devět oddělení a nabízí několik zájmových kroužků. Školu tvoří šest budov označených písmeny A -E. V budově A je umístěno 8 tříd 1. stupně, v budově B 9 kmenových tříd pro žáky 2. stupně, 1 učebna pro žáky 1. stupně a 2 odborné učebny (PC a F-CH), v budově C v 2. NP je 6 kmenových tříd pro žáky 1. stupně a 2 jazykové učebny, v 1. NP dvě učebny pro speciální třídy. V budově D jsou čtyři třídy 1. stupně a v budově E 2 třídy pro školní družinu. V budově E je umístěna školní jídelna.

Projekt Svazkové školy přispívá k řešení problému s nedostatkem kapacit na základních školách. Obce zapojené do projektu bez vlastní školy nemají možnost umístit školáky do zařízení okolních obcí, protože ty jsou na hranici svých možností s umístěním žáků s trvalým bydlištěm ve svém obvodu.

Závěry demografické prognózy jasně ukazují, že vzhledem k rozsáhlé bytové výstavbě a masivnímu nárůstu obyvatel (a to převážně mladých rodin s malými dětmi ve věku 0-6 let), ke kterým docházelo od roku 2002, je současná kapacita základní školy v Úvalech naprosto nedostatečná a tento trend bude přetrvávat minimálně do roku 2029.

Spádové území:

Stávající stav:

Ve spádovém území definovaném územím obcí zapojených do projektu existuje pouze jedna základní škola. Tato škola se nachází ve městě Úvaly. Současná kapacita školy pokrývá potřeby obyvatel pouze tohoto města, a to i přesto, že odborné učebny byly věnovány pro zajištění kapacit kmenových učeben. Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvuje 872 žáků, rejstříková kapacita přitom činí 890 žáků. Současná kapacita školy je neudržitelná a neodpovídá současným trendům na výuku i zázemí školy (jedná se zejména o nedostatečnou kapacitu jídelny, šaten, družin, odborných učeben, kabinetů pro asistenty projektu inkluze atd.). Pokud by mělo dojít k optimalizaci kapacity stávající školy, činil by počet kmenových tříd 23.

Budoucí stav:

Z demografické studie z října 2020 vyplývá, že při středním trendu vývoje bude již v roce 2025 k umístění žáků ze spádového území potřebných 56 kmenových tříd. Je tedy nezbytné, navýšit kapacitu školy oproti žádosti z roku 2015 z původního modelu 2*9 na 3*9. 27 nových kmenových tříd odlehčí stávající škole, umožní vybudování odborných učeben, školní družiny i zázemí pro vedení a učitele. Nová škola pojme především žáky ze spádové oblasti zapojených obcí a nové obyvatele úvalské Radlické čtvrti a Hostína.

Navýšení kapacity základního vzdělávání

V území vznikne nová svazková škola s kapacitou 27 učeben a 810 žáků ve Městě Úvaly.

dále také „žadatele o poskytnutí dotace“ nebo následně „příjemce dotace“

Viz bod 4.3 Údaje vyplývající z analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území a bod 11. Analýza rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT – Vysvětlení výpočtů v modelu v programu 133 340.

Pojem „kapacita“ školy označuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných provozů, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení (dále také „Povolený počet žáků (počet žáků)“).

Rejstříková kapacita nové kmenové učebny je stanovena na 30 žáků.

Milníkem je aktualizace dokumentace programu v podobě materiálu pro jednání vlády České republiky - – viz bod 4.8 programu 133 340.

Výchozí hodnota je stanovena jako nulová.

Cílová hodnota je stanovena jako absolutní navýšení kapacity a je vypočtena jako podíl celkové alokace programu               a uznatelných nákladů na jednoho žáka v hodnotě 800 000 Kč s DPH.

Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 341 navýšen vybudováním zcela nové kapacity novou výstavbou, přístavbou, dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.

PU – plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zdí a obvodových stěn, měřená na vnitřním obvodu zdí, včetně ploch komunikací a technického vybavení.

Neuznatelný výdaj

Neuznatelný výdaj

Neuznatelný výdaj

Neuznatelný výdaj

Neuznatelný výdaj

Neuznatelný výdaj