Příloha č. 3 –

Vzor smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Boletice nad Labem, příspěvková organizace, dále jen VÚ Boletice

Se sídlem			: Boletice nad Labem Vítězství 70, 407 11 Děčín 32

Zastoupený			: ředitelem PaedDr. Pavlem Bártíkem

IČ				: 47274379

Bankovní spojení		: Komerční banka, pobočka Děčín

Číslo účtu			: 3932140277/0100

Zástupce pro věcná jednání	: Zdeněk Vážný

Telefon, fax			: 412 594 924, 412 548 867

E-mail				: z.vazny@vuboletice.cz

a

Zhotovitel:

Se sídlem			:

Jednající			:

IČ				:

DIČ				:

Bankovní spojení		:

Číslo účtu			:

Zástupce pro věcná jednání	:

Telefon, fax			:

E-mail				:

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž vybavení cvičné kuchyně podle zpracované prováděcí projektové dokumentace (dále jen “dílo“) ve lhůtě do 15.6.2010.,

  - Věcný rozsah díla:

Kompletní dodávka a montáž vybavení cvičné kuchyně v souladu s Přílohou č. 1 - Prováděcí projektová dokumentace a Přílohou č. 2 - Výkres rozmístění zařizovacích předmětů a seznam vybavení, které jsou nedílnou součásti této smlouvy.

II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1	Zahájení plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději 1.5.2010.

2.2 	Termín dokončení díla

Objednatel požaduje dokončení a předání díla nejpozději do 15.6.2010.

2.3 	Místo plnění

VÚ Boletice – odloučené pracoviště Pivovarská, Pivovarská č.p. 179/30, Děčín 4, 405 02.

III.
CENA DÍLA, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY3

  - Cena díla         (Pozn.: bude uvedena nabídková cena uchazeče)

Cena bez DPH: Kč

DPH: Kč

Celková cena s DPH: Kč

  - Cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

  - Cena bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu-faktury. Podkladem pro vystavení faktury je zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel vystaví fakturu do 10 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

  - Daňový doklad – faktura musí obsahovat lhůty splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů s možností prodloužení termínu na základě přidělení finančních prostředků až o 60 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů..

  - V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

  - Objednatel nebude poskytovat zálohy.

IV.
SMLUVNÍ POKUTY4

  - Jestliže zhotovitel nedokončí dílo v termínu uvedeném v čl. II odst. 2.2. této smlouvy, je v prodlení. Za každý den prodlení se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

  - Jestliže zhotovitel v dohodnutém termínu neodstraní řádně reklamovanou vadu díla, nebo vadu zjištěnou při přejímce, je v prodlení a bude penalizován částkou 1.500,-Kč za každý den prodlení.

  - Jestliže objednatel neproplatí fakturu ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 3.5 je v prodlení. Za každý den prodlení může zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

V.
ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

5.1	Záruční doba je 12 měsíců a počíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla objednatelem.

5.2	Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu – bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí.

5.3	Objednatel je povinen v písemném oznámení vady popsat, případně popsat jak se projevují.

5.4	Objednatel je oprávněn v oznámení o zjištění vady uplatnit:

a)	způsob jejího bezplatného odstranění opravou, či slevou ceny (bez opravy). Jestliže se však ukáže, že jde o vady věci neodstranitelné, může objednatel požadovat dodání náhrady, pokud to umožňuje povaha vadné části díla;

b)	vada musí být odstraněna do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

c)	nebude-li vada včas odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit ji sám na náklady zhotovitele.

VI.
PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

  - Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání místo plnění na základě předávacího protokolu.

  - Zhotovitel nesmí skladovat odpad v místě plnění. Zhotovitel odveze veškerý odpad a zajistí jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen místo plnění zcela vyklidit.

  - Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a upravit tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace nebo po dohodě smluvních stran.

  - O odevzdání a převzetí místa plnění bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací.

  - Objednatel požaduje na zhotoviteli vybavení kuchyně součinnost se zhotovitelem stavby v místě plnění po celou dobu trvání stavebních prací.

Identifikační údaje zhotovitele stavby:

Název firmy			: NORDCLIMA CZ s.r.o.

Se sídlem			: U Bílého sloupu 2152, 436 01 Litvínov

Jednající			: Pavlem Stehlíkem – jednatel společnosti

IČ				: 63147963

DIČ				: CZ63147963

Bankovní spojení		: KB a.s. Litvínov

Číslo účtu			: 3285640207/0100

Zástupce pro věcná jednání	: Pavel Stehlík

Telefon, fax			: 476 730 038

E-mail				: nordclima@nordclima.cz

  - Dílo bude provedeno bez omezení funkčnosti topení, sociálního zařízení a zabezpečení v místě plnění, veškeré požadované přerušení dodávek elektrické energie, plynu, vody a tepla bude projednáno s objednatelem minimálně 24 hodin předem.

VIII
PŘEDÁNÍ DÍLA

O předání díla se sepíše zápis o předání a převzetí díla a jeho částí.

VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva a případné dodatky ke smlouvě budou vyhotoveny vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.

- Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla či práce na něm přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva využít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné, ani finanční nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací na díle, vyjma úhrady účelně a prokazatelně vynaložených nákladů za poměrnou již provedenou část.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou. Odstoupit od smlouvy však nemůže ta strana, která neplní smluvní povinnosti.

- Projev vůle odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemně a doručit jej druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou následující den po jeho doručení druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů.

- Důvody, které lze považovat za podstatné, ve smyslu porušení povinností smluvních stran:

a) při bezdůvodném prodlení objednatele s úhradou faktur déle než 3 měsíce;

b) poskytovatel nebude fakturovat smluvní ceny;

c) zhotovitel bude s předáním díla v prodlení delším než 30 dnů.

IV.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich práv a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Příloha č. 1 – Výkres rozmístění zařizovacích předmětů a seznam vybavení.

Příloha č. 2 - Prováděcí projektová dokumentace.

V Děčíně dne …………2010

Za objednatele :	Za zhotovitele:

PaedDr. Pavel Bártík