Dotaz:

Bylo by možné zaslat zápis z místního šetření k územnímu rozhodnutí?

Odpověď:

Ne, bohužel zadavatel ještě tento zápis z místního šetření nemá k dispozici.

Dotaz:

Bylo by možné nahradit osvědčení zadavatele o provedené službě čestným prohlášením, jedná se o neveřejného dodavatele a vzhledem k času dovolených se nám bohužel nemůže podařit odpovědnou osobu zastihnout k podpisu osvědčení. Dle §56 odst 1a zákona č.137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách je tato možnost přípustná.

Odpověď:

Nebylo. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil jakým způsobem chce, aby uchazeči prokazují technické kvalifikační předpoklady. Zvolil si způsob uvedený v zadávací dokumentaci a na něm musí trvat.

Dotaz:

Je  možno nahlédnout do výkresové dokumentace pro územní řízení.

Odpověď:

Ano, po telefonické (u Ing. Vláška) objednávce, je možno v sídle zástupce zadavatele (Centrum evropského projektování, a. s.) nahlédnout.

Dotaz:

Kdy a kde bude otevírání obálek? A je veřejné?

Odpověď:

Otevírání obálek se bude konat 22. 7. 2009 v sídle zadavatele (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.;  Holovousy 1, 508 01 Hořice) ve 13:00 a otevírání obálek bude veřejné, tzn. uchazeči se ho můžou zúčastnit.

Dotaz:

Jak máme stanovit hodnotící kritérium: Výše smluvní pokuty za nedodržení termínů?

Odpověď:

Toto stanovte jako částku, která bude zaplacena za nedodržení terminů zadavateli. U tohoto zadavatel nepožaduje sankce stanovené na dny, protože zadavatel potřebuje mít projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení do daného data a pokud mu ji dodavatel dodá pozdě, tak už mu nebude k ničemu.

Dotaz

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že zadavatel požaduje předání díla 15. 11. 2009, ale v příloze číslo jedna je napsáno datum 31. 12. 2009. Které teda platí?

Odpověď:

Platí datum 15. 11. 2009.