ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

evidenční číslo veřejné zakázky xxxxxxxxxx

Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení bylo uveřejněno 
v Informačním systému o veřejných zakázkách dne xx. června 2009

Zadavatel:

Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,

se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

V Brně xx. července 2009

Obsah zadávací dokumentace

1.	Preambule	3

2.	Předmět veřejné zakázky	3

3.	Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky	5

4.	Kvalifikace uchazeče	5

5.	Dodatečné služby, opční právo	9

6.	Prohlídka místa plnění	10

7.	Požadavky na zpracování Informace o kvalifikaci	10

8.	Požadavky pro zpracování nabídky	13

9.	Předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky	16

10.	Ostatní podmínky zadávacího řízení	16

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1	Obchodní podmínky

Příloha č. 2 	Technické podmínky

Příloha č. 3	Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci:

3.1	Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele

3.2	Formulář „Seznam významných služeb“, osvědčení, resp. prohlášení dodavatele

3.3	Kontrolní list Informace o kvalifikaci

Příloha č. 4	Vzory formulářů pro zpracování nabídky:

4.1	Formulář Krycího listu nabídky a Prohlášení uchazeče

4.2	Předloha Návrhu smlouvy

4.3	Kontrolní list nabídky

Příloha č. 5	CD s formuláři pro zpracování nabídky

Příloha č. 6	Kopie Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného v Informačním systému o veřejných zakázkách

# Preambule

Zadavatel, kterým je Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, je investorem Univerzitního kampusu Bohunice z programu „233 330 – Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity“, jehož výstavba byla zahájena v roce 2004 a bude dokončena v roce 2010. V průběhu realizace projektu byl jeho věcný rozsah z finančních důvodů redukován. Masarykova univerzita hodlá využít takto vzniklé územní rezervy k realizaci investičních projektů

- centrum pro studium toxických látek (CETOCOEN)

- Středoevropský technologický institut (CEITEC) – části budované Masarykovou univerzitou

- výukové a výzkumné pavilony Přírodovědecké fakulty pro biologické obory (BIOREDUC)

financovaných s využitím Strukturálních fondů Evropské unie – Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Uvedené projekty tvoří soubor staveb „Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice“.  Předmětným otevřeným zadávacím řízením je zadávána veřejná zakázka na projektové řízení „Dostavby Univerzitního kampusu Bohunice“ včetně výkonu investorských inženýrských činností.

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídek uchazečů (dále jen „Zadávací dokumentace“) v otevřeném řízení podle zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí tímto Zákonem a vyhláškami č. 274/2006 Sb., č. 326/2006 Sb., č. 328/2006 Sb., č. 329/2006 Sb. a č. 330/2006 Sb. a nařízením vlády ČR č. 77/2008 Sb.

Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném řízení. Pod pojmem „Informace o kvalifikaci“ se rozumí souhrn dokumentů vyžadovaných Zákonem a zadávacími podmínkami a blíže specifikovaných touto Zadávací dokumentací, kterými dodavatel prokazuje splnění své kvalifikace dle hlavy V části druhé Zákona.

Poskytnutá Zadávací dokumentace se stává majetkem dodavatele a nemusí být Zadavateli vrácena. Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování Informace o kvalifikaci a nabídky pro toto zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen se před předložením Informace o kvalifikaci a podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní Zadávací dokumentací a vyjasnit si ještě před předložením Informace o kvalifikaci a podáním nabídky případné nejasnosti. K pozdějším námitkám nebude brán zřetel.

Zadávaná veřejná zakázka je zakázkou nadlimitní. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 19.000.000,- Kč (slovy devatenáct milionů korun českých) bez DPH.

# Předmět veřejné zakázky

## 2.1 Předmět veřejné zakázky

### Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu „Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice“ včetně výkonu investorských inženýrských činností za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódy :

- 74210000-4	Technické poradenské služby

- 74230000-0 	Technické služby

- 74260000-9	Stavební služby

- 74264100-8	Řízení stavebních projektů

- 74232210-9	Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

(Zadavatel uvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení i činnosti „Řízení stavebních projektů“ a „Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce“, byť jsou součástí obecnějších činností 74260000-4 „Stavební služby“, resp. 74230000-0 „Technické služby“ s cílem vytvořit podmínky pro účast v zadávacím řízení i dodavatelům, kteří k vyhledání relevantních zakázek v Informačním systému veřejných zakázek použijí pouze specifickou kvalifikaci předmětu veřejné zakázky 74264100-8, resp. 74232210-9.)

### Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanoví Obchodní podmínky, které jsou součásti této Zadávací dokumentace.

## 2.2 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny; požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky jsou Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou dále obsaženy v předloze návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4.2 této Zadávací dokumentace), kterou uchazeč použije pro zpracování své nabídky.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky bez ceny dalších služeb, na které si zadavatel vyhradil opční právo (viz kapitola 5 této Zadávací dokumentace). Nabídková cena  bude v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu (bez DPH), výši DPH a cenu + DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, cla, vedlejší náklady apod.)

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Platební podmínky předepsané Zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou podrobně obsaženy v obchodních podmínkách (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 4.2 této Zadávací dokumentace) a uchazeč ve své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách respektovat.

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

Překročení (nebo snížení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena (cena + DPH) upravena podle výše sazeb DPH platných v době podpisu smlouvy.

## 2.3 Technické podmínky

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem Technické podmínky.

Technické podmínky jsou Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace.

## 2.4 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

### Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu sídla Zadavatele.

### Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace, a to nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne Zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 3 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

# Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

- Předpokládané zahájení plnění zakázky je ihned po podpisu smlouvy

- Termínem ukončení plnění veřejné zakázky je termín odstranění všech vad Dostavby Univerzitního kampusu Bohunice zjištěných nejpozději dvanáct měsíců po předání a převzetí poslední generální dodávky či poslední přímé dodávky pro Dostavbu Univerzitního kampusu Bohunice podle toho, co nastane později.

Místem plnění veřejné zakázky je staveniště Univerzitního kampusu Bohunice, severně od ulice Kamenice, Brno.

# Kvalifikace uchazeče

## 4.1 Splnění kvalifikace

V souladu se Zákonem budou hodnoceny pouze nabídky podané uchazeči, kteří splnili kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění

- základních kvalifikačních předpokladů stanovených § 53 Zákona;

- profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení;

- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení;

- technických kvalifikačních předpokladů stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými Zákonem a doklady požadovanými Zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této Zadávací dokumentaci.

Dodavatelé zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. Zákona), mohou prokázat splnění části kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek) starší než 3 měsíce. Tento výpis prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu podle § 127 Zákona.

Dodavatelé, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů (§ 133 a násl.. Zákona), mohou prokázat splnění části kvalifikace předložením platného certifikátu (viz § 140 odst. 1 Zákona). Tento certifikát prokazuje kvalifikaci v rozsahu podle § 134 Zákona.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona (vyjma § 54 písm. a) Zákona) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v § 51 odst. 4 Zákona.

Podává-li nabídku dodavatel, který prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel podle § 51 odst. 4 Zákona povinen Zadavateli předložit originál nebo ověřenou kopii smlouvy uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

### Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 Zákona), musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona musí dodavatelé podávající nabídku společně prokázat společně.

### Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, podle § 51 odst. 5 Zákona jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v § 51 odst. 7 Zákona, a to v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované Zákonem a požadované Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Zahraniční dodavatel může podle § 143 Zákona prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

Dokumenty prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka (dokumenty vyhotovené ve slovenštině nemusí být do českého jazyka překládány).

## 4.2 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až i) Zákona.

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným  § 53 odst. 2 Zákona.

## 4.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží :

- výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní  zapsán - § 54 písm. a) Zákona

- doklad o oprávnění k podnikání - § 54 písm. b) Zákona

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost k výkonu vybraných činností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 54 písm. d) Zákona

## 4.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží údaje o celkovém obratu dodavatele a o obratu dodavatele dosaženém investorskými inženýrskými činnostmi za poslední 3 účetní období (§ 55 odst. 1 písm. c) Zákona) a prokáže, že v každém z posledních 3 účetních období dosáhl celkového ročního obratu nejméně ve výši 30 mil. Kč bez DPH, z toho v každém z posledních tří účetních období nejméně 10 mil. Kč bez DPH investorskými  inženýrskými činnostmi.

Pokud dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost v předmětu veřejné zakázky později (například později než v roce 2006, pokud je účetním obdobím dodavatele kalendářní rok), postačuje, předloží-li údaje o svém obratu dosaženém za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení činnosti, přičemž příslušné obraty dodavatele v každém z těchto účetních období musí být větší nebo rovny výše uvedeným hodnotám celkového obratu a obratu dosaženého investorskými inženýrskými činnostmi.

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel údaje o obratu uvedl ve svém Prohlášení podle předlohy v Příloze č. 3.1 této Zadávací dokumentace nebo tyto údaje prokázal předložením jiného dokladu, např. výkazů zisků a ztrát za poslední  tři účetní období.

## 4.5 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží :

- seznam významných služeb realizovaných dodavatelem  (podle § 56 odst. 2 písm. a) Zákona) s uvedením rozsahu služby a doby plnění doložený osvědčeními nebo čestnými prohlášeními  o tom, že v posledních třech letech

  - dokončil poskytování významných služeb zahrnujících komplexní řízení projektů a výkon investorských inženýrských činností na nejméně třech stavbách, z nichž

- alespoň dvě stavby byly nadlimitními veřejnými zakázkami

- a alespoň jedna stavba byla zakázkou s celkovými rozpočtovými náklady většími než 300 mil. Kč bez DPH a alespoň dvě další stavby byly zakázkami s celkovými rozpočtovými náklady většími než 150 mil. Kč bez DPH

- a alespoň jedna stavba byla stavbou školského nebo vědeckovýzkumného zařízení, jejíž součástí byly chemické či biochemické či biologické laboratoře nebo čisté provozy o čisté podlahové ploše nejméně 
500  m2.

Pod pojmem „významné služby zahrnující komplexní řízení projektů a výkon investorských inženýrských činností“ se rozumí služby poskytnuté dodavatelem pro stavbu,

- která byla dokončena a uvedena do provozu (užívání) v posledních třech letech,

- u níž nedošlo ke zvýšení nákladů stavby oproti nákladům ze schváleného investičního záměru či jemu na roveň postaveného dokumentu o více než 15 %,

- u níž nedošlo k prodlení v uvedení budované stavby do provozu (užívání) delšímu než dva měsíce oproti termínům stanoveným ve schváleném investičním záměru či v jemu na roveň postaveném dokumentu

zahrnující nejméně:

- přípravu staveniště a jeho předání dodavateli

- výkon technického dozoru investora při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby včetně dohledu nad bezpečností práce, ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí

- řízení změn v průběhu realizace projektu

- monitoring a reporting o průběhu projektu

- kontrolu podkladů pro fakturaci provedených prací

- koordinaci činnosti projektanta, dodavatele stavebních prací a dodavatele přímých dodávek pro investora

- řízení činností při předání a převzetí stavby

- obstarání kolaudačního rozhodnutí

- řízení činnosti při odstraňování vad a nedodělků

- zpracování závěrečného vyhodnocení stavby

Absence kterékoli z uvedených činností v dané zakázce uvedené v seznamu významných služeb nebo neprokázání kterékoli podmínky uvedené v definici pojmu „významné služby zahrnující komplexní řízení projektů a výkon investorských inženýrských činností“ vylučuje uznání této významné služby jako průkazu splnění technického kvalifikačního předpokladu uvedeného v bodě 4.5 a) písmenu i.

  - dokončil poskytování významných služeb zahrnujících komplexní vedení zadávacího řízení nejméně dvou nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce.

Pod pojmem „významná služba zahrnující komplexní vedení zadávacího řízení“ se rozumí služby dodavatele zahrnující nejméně

- přípravu zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně přípravy obchodních podmínek (předlohy návrhu smlouvy o dílo)

- zpracování oznámení o zahájení veřejné zakázky

- výdej zadávací dokumentace

- příjem nabídek

- posouzení dokladů o kvalifikaci uchazečů

- zpracování podkladů pro posouzení a hodnocení nabídek

- zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na základě rozhodnutí zadavatele

- spolupráci se zadavatelem při přípravě podpisu smlouvy o dílo

Absence kterékoli z uvedených činností v dané zakázce uvedené v seznamu významných služeb nebo neprokázání kterékoli podmínky uvedené v definici pojmu „významné služby zahrnující komplexní vedení zadávacího řízení“ vylučuje uznání této významné služby jako průkazu splnění technického kvalifikačního předpokladu uvedeného v bodě 4.5 a) písmenu ii.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal jak splnění technického kvalifikačního předpokladu uvedeného v bodě 4.5 a) písmenu i, tak splnění technického kvalifikačního předpokladu uvedeného v bodě 4.5 a) písmenu ii.

Zadavatel doporučuje Seznam významných dodávek zpracovat dle předlohy v Příloze č. 3.2 Zadávací dokumentace.

Každá položka seznamu významných služeb musí být doložena :

- osvědčením objednatele služeb nebo

- čestným prohlášením dodavatele, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli a nebylo možné osvědčení získat z důvodů spočívajících na straně této osoby.

Zadavatel doporučuje osvědčení, resp. čestné prohlášení zpracovat dle předlohy v Příloze č. 3.2 Zadávací dokumentace.

- originál nebo ověřenou kopii certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo originál či ověřenou kopii rovnocenného dokladu vydaného v členském státě Evropské unie nebo jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

Podle § 59 odst. 4 Zákona může Zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec.

# Dodatečné služby, opční právo

V případě, že se v průběhu plnění zadávané veřejné zakázky vyskytne potřeba provést dodatečné služby nezahrnuté ve sjednaném předmětu plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu se Zákonem.

Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb dodavatele (opční právo), kterému zadá předmětnou veřejnou zakázku, a to v době od ukončení plnění zadávané veřejné zakázky až do uplynutí záruční doby na generální dodávky staveb, etap a fází dostavby Univerzitního kampusu Bohunice, resp. specifické záruční doby u vybraných částí generální dodávky staveb, etap a fází dostavby Univerzitního kampusu Bohunice spočívajících ve

  - zjištění a evidenci vad generálních dodávek a přímých dodávek realizovaných v rámci dostavby  Univerzitního kampusu Bohunice, které se projeví v záruční době a ve specifické záruční době,

  - uplatnění reklamací, vedení reklamačních řízení včetně zastupování Zadavatele v případných sporech se zhotoviteli,

  - kontrole odstranění reklamovaných vad.

Tyto práce budou Zadavatelem zadány v souladu s §  99 odst. 2 Zákona jednacími řízeními bez uveřejnění, a to postupně podle potřeb Zadavatele. Cena těchto prací bude stanovena jako součin počtu hodin práce manažera projektu potřebných k poskytnutí požadované služby stanovený dohodou v jednacím řízení bez uveřejnění a hodinové sazby, kterou uchazeč uvede ve své nabídce (v příloze č. 4 návrhu smlouvy). Toto opční právo nemusí být Zadavatelem využito.

# Prohlídka místa plnění

## 6.1 Účel, doba a místo prohlídky místa plnění

Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem plnění veřejné zakázky.

Prohlídka se v souladu s oznámením zadávacího řízení uskuteční dne 13. srpna 2009 a bude doprovázena informační schůzkou, na které mohou dodavatelé vznést případné dotazy v návaznosti na uskutečněnou prohlídku místa plnění. Zahájení prohlídky bude v 10:00 hodin a sraz účastníků bude ve vstupní hale Univerzitního kampusu Bohunice, 
Kamenice 3/5, Brno.

## 6.2 Počet zástupců při účasti na prohlídce

Prohlídky místa plnění a informační schůzky se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele. Účast na prohlídce místa plnění je na vlastní riziko dodavatele.

## 6.3 Způsob vyjasnění případných dotazů

Ústní odpovědi zástupců Zadavatele uvedené v průběhu informační schůzky na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k zadávacím podmínkám, je dodavatel oprávněn vznést požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně a doručit je do sídla Zadavatele; pouze písemná odpověď Zadavatele na vznesené dotazy má závazný charakter. Dotazy dodavatelů (bez identifikace tazatele) a odpovědi Zadavatele na doručené dotazy Zadavatel písemně rozešle všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

# Požadavky na zpracování Informace o kvalifikaci

## 7.1 Informace o kvalifikaci dodavatele

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil doklady o kvalifikaci ve formě souboru nazvaného „Informace o kvalifikaci“.

Zadavatel doporučuje, aby součástí Informace o kvalifikaci bylo Prohlášení dodavatele zpracované podle předlohy uvedené v Příloze č. 3.1 Zadávací dokumentace a podepsané dodavatelem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za dodavatele jednat. V případě podpisu osobou oprávněnou za dodavatele jednat Zadavatel doporučuje, aby její plná moc byla součástí Informace o kvalifikaci. Podpisem (podpisy) tohoto Prohlášení potvrdí dodavatel pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v Informaci o kvalifikaci.

Podle § 57 odst. 1 Zákona stanovuje Zadavatel, že doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v úředně ověřené kopii nebo v originále.

Prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů podávajících nabídku společně, musí každý dodavatel prokázat minimálně splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona a té části kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona, jejichž splnění prokazují dodavatelé podávající nabídku společně prostřednictvím daného dodavatele.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

## 7.2 Forma Informace o kvalifikaci

Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat Informaci o kvalifikaci podle níže uvedených doporučení, přičemž dodavatel může využít vzory (předlohy) dokladů předané v přílohách Zadávací dokumentace. Důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení nebude, pokud dodavatel po formální stránce nezpracuje Informaci o kvalifikaci tak, jak doporučuje Zadavatel.

Informace o kvalifikaci musí být v plném rozsahu zpracována v písemné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého  nebo slovenského jazyka.

Zadavatel doporučuje, aby Informaci o kvalifikaci dodavatel předložil ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a druhé jako „KOPIE“. Zadavatel doporučuje, aby kopii dodavatel vyhotovil okopírováním parafovaného a podepsaného originálu Informace o kvalifikaci. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem či kopií je rozhodující originál Informace o kvalifikaci.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy Informace o kvalifikaci byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1.

Zadavatel doporučuje, aby každé vyhotovení Informace o kvalifikaci (originál i kopie) bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním pevným provázkem, jehož volný konec bude opatřen přelepením na poslední straně složky. Zadavatel doporučuje opatřit toto přelepení razítkem či podpisem dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat.

Zadavatel doporučuje, aby originál Informace o kvalifikaci a jeho kopie byly vloženy do jednoho společného obalu (dále jen „Obálka K“), který bude uzavřen a na všech uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje Zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Obálka K bude označena názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) dodavatele a nápisem „NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – INFORMACE O KVALIFIKACI“.

Vzhledem k tomu, že Zadavatel u řady předcházejících veřejných zakázek zjistil závažné nedostatky v Informacích o kvalifikaci, pro které bylo nutno dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit, doporučuje Zadavatel dodavatelům, aby si před předáním Obálky K ověřili její věcnou správnost a úplnost podle Kontrolního listu Informace o kvalifikaci, který je Přílohou č. 3.3 Zadávací dokumentace. Případné neprovedení této kontroly nebude Zadavatelem považováno za nesplnění kvalifikace. Kontrolní list Informace o kvalifikaci není nutné vkládat do Obálky K.

## 7.3 Obsah a členění Informace o kvalifikaci

Zadavatel doporučuje, aby Informace o kvalifikaci byla členěna do oddílů, řazených v posloupnosti za sebou. Jednotlivé oddíly doporučuje Zadavatel oddělit dělicími listy barevně odlišnými od ostatních listů složky.

Informaci o kvalifikaci doporučuje Zadavatel členit následujícím způsobem:

- oddíl 1 - formulář „Krycí list Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele“

Nevyhoví-li dodavatel doporučení Zadavatele a nezařadí-li do oddílu 1 Informace o kvalifikaci Prohlášení podle předlohy formuláře Prohlášení ze Zadávací dokumentace, zařadí dodavatel do oddílu 2 své čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podle § 53 odst. 2 písm. b) Zákona a své čestné prohlášení podle § 53 odst. 2 písm. d) Zákona a do oddílu 4 Informace o kvalifikaci doklady prokazující údaje o celkovém obratu a obratu dosaženém investorskými inženýrskými činnostmi.

- oddíl 2 - Základní kvalifikační předpoklady

  - výpis/-y z evidence Rejstříků trestů - § 53 odst. 2 písm. a) Zákona

  - potvrzení finančního úřadu - § 53 odst. 2 písm. b) Zákona

  - potvrzení příslušných orgánů a institucí - § 53 odst. 2 písm. c) Zákona

  - čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani podle § 53 odst. 2 písm. b) Zákona a čestné prohlášení dodavatele podle § 53 odst. 2 písm. d) Zákona (pouze v případě, nejsou-li obsažena v Prohlášení dodavatele zařazeném do oddílu 1 Informace o kvalifikaci)

  - čestné prohlášení odpovědného zástupce nebo jiné osoby (čestná prohlášení odpovědných zástupců či jiných osob) o tom, že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů, pokud dodavatel vykonává činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby - viz § 53 odst. 2 písm. d) a § 53 odst. 1 písm. i) Zákona, nejsou-li výše uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje činnost, členové statutárního orgánu dodavatele nebo sám dodavatel

·	oddíl 3 - Profesní kvalifikační předpoklady

  - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - § 54 písm. a) Zákona

  - živnostenské oprávnění, licence - § 54 písm. b) Zákona

  - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - § 54 písm. d) Zákona

- oddíl 4 – Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

  - údaje o celkovém obratu dodavatele za poslední 3 účetní období a obratu dodavatele dosaženém investorskými  a inženýrskými činnostmi  za poslední 3 účetní období  - § 55 odst. 1 písm. c) Zákona (pouze v případě, nejsou-li tyto údaje obsaženy v Prohlášení dodavatele zařazeném do oddílu 1 Informace o kvalifikaci)

Poznámka:

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že k datu podání nabídky, do kterého je nutno předložit „Informace o kvalifikaci“, nemusí někteří uchazeči podle platných předpisů mít (a někteří uchazeči mít nebudou) k dispozici účetní závěrku za poslední ukončené účetní období ověřenou auditorem. Zákon o veřejných zakázkách však umožňuje Zadavateli vyžadovat po dodavateli údaje o obratu nejvýše za poslední tři účetní období (viz § 55, odst.1 písm. c) Zákona) a nedefinuje specifickou úpravu pro údaje o obratu předkládané v době mezi koncem účetního období a schválením účetní závěrky za toto účetní období. Za poslední účetní období  ve smyslu Zákona je proto nezbytné považovat účetní období, které skončilo v období mezi 2.9.2008 a 1.9.2009. Logickým závěrem je, že zadavatel nemůže striktně požadovat, aby dodavatel vycházel při vyhodnocení údajů o obratu za poslední účetní období z účetní závěrky schválené auditorem, nebyla-li účetní závěrka schválená auditorem k datu předložení „Informace o kvalifikaci“ k dispozici, a musí připustit předložení údajů zjištěných dodavatelem i z jiných dokladů, např. z předběžné účetní závěrky.

Zadavatel ve vazbě na výše uvedený rozbor pro vyloučení jakýchkoli pochybností  sděluje, že pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů týkajících se obratu může dodavatel v případě, že k datu předložení „Informace o kvalifikaci“ nebude mít k dispozici účetní závěrku za poslední účetní období schválenou auditorem, uvést v Informaci o kvalifikaci“ údaje o obratu a  obratu dosaženém investorskými inženýrskými činnostmi vycházející z jiných dokladů, např. z předběžné účetní závěrky za poslední účetní období.

- oddíl 5 - Technické kvalifikační předpoklady

  - seznam významných služeb provedených dodavatelem za poslední 3 roky včetně osvědčení a případných čestných prohlášení - § 56 odst. 2 písm. a) Zákona

  - certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské unie nebo jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti - § 56 odst. 4 Zákona.

Je-li Informace o kvalifikaci předkládána pro případ nabídky podávané několika dodavateli ve společné nabídce, doporučuje se doklady v jednotlivých oddílech Informace o kvalifikaci seřadit dle jednotlivých dodavatelů společné nabídky.

# Požadavky pro zpracování nabídky

## 8.1 Nabídka uchazeče

Zadavatel podle § 68 odst. 2 Zákona stanovuje, že nabídka uchazeče musí obsahovat:

  - návrh smlouvy včetně všech příloh podepsaný osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem či za uchazeče

  - prohlášení podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, která končí 28. února 2010.

  - doklad o poskytnutí jistoty za nabídku

## 8.2 Forma nabídky

Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat nabídku podle níže uvedených doporučení, přičemž může využít vzory (předlohy) dokladů předané v přílohách Zadávací dokumentace. Důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení však nebude, pokud uchazeč po formální stránce nezpracuje nabídku tak, jak doporučuje Zadavatel.

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč nabídku předložil ve třech písemných vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a další dvě jako „KOPIE“ (s uvedením čísla této kopie). Kopie nabídky doporučuje Zadavatel uchazeči vyhotovit okopírováním parafovaného a podepsaného originálu nabídky. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem či kopiemi je rozhodující originál nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1.

Zadavatel doporučuje, aby každé vyhotovení nabídky (originál i kopie) bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním pevným provázkem, jehož volný konec bude opatřen přelepením na poslední straně složky. Zadavatel doporučuje opatřit toto přelepení razítkem či podpisem uchazeče nebo osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat.

Podle § 69 odst. 5 věta druhá Zákona musí být nabídka podána v řádně uzavřené obálce (dále jen „obálka N“), kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit přelepením. Všechna přelepení doporučuje Zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem uchazeče nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Dále musí být podle uvedeného ustanovení Zákona Obálka N označena názvem veřejné zakázky, adresou, na niž je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (tj. vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek) a Zadavatel doporučuje ji označit ještě nápisem „NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NABÍDKA“.

Vzhledem k tomu, že Zadavatel u řady předcházejících veřejných zakázek zjistil závažné nedostatky v nabídkách, pro něž museli být uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni, doporučuje Zadavatel uchazečům, aby si před předáním nabídky ověřili její věcnou správnost a úplnost podle Kontrolního listu nabídky, který je Přílohou č. 4.3 Zadávací dokumentace. Případné neprovedení této kontroly však nebude Zadavatelem považováno za nesplnění požadavků zadávací dokumentace. Kontrolní list nabídky není nutné vkládat do Obálky N.

## 8.3 Obsah a členění nabídky uchazeče

Zadavatel doporučuje, aby pro operativní a transparentní průběh otevírání obálek s nabídkami byla nabídka (návrh smlouvy) uvozena „Krycím listem nabídky“ a „Prohlášením“ zpracovaným uchazečem podle předlohy uvedené 
v Příloze č. 4.1 Zadávací dokumentace. Případné nesplnění tohoto doporučení však nebude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v Krycím listu nabídky či Prohlášení a údaji uvedenými v návrhu smlouvy platí údaje uvedené v návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky – návrhu smlouvy použil uchazeč předlohu návrhu smlouvy uvedenou v Příloze č. 4.2 Zadávací dokumentace, konkrétně:

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč pro zpracování textové části návrhu smlouvy použil předlohu textové části návrhu smlouvy uvedenou v Příloze č. 4.2 Zadávací dokumentace, kterou na vyznačených místech (identifikace uchazeče v preambuli, rubrice Manažer projektu a Mandatář v odst. 1.1, cena služeb v odstavci 7.1, číslo účtu v odstavci 7.4, kontaktní údaje v odstavci 16.6) vyplní požadovanými údaji, doplní ji o :

    - přílohu č. 1 – Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice - základní informace a stavební programy jednotlivých investičních akcí

    - přílohu č. 2 – Služby manažera projektu

    - přílohu č. 3  - Tým manažera projektu (včetně údajů o dosaženém vzdělání a odborné praxi jednotlivých členů týmu prokazujících splnění požadavků smlouvy na kvalifikaci vedoucího týmu a vybraných členů týmu)

    - přílohu č. 4 – Odměna manažera  a platební kalendář

    - přílohu č. 5 – Řídící harmonogram Dostavby Kampusu

    - titulní list přílohy č. 6 – Připravovaný rozsah smluvních závazků Architekta ke zhotovení projektové dokumentace Dostavby Kampusu

    - případně přílohu č. 7 – Smlouva o sdružení, je-li nabídka podávána více osobami společně

(kompletní text přílohy č. 6 nemusí uchazeč vzhledem k jeho velkému rozsahu do nabídky přikládat, do smlouvy podepsané s vybraným uchazečem bude text přílohy č. 6 vložen ve znění převzatém ze zadávací dokumentace).

Zadavatel doporučuje všechny strany návrhu smlouvy včetně všech stran příloh návrhu smlouvy parafovat.

  - Zadavatel požaduje, aby přílohu č. 1 „Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – základní informace a stavební programy jednotlivých investičních akcí“ a přílohu č. 2 „Služby Manažera projektu“ návrhu smlouvy zpracoval uchazeč s využitím předloh uvedených v Příloze  č. 4. 2 Zadávací dokumentace.

  - Zadavatel požaduje, aby při zpracování přílohy č. 3 návrhu smlouvy „Tým Manažera projektu“ uchazeč respektoval pokyny obsažené v předloze  uvedené v Příloze č. 4. 2  Zadávací dokumentace.

  - Zadavatel požaduje, aby pro zpracování přílohy č. 4 návrhu smlouvy „Odměna manažera a platební kalendář“ použil uchazeč formulář uvedený v Příloze č. 4.2  Zadávací dokumentace. Do předané elektronické verze (viz příloha č. 5 této Zadávací dokumentace) tohoto formuláře doplní uchazeč do modře podbarvené rubriky celkovou nabídkovou cenu bez DPH a dále do červeně podbarvené rubriky hodinovou sazbu pro stanovení ceny dalších služeb Manažera projektu dle opčního práva. Vložením celkové nabídkové ceny do modře podbarvené rubriky provede uchazeč výpočet dílčích odměn za práce manažera projektu pro jednotlivé investiční akce Dostavby Kampusu a výpočet rozložení plateb v platebním kalendáři podle Zadavatelem předepsaných vzorců. Vzniklou tabulku uchazeč zařadí do přílohy č. 4 návrhu smlouvy. Pokud uchazeč nevyužije předanou elektronickou verzi přílohy č. 4 návrhu smlouvy, vyplní uchazeč celkovou nabídkovou cenu bez DPH a hodinovou sazbu pro stanovení ceny dalších služeb Manažera projektu dle opčního práva do listinné podoby tabulky v příloze č. 4 předlohy smlouvy a provede výpočet plateb v platebním kalendáři s využitím procentních koeficientů uvedených v tabulce.

  - Zadavatel požaduje, aby přílohu č. 5 návrhu smlouvy „Řídící harmonogram Dostavby Kampusu““ zpracoval uchazeč s využitím předlohy uvedené v Příloze  č. 4.2 Zadávací dokumentace.

  - Zadavatel požaduje, aby titulní list přílohy č. 6 návrhu smlouvy zpracoval uchazeč s využitím předlohy uvedené v Příloze č. 4.2 Zadávací dokumentace.

  - Zadavatel požaduje, aby nabídka podaná společně několika dodavateli obsahovala dále jako přílohu 
č. 7 návrhu smlouvy originál smlouvy dle § 51 odst. 6 Zákona. Tato smlouva musí být opatřena podpisy oprávněných osob všech účastníků společné nabídky.

Prohlášení a návrh smlouvy musí být podepsány uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za  uchazeče jednat, jejíž (jejich) plnou moc zadavatel požaduje doložit jako součást nabídky uchazeče, není-li součástí předložené Informace o kvalifikaci. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit za návrh smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 Zákona.

Vzhledem k Zákonem uložené povinnosti komise pro otevírání obálek s nabídkami sdělit po provedení kontroly úplnosti každé nabídky uchazečům přítomným na otevírání obálek, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 8 Zákona (mj. i zda návrh smlouvy a prohlášení uchazeče jsou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče), požaduje Zadavatel, aby podpis/podpisy na nabídce (Prohlášení i návrhu smlouvy) i na případné plné moci k podpisu nabídky byl/byly úředně ověřen/y.

Jako samostatný oddíl nabídky nesvázaný s Prohlášením a návrhem smlouvy doloží uchazeč doklad o poskytnutí jistoty za nabídku. Rozhodne-li se uchazeč poskytnout jistotu za nabídku formou bankovní záruky, bude tímto dokladem originál bankovní záruky. Poskytne-li uchazeč jistotu složením peněžní částky na účet Zadavatele, bude tímto dokladem potvrzení banky uchazeče, že převedla na účet Zadavatele peněžní částku ve výši minimálně 380.000,- Kč (třistaosmdesát tisíc korun českých) tak, aby byla částka na účet Zadavatele připsána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

# Předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky

Informace o kvalifikaci je možné předkládat a nabídky je možno podávat v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení doporučeně poštou do sídla Zadavatele nebo osobně po předchozí telefonické dohodě v sídle Zadavatele k rukám paní Jitky Jílkové, tel. 549 49 4822.

Informaci o kvalifikaci je v souladu s § 52 odst. 1 Zákona možno předložit kdykoliv během lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili Informace o kvalifikaci v předstihu před podáním nabídky – předloží-li dodavatel Informaci o kvalifikaci nejpozději tři pracovní dny před posledním dnem lhůty pro podání nabídek, Zadavatel neprodleně vyhodnotí splnění kvalifikace daným dodavatelem a v případě, že shledá v Informaci o kvalifikaci nesoulad s požadavky zadávacích podmínek, vyzve dodavatele k jeho odstranění nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Dodavatel není povinen této nabídky Zadavatele využít a je oprávněn předložit Informaci o kvalifikaci později než tři pracovní dny před posledním dnem lhůty pro podání nabídek (nejpozději však ve lhůtě pro podání nabídek), zbaví se tím však možnosti případného doplnění či opravy Informace o kvalifikaci před posledním dnem, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí dne 1. září  2009 ve 12:00 hodin v sídle Zadavatele.

Vzhledem k tomu, že zadavatel hodlá obálky s Informacemi o kvalifikaci otevřít a vyhodnotit kvalifikaci uchazečů před otevíráním obálek s nabídkami, žádá zadavatel, aby uchazeči předložili Obálku K (Informaci o kvalifikaci) a Obálku N (nabídku /nabídky) v samostatných obálkách označených způsobem popsaným v odst. 7.2 a 8.2 této Zadávací dokumentace, nikoli ve společné obálce!!!

Zadavatel nepřijme žádné obálky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá vyjmout některá jejich část.

# Ostatní podmínky zadávacího řízení

## 10.1 Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

## 10.2 Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Uchazeči, kteří neprokázali splnění kvalifikace, budou ze zadávacího řízení Zadavatelem vyloučeni. Zadavatel tyto skutečnosti vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

## 10.3 Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení dne 1. září 2009 od 14:00 hod. v sídle Zadavatele. Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče, které se prokážou zmocněním pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 2 osoby za uchazeče. Obálky s nabídkami otevře Zadavatel postupně v pořadí podle data a času doručení nabídky.

Poznámka:	Obálky s Informacemi o kvalifikaci (Obálky K) budou zadavatelem za účelem posouzení kvalifikace otevřeny bezprostředně po jejich předání.

## 10.4 Popis posuzování a hodnocení nabídek

Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.

Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace, včetně seznamu nabídek.

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) Zákona, a dále z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedené hlediska, Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, Zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu. V souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a  jejichž nabídky splnily všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebyly nepřijatelné ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) Zákona a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle uvedeného kritéria. Pořadí nabídek stanoví komise podle výše nabídkové ceny bez DPH, přičemž jako nejvhodnější nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

## 10.5 Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

## 10.6 Úpravy v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení

### Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Případná úprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek, provedení úpravy oznámí Zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání úpravy k uveřejnění.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku.

## 10.7 Náklady na reprodukci Zadávací dokumentace

### Zadavatel v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení nepožaduje od uchazečů o veřejnou zakázku úhradu nákladů za reprodukci Zadávací dokumentace.

## 10.8 Jistota

### Zadavatel v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení požaduje pro zajištění plnění povinností uchazeče, vyplývajících z účasti uchazeče v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty ve výši 380.000,- Kč (slovy třistaosmdesát tisíc korun českých).

Jistotu může uchazeč poskytnout formou bankovní záruky nebo bankovním převodem na účet Zadavatele č.  277 495 700 237, kód banky 0100 konstantní symbol 0558, variabilní symbol 997100, IBAN CZ0501000000277495700237, SWIFT KOMBCZPPXXX. V případě poskytnutí jistoty bankovním převodem bude jistota považovaná za poskytnutou, pokud bude na účet Zadavatele připsána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí platnost bankovní záruky začínat nejpozději koncem lhůty pro podání nabídek a nesmí být kratší než zadávací lhůta uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení. V bankovní záruce musí být výslovně uvedeny závazky, jejichž plnění je zárukou jištěno. Bankovní záruka musí být vystavena na plnění bez námitek, bez odkladu na první výzvu Zadavatele bance a bez nutnosti urgence uchazeče k plnění jeho závazků.

Nabídky uchazečů, kteří neposkytli Zadavateli jistotu ve stanoveném termínu a výši, nebudou hodnotící komisí posuzovány ani hodnoceny.

V Brně dne xx. července 2009

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA,

kvestor

Příloha č. 1: OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v textu předlohy návrhu smlouvy včetně jejích příloh (viz Příloha č. 4. 2 Zadávací dokumentace).

Příloha č. 2: TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky vymezující podrobně požadavky na služby manažera projektu jsou obsaženy v textu předlohy návrhu smlouvy včetně jejích příloh (viz Příloha č. 4. 2 Zadávací dokumentace), zejména v příloze č. 2 předlohy návrhu smlouvy.

Příloha č. 3: VZORY FORMULÁŘŮ PRO ZPRACOVÁNÍ INFORMACE O KVALIFIKACI

Příloha 3.1	FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Veřejná zakázka

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

INFORMACE O KVALIFIKACI

##### Originál

(nebo Kopie č. 1)

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Uchazeč:

Obchodní firma :

Sídlo:

IČ:

Zapsaný v OR:

V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou  dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Veřejná zakázka

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

## Prohlášení

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ………………………………..,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………………….…….,

která se samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami*) hodlá podáním nabídky ucházet o veřejnou zakázku  podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou zakázku

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením Informace o  kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,

- při zpracování Informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázaní kvalifikace,

- splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písmenu c) až e), g) a i) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění,

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani . 1)

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak 	v zemi svého sídla a místa podnikání. 2)

1)	 tento text použije tuzemský dodavatel

2)	tento text použije zahraniční dodavatel

- dosáhla ve 3 účetních obdobích bezprostředně předcházejících poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace na předmětnou veřejnou zakázku obratů odpovídajícím údajům uvedeným v následující tabulce:**)

|  | Účetní období (rok) 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | Hodnoty uvedeny v mil. Kč bez DPH 2) |  |  |
| Celkový obrat |  |  |  |
| Obrat dosažený výkony v investorských inženýrských činnostech |  |  |  |
| 1) hodnoty přepočteny na rok za všechna účetní období uzavřená v daném roce; bylo-li poslední účetní období ukončeno v období od 1.1.2009 do posledního dne lhůty pro prokázání kvalifikace, nahraďte letopočty 2006, 2007, 2008 údaji 2007, 2008, 2009 2) vede-li dodavatel účetnictví v cizí měně, uvede údaje v mil. Kč po přepočtu kurzem ČNB devizy střed platným v den podepsání tohoto dokumentu |  |  |  |

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ………… číslovaných listů ***),

- kontaktní osobou dodavatele zmocněnou k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je ……………………………………….., tel. ………………………, e-mail ……………………………………,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených  v této Informaci o kvalifikaci.

V ………………………. dne ………………………                 	…..…………………..…………………………………………..

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat  za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)

*)	 nehodící se škrtněte

**)	bod 5 nemusí do svého prohlášení zařadit dodavatel, jehož prostřednictvím osoby podávající nebo hodlající podat nabídku společně, neprokazují splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

***)	v případě, že  se o zakázku uchází více dodavatelů společně, zařadí bod 6  do svého prohlášení pouze první (jeden) z dodavatelů uvedených v Informaci o kvalifikaci

Příloha 3.2	FORMULÁŘ „Seznam významných služeb, osvědčení, resp. prohlášení 			dodavatele

Veřejná zakázka

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ………………………………..,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………………….…….,

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky „Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu “

předkládá

následující seznam významných služeb poskytnutých v posledních třech letech. Seznam obsahuje .............. významných služeb.

Za tímto seznamem následuje .......... osvědčení a .............čestné/-ých prohlášení.

V ………………………. dne ………………………

Veřejná zakázka

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

Seznam významných služeb poskytnutých v posledníCH 3 LETech

| Poř. číslo | Odběratel | Stavba/objekt | Celkové náklady stavby, pro niž byly služby poskytnuty v mil. Kč (bez DPH) (rozsah služby) | Druh služby | Termín poskytnutí služeb od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

Osvědčení významné služby

DODAVATELe (obchodní firma nebo název, sídlo, právní  forma, IČ)

........................................................................................................................................................................................

Odběratel .........................................................................................

IČ .................................................

se sídlem...................................................................................................................

zastoupený ...............................................................funkce.................................................................................

telefon ………………………………………………….. mail …………………………………………………………….

osvědčuje, že výše uvedený dodavatel mu v období od ………………….do ……………………….. poskytl následující

služby:

Název stavby, pro niž byly služby poskytnuty: 		...................................................................................

Celkové náklady stavby, pro niž byly služby poskytnuty:	………………………………………….. mil. Kč bez DPH

Poskytnuté služby:

- příprava zadávací dokumentace veřejné*) zakázky včetně přípravy obchodních podmínek (předlohy návrhu smlouvy o dílo) *)

- zpracování oznámení o zahájení veřejné*) zakázky*)

- výdej zadávací dokumentace*)

- příjem nabídek*)

- posouzení dokladů o kvalifikaci uchazečů*)

- zpracování podkladů pro posouzení a hodnocení nabídek*)

- zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na základě rozhodnutí zadavatele*)

- spolupráce se zadavatelem při přípravě podpisu smlouvy o dílo*)

- příprava staveniště a jeho předání dodavateli*)

- výkon technického dozoru investora při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a při realizaci stavby včetně dohledu nad bezpečností práce, ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí*)

- řízení změn v průběhu realizace projektu*)

- monitoring a reporting o průběhu projektu*)

- kontrola podkladů pro fakturaci provedených prací*)

- koordinace činnosti projektanta, dodavatele stavebních prací a dodavatele přímých dodávek pro investora*)

- řízení činností při předání a převzetí stavby*)

- obstarání kolaudačního rozhodnutí*)

- řízení činnosti při odstraňování vad a nedodělků*)

- zpracování závěrečného vyhodnocení stavby*)

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………

Odběratel dále osvědčuje, že

- stavba, pro niž byly výše uvedené služby poskytnuty, byla dokončena a uvedena do provozu (užívání) v termínu ne pozdějším než dva měsíce oproti termínům stanoveným schváleným investičním záměrem či jemu na roveň postaveným dokumentem

- u stavby, pro niž byly výše uvedené služby poskytnuty, nedošlo ke zvýšení celkových nákladů stavby oproti nákladům ze schváleného investičního záměru či jemu na roveň postaveného dokumentu o více než 15 %

- stavba, pro niž byly uvedené služby poskytnuty, byla stavbou školského nebo vědeckovýzkumného zařízení, jejíž součástí byly chemické laboratoře*), biochemické laboratoře*), biologické laboratoře*), čisté provozy*) o čisté podlahové ploše nejméně 500 m2

Stavba, pro niž byly služby poskytnuty, byla*) / nebyla*) veřejnou zakázkou.

V ………………………. dne ………………………

……………………………………………………………….

podpis odběratele služeb

*) nehodící se škrtněte

čestné prohlášení o významné službě

DODAVATEL (obchodní firma nebo název, sídlo, právní  forma, IČ)

........................................................................................................................................................................................

čestně prohlašuje,

že odběrateli .........................................................................................,

IČ ................................................, se sídlem.........................................................................................................,

zastoupenému ..................................................................., funkce..............................................................................,

telefon …………………………………………………………., mail …………………………………………………………..,

poskytl v období od …………………. do ………………… následující služby:

Název stavby, pro niž byly služby poskytnuty: 		..................................................................................

Celkové náklady stavby, pro niž byly služby poskytnuty:	………………………………………….. mil. Kč bez DPH

Poskytnuté služby:

- příprava zadávací dokumentace veřejné*) zakázky včetně přípravy obchodních podmínek (předlohy návrhu smlouvy o dílo) *)

- zpracování oznámení o zahájení veřejné*) zakázky*)

- výdej zadávací dokumentace*)

- příjem nabídek*)

- posouzení dokladů o kvalifikaci uchazečů*)

- zpracování podkladů pro posouzení a hodnocení nabídek*)

- zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na základě rozhodnutí zadavatele*)

- spolupráce se zadavatelem při přípravě podpisu smlouvy o dílo*)

- příprava staveniště a jeho předání dodavateli*)

- výkon technického dozoru investora při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a při realizaci stavby včetně dohledu nad bezpečností práce, ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí*)

- řízení změn v průběhu realizace projektu*)

- monitoring a reporting o průběhu projektu*)

- kontrola podkladů pro fakturaci provedených prací*)

- koordinace činnosti projektanta, dodavatele stavebních prací a dodavatele přímých dodávek pro investora*)

- řízení činností při předání a převzetí stavby*)

- obstarání kolaudačního rozhodnutí*)

- řízení činnosti při odstraňování vad a nedodělků*)

- zpracování závěrečného vyhodnocení stavby*)

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že

- stavba, pro niž byly výše uvedené služby poskytnuty, byla dokončena a uvedena do provozu (užívání) v termínu ne pozdějším než dva měsíce oproti termínům stanoveným schváleným investičním záměrem nebo jemu na roveň postaveným dokumentem

- u stavby, pro niž byly výše uvedené služby poskytnuty, nedošlo ke zvýšení celkových nákladů stavby oproti nákladům ze schváleného investičního záměru či jemu na roveň postaveného dokumentu o více než 15 %

- stavba, pro niž byly uvedené služby poskytnuty, byla stavbou školského nebo vědeckovýzkumného zařízení, jejíž součástí byly chemické laboratoře*), biochemické laboratoře*), biologické laboratoře*), čisté provozy*) o čisté podlahové ploše nejméně 500 m2

Stavba, pro niž byly služby poskytnuty, nebyla veřejnou zakázkou*), byla veřejnou zakázkou sektorového zadavatele*), byla veřejnou zakázkou dotovaného zadavatele*).

Osvědčení o provedení uvedených služeb nebylo možno od odběratele, který není veřejným zadavatelem, získat z důvodů spočívajících na jeho straně.

V ………………………. dne ………………………

…………….………………………………………….……

Podpis dodavatele či osob/-y oprávněné jednat

za dodavatele

*) nehodící se škrtněte

PŘÍLOHA 3.3	KONTROLNÍ LIST INFORMACE O KVALIFIKACI

| č. | náležitost | kontroloval | datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Je “Informace o kvalifikaci” uložena v samostatné obálce odděleně od nabídky? |  |  |
| 2 | Obsahuje “Informace o kvalifikaci” Krycí list , Prohlášení dodavatele a doklady stanovené Zákonem a doklady požadované Zadavatelem v zadávacích podmínkách? |  |  |
| 3 | Je “Prohlášení” podepsáno dodavatelem (v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za dodavatele? |  |  |
| 4 | Je-li “Prohlášení” podepsánou jinou osobou, je doložena plná moc opravňující tuto osobu za dodavatele jednat? Je plná moc podepsána dodavatelem? |  |  |
| 5 | Podává-li Informaci o kvalifikaci několik dodavatelů společně, je “Prohlášení” podepsáno v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 Zákona? |  |  |
| 6 | Jsou doloženy doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (výpisy z evidence Rejstříku trestů, potvrzení finančního úřadu, potvrzení OSSZ,...)? Je datum vydání těchto dokumentů pozdější než 90 dnů před koncem lhlty pro podání nabídek? Jsou tyto doklady originálem či úředně ověřenou kopií? |  |  |
| 7 | Je doložen výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence? Je datum vydání výpisu pozdější než 90 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek? Je výpis z obchodního rejstříku originálem nebo úředně ověřenou kopií? |  |  |
| 8 | Je doložen doklad (jsou doloženy doklady) o oprávnění k podnikání? Jsou kopie dokladů úředně ověřeny? |  |  |
| 9 | Je doložen doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost k výkonu vybraných činností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě? |  |  |
| 10 | Je doložen “Seznam významných služeb”? Obsahuje “Seznam” všechny Zákonem požadované informace včetně osvědčení či prohlášení? |  |  |
| 11 | Je doložen originál nebo ověřená kopie certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo originál či ověřená kopie rovnocenného dokladu vydaného v členském státě Evropské unie nebo jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti? |  |  |
| 12 | Jsou doloženy údaje o obratu dodavatele a údaje o obratu dodavatele dosaženém investorskými a inženýrskými činnostmi za poslední 3 účetní období? |  |  |
| 13 | Odpovídá skladba “Informace o kvalifikaci” požadavkům Zadávací dokumentace (kap. 7.3)? Je “Informace o kvalifikaci” předložena v originále a jedné kopii? Jsou originál a kopie označeny způsobem stanoveným Zadávací dokumentací (názvem veřejné zakázky, sídlem (adresou) dodavatele a nápisem “NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – INFORMACE O KVALIFIKACI”)? Jsou jednotlivé listy originálu a kopie očíslovány? Jsou originál a kopie provázány pevným provázkem, jehož volný konec je přelepen na poslední straně složky s “Informací o kvalifikaci”? Je přelepení opatřeno razítkem nebo podpisem dodavatele? |  |  |

| 14 | Je “Informace o kvalifikaci” zpracována v českém nebo slovenském jazyce? Jsou cizojazyčné dokumenty (vyjma dokumentů zpracovaných ve slovenském jazyce) úředně přeloženy? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, není tento výpis k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce”? |  |  |
| 16 | Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace předložením certifikátu, je platný podle § 140 odst. 1 Zákona nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifice? |  |  |
| 17 | Prokazuje-li zahraniční dodavatel splnění kvalifikace výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů, není tento výpis k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce? Prokazuje-li zahraniční dodavatel splnění kvalifikace zahraničním certifikátem, je tento certifikát platný k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek? |  |  |
| 18 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, jsou předloženy doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence pro všechny tyto dodavatele? |  |  |
| 19 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, prokazují oprávnění k podnikání (profesní kvalifikační předpoklad) a ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady všichni dodavatelé společně (tzn. alespoň jeden z dodavatelů)? |  |  |

Příloha č. 4:	VZORY FORMULÁŘŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Příloha 4.1	FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY A PROHLÁŠENÍ

Veřejná zakázka

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

N A B Í D K A

#### Originál

(nebo Kopie č. 1 či 2)

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Uchazeč:

Obchodní firma :

Sídlo:

IČ:

Zapsaný v OR:

V případě, že nabídku předkládá více dodavatelů společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Veřejná zakázka

„Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ………………………………..,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………………….…….,

která je uchazečem o veřejnou zakázku „Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice – výkon funkce manažera projektu“

podává

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,

- při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky,

- je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 28. 2. 2010,

- podpisem nabídky (návrhu smlouvy včetně všech jeho příloh a tohoto prohlášení) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu,

- předložená nabídka obsahuje celkem ………. (slovy ……………………………………..) číslovaných listů.

V ………………………. dne ………………………

…..…………………..………………………………………

Podpis uchazeče v souladu s výpisem z OR či jiné

obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat

za uchazeče

Příloha 4.2	PŘEDLOHA NÁVRHU SMLOUVY

PŘÍLOHA 4.3	KONTROLNÍ LIST NABÍDKY

| č. | náležitost | kontroloval | datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Je “Nabídka” na plnění veřejné zakázky uložena v samostatné obálce odděleně od “Informace o kvalifikaci”? |  |  |
| 2 | Je “Prohlášení” podepsáno uchazečem (v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za uchazeče? Je podpis úředně ověřen? |  |  |
| 3 | Je “Návrh smlouvy” podepsán uchazečem (v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za uchazeče? Je podpis úředně ověřen? |  |  |
| 4 | Jsou-li “Prohlášení” či “Návrh smlouvy” podepsány jinou osobou než uchazečem, je doložena plná moc opravňující tuto osobu k jednání za uchazeče? Je plná moc podepsána uchazečem? Je podpis úředně ověřen? |  |  |
| 5 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, je “Nabídka” podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 Zákona? Je podpis úředně ověřen? |  |  |
| 6 | Obsahuje “Návrh smlouvy” všechny přílohy podle bodu 8.3. Zadávací dokumentace? |  |  |
| 7 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, je jako příloha č. 7 “Návrhu smlouvy” doložena smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona? |  |  |
| 8 | Je “Nabídka” zpracována v českém nebo slovenském jazyce? Jsou cizojazyčné dokumenty (vyjma dokumentů pořízených ve slovenském jazyce) dokumenty úředně přeloženy? |  |  |
| 9 | Je “Nabídka” předložena v originále a dvou kopiích? Jsou originál a kopie označeny způsobem stanoveným Zadávací dokumentací (názvem veřejné zakázky, adresou, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona a nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –– NABÍDKA“)? Jsou jednotlivé listy originálu a kopie očíslovány? Jsou originál a kopie provázány pevným provázkem, jehož volný konec je přelepen na poslední straně složky s “Nabídkou”? Je přelepení opatřeno razítlkem nebo podpisem uchazeče? |  |  |
| 10 | Je součástí “Nabídky” doklad o poskytnutí jistoty? |  |  |

Příloha Č. 5: 	CD s formuláři pro zpracování nabídky

Příloha Č. 6: 	kopie oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného 				v informačním systému o veřejných zakázkách