## Příloha č. 1:	DOSTAVBA KAMPUSU	- základní informace a stavební programy jednotlivých investičních akcí

Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice navazuje na výstavbu školské části Univerzitního kampusu Bohunice realizovanou v rámci programu 233 330 „Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně“ v členění

- Integrované laboratoře biomedicínských technologií (ILBIT) – dokončeny v roce 2005

- Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA)

- Modrá etapa – dokončena v roce 2007

- Červená etapa (Infrastruktura) – dokončena v roce 2007

- Žlutá etapa

  - fáze A – dokončena v roce 2007

  - fáze D – bude dokončena v létě 2009

- Zelená etapa

  - fáze E – bude dokončena na jaře 2010

  - fáze F – bude dokončena na jaře 2010

Poznámka: 	Fáze B a C Žluté etapy stavby AVVA byly v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 916 z 23.7.2008 z rozsahu stavby UKB vyloučeny .

Dostavba Univerzitního kampusu Bohunice je souborem tří staveb:

- centrum pro studium toxických látek (CETOCOEN)

- Středoevropský technologický institut (CEITEC) – části budované Masarykovou univerzitou

- výukové a výzkumné pavilony Přírodovědecké fakulty pro biologické obory (BIOREDUC)

Stavební program jednotlivých staveb je popsán v této příloze.

Limitní náklady na Dostavbu Univerzitního kampusu jsou stanoveny na 2.400.000.000 Kč včetně DPH.

Termín dokončení Dostavby Univerzitního kampusu Bohunice je předpokládán  30.6.2013.

Zadávací řízení na generálního projektanta  Dostavby Kampusu nebylo v době vyhlášení zadávacího řízení uzavřeno. Rozsah  předpokládaných smluvních závazků generálního projektanta je popsán v Příloze č. 6 Smlouvy.

Generální ani přímí dodavatelé vybraných dodávek Dostavby Kampusu (nábytek, laboratorní nábytek, orientační systém, přístrojové vybavení laboratoří, audiovizuální technika aj.) nebyli dosud určeni.