Veřejná zakázka na služby

„UTB – Modernizace a dostavba Fakulty technologické - projektová dokumentace ke stavebnímu řízení“

zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je zadávána veřejným zadavatelem podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) a v souladu s Pravidly výběru dodavatelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Pravidla“)

ve vztahu k Pravidlům se jedná o zakázku zadávávanou veřejným zadavatelem, ve vztahu k zákonu se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby

zjednodušené podlimitní řízení

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky

- Tyto obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a uchazeč je povinen je zpracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako nabídku na realizaci veřejné zakázky dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek.

SMLOUVa O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY

kterou v souladu s ustanoveními § 536 až § 565 a § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

uzavírají smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

JAKOŽTO OBJEDNATEL (DÁLE JEN "KLIENT")

Sídlo:		nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

za KLIENTA jedná: 		prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., rektor

RNDr. Alexander Černý, kvestor

IČ: 		70883521

DIČ: 		CZ70883521

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 		27-1925290227/0100

a

………………………………….

JAKOŽTO ZHOTOVITEL (DÁLE JEN "ARCHITEKT")

Sídlo:		…………………………………………….

za ARCHITEKTA jedná: 	………………………………….

ARCHITEKT je zastoupen autorizovanou osobou:

………………………………….,  (číslo autorizace. ..............................)

IČ: 		……………….

DIČ: 		CZ……………………

bankovní spojení: 		…………………………………………

číslo účtu: 		………………………………………..

identifikace: 		Zapsán v OR, vedeném u ……………….., oddíl …… vložka …….

Podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ………….

(doplní uchazeč)

ČLÁNEK 1.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI, POPŘÍPADĚ PORADCI A SPECALISTÉ

1.1	KLIENT

1.1.1	KLIENTEM se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený v záhlaví této smlouvy, který objednal a zadal zhotovení projektu a jeho provedení.

1.1.2	O KLIENTU se tato smlouva zmiňuje v jednotném čísle mužského rodu. Pojem KLIENT znamená KLIENTA nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce, neznamená však ARCHITEKTA. Ustanoví-li KLIENT svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně ARCHITEKTOVI.

1.1.3	ZMOCNĚNÍ

KLIENT touto smlouvou zmocňuje (pověřuje) ARCHITEKTA, aby jednal jako KLIENTův zástupce ve všech záležitostech zhotovení, projednání a provádění projektu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), které jsou uvedeny v této smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Zplnomocnění, včetně přesného vymezení rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít písemnou formu a bude ARCHITEKTOVI dodáno na jeho vyžádání.

1.2	ARCHITEKT

1.2.1	ARCHITEKTEM se pro účely této smlouvy rozumí osoba označená takto v záhlaví této smlouvy, zastoupená autorizovanou fyzickou osobou, uvedenou jako "autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr" v této smlouvě, oprávněnou vykonávat vybrané a odborné činnosti projektování v oboru pozemních staveb a oprávněnou užívat toto chráněné označení.

1.2.2	ARCHITEKT se zavazuje provést dílo osobně, se spolupracovníky uvedenými v článku 1 odstavci 1.3 a prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

1.3	PORADCI A SPECIALISTÉ ARCHITEKTA A KLIENTA

1.3.1	ARCHITEKT bude mít právo sjednat si poradce a specialisty na provedení speciálních výkonů (profesí) a bude KLIENTOVI zodpovědný za jejich služby. ARCHITEKT prokáže KLIENTOVI na jeho výslovnou žádost do 15 dnů od vznesení žádosti, že výše citovaní poradci a specialisté jsou řádně smluvně zavázáni ke spolupráci na plnění předmětu zakázky dle této smlouvy.

1.3.2	ARCHITEKT určí formu, rozsah a ostatní náležitosti smluvního závazku o spolupráci s uvedenými poradci a specialisty. Pokud použije ke splnění díla třetí osoby, je povinen vyžádat si neprodleně od KLIENTA souhlas a oznámit mu její základní identifikační údaje a předat mu kopii platného oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. ARCHITEKT přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od třetích osob při zajištění předmětu díla. ARCHITEKT není oprávněn zadat svá plnění podle této smlouvy jako celek třetí osobě.

1.3.3	Pokud není stanoveno v této smlouvě výslovně jinak, budou všichni poradci a specialisté informovat KLIENTA prostřednictvím ARCHITEKTA.

1.3.4	Smluvní strany se zavazují poskytnout jedna druhé seznam svých poradců a specialistů. Smluvní strana, která požaduje poskytnutí seznamu poradců a specialistů druhé smluvní strany, učiní tak písemně. Požadovaný seznam poskytne druhá smluvní strana nejpozději do deseti dnů ode dne obdržení písemné žádosti.

ČLÁNEK 2.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY A DOKUMENTACE ZAKÁZKY

2.1	PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.1	Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace k dílu "UTB – Modernizace a dostavba Fakulty technologické" v katastrálním území obce Zlín, poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace v rozsahu touto smlouvou stanoveném.

2.1.2	Službami ARCHITEKTA se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezeném touto smlouvou a úplnou dokumentací zakázky. Výkony ARCHITEKTA směřující k naplnění záměru a účelu zakázky se člení do jednotlivých etap, které představují souhrn výkonů, souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejí relativně uzavřený celek činností. Podrobný popis výkonů sjednaných touto smlouvou je obsažen v následujících článcích a v přílohách této smlouvy.

2.1.3	Rozsah plnění bude zahrnovat tato dílčí plnění (etapy) výkonů ARCHITEKTA ve prospěch KLIENTA, jejichž podrobný popis je stanoven v článku 7 této smlouvy :

2.1.3.1	zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení vč. zajištění kladných stanovisek a pravomocného stavebního povolení (dále jen "DSP"),

2.1.4	Předmět plnění bude zpracován na základě následujících podkladů, které KLIENT předal ARCHITEKTOVI před podpisem této smlouvy:

Projektová dokumentace k územnímu řízení  názvem „UTB – Rekonstrukce, modernizace a dostavba Fakulty technologické“, zpracovaná ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, 602 00 Brno, (dále jen „DUR“)

2.1.5	Nositelem autorských práv k DUR je Ing. arch. Vladislav Vrána, ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, 602 00 Brno, osvědčení o autorizaci číslo: …… (doplní zadavatel před podpisem smlouvy)

2.1.6	ARCHITEKT je povinen při zpracování předmětu plnění respektovat autorská práva a autorské dílo neměnit s výjimkou úpravy nebo změny díla, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil. Ostatní změny autorského díla z podnětu zpracovatele je budoucí zpracovatel povinen odsouhlasit s autorem. Náklady na užití autorského díla a konzultace s autorem jsou zahrnuty v honoráře ARCHITEKTA podle odst. 5.3.1 této SMLOUVY.

2.2	OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ROZSAH PLNĚNÍ

Obsahové náležitosti a rozsah plnění jsou uvedeny v příloze k této smlouvě a tvoří nedílnou součást úplné dokumentace zakázky.

2.3	FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PLNĚNÍ

2.3.1	Dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky KLIENTA a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

2.3.2	ARCHITEKT zhotoví dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny KLIENTEM. Součástí dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu díla.

2.3.3	Veškerá dokumentace bude KLIENTOVI odevzdána v 6 tištěných vyhotoveních; další KLIENTEM vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení příslušné dokumentace odevzdané KLIENTOVI musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí a originál podpisu a otisku razítka autorizovaného ARCHITEKTA.

2.3.4	Veškerá projektová dokumentace bude zpracována a předána v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006.

2.3.5	ARCHITEKT předá KLIENTOVI na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky (odpovídající stupni poznání a rozpracovanosti dle harmonogramu daného článkem 3) pro vnitřní potřebu KLIENTA.

2.4	SMLOUVA O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY

2.4.1	Smlouvou o zhotovení projektu pozemní stavby se rozumí dokument, popřípadě soubor dokumentů, představující veškerá ujednání mezi oběma smluvními stranami. Poslední znění smlouvy má vždy přednost před všemi předcházejícími ujednáními nebo dohodami, ať písemnými či ústními, s výjimkou nabídky ARCHITEKTA jako uchazeče o veřejnou zakázku, na základě jejíchž výsledků byla smlouva uzavřena.

2.4.2	Postup, kterým může být smlouva doplněna, musí být v souladu s ustanoveními této smlouvy a zákonnými předpisy.

2.5	ZAKÁZKA

Zakázkou se pro účely této smlouvy rozumí smluvní vztah mezi KLIENTEM a ARCHITEKTEM o plnění vzájemných povinností, závazků a odpovědnosti při uskutečňování prací a dodávek nezbytných pro provedení předmětu této smlouvy, předepsaných dokumentací zakázky.

2.6	DOKUMENTACE ZAKÁZKY

2.6.1	Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů skládající se z:

- nabídky ARCHITEKTA jako uchazeče, kterou předložil KLIENTOVI jako zadavateli veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách (dále jen „NABÍDKA“);

- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY;

- oběma smluvními stranami potvrzené smlouvy o zhotovení, projednání a provedení projektové dokumentace pozemní stavby mezi KLIENTEM a ARCHITEKTEM, (dále jen „SMLOUVA“)

- z map a mapových podkladů, plánů, výkresů, náčrtů, kreseb a grafických zobrazení zpracovaných dle příslušných ČSN a dále šetření, rozborů, výpočtů (tepelně-technických, akustických, statických atd.), studií (hluková, akustická, vlivu radonu atd.) a jiných textů, digitalizovaných datových souborů a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě jako součást dokumentace zakázky.

ČLÁNEK 3.

## DOBA PLNĚNÍ

3.1	Veškeré práce na předmětu plnění budou probíhat tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 3.1. této smlouvy.

3.2	Dílčí a rámcové termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

3.2.1  TERMÍNY PLNĚNÍ V ODPOVĚDNOSTI ARCHITEKTA:

3.2.1.1	zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o  stavební povolení (DSP)

s předpokladem do .................................................;

nejpozději však do ………………… dnů od podpisu této smlouvy.

3.2.1.2	získání kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených ve stavebním řízení a podání žádosti o vydání stavebního povolení

s předpokladem do ………………… dnů od předání DPS

3.2.1.3	získání pravomocného stavebního povolení

s předpokladem do ………………… dnů od podání žádosti o stavební povolení

(doplní uchazeč)

3.2.2  TERMÍNY V ODPOVĚDNOSTI KLIENTA

3.2.2.1	Termíny v odpovědnosti KLIENTA se týkají dodání podkladů v rámci spolupůsobení při plnění předmětu plnění ze strany ARCHITEKTA.

3.2.2.2	Není-li touto smlouvou výslovně stanovena lhůta k dodání podkladů ARCHITEKTOVI KLIENTEM, mají obě smluvní strany za sjednané, že podklady dodávané KLIENTEM ARCHITEKTOVI musí být dodány v dostatečném předstihu, aby byl ARCHITEKTOVI poskytnut dostatek času k jejich zpracování, nejméně však 7 dnů předem.

ČLÁNEK 4.

# CENA DÍLA

4.1	DÍLO

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem "UTB – Rekonstrukce, modernizace a dostavba Fakulty technologické" zahrnující veškeré stavební objekty a provozní soubory a práce a dodávky s jejím provedením související.

4.2	CENA DÍLA

4.2.1	Cena provedeného díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny ARCHITEKTEM nebo jeho poradci a specialisty. Obsahuje zároveň veškeré k dílu se vážící daně, cla a poplatky, ať návratné či nikoli. Do ceny díla nebudou zahrnuty honoráře ARCHITEKTA a jeho poradců a specialistů, popřípadě další náklady, které musí hradit KLIENT jinak.

4.2.2	Pokud ujednání této smlouvy zahrnují v rámci služeb poskytovaných ARCHITEKTEM také odhady stavebních nákladů, zavazuje se ARCHITEKT provést předmět díla dle požadavků KLIENTA v souladu s jeho pokyny dle této smlouvy s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést za touto smlouvou dohodnutou cenu díla. ARCHITEKT se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného KLIENTEM a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu díla. ARCHITEKT však negarantuje, že nabídkové ceny uchazečů o zhotovení díla budou ve shodě s jeho názorem.

4.2.3	ARCHITEKT bude KLIENTA písemně a bez zbytečného odkladu informovat v případě důvodné domněnky, že cena díla může být podstatně změněna nebo překročena. ARCHITEKT sdělí KLIENTOVI důvody předpokládaných změn. KLIENT po doručení této zprávy nejpozději do 10 dnů zajistí jednání s ARCHITEKTEM a na základě vzájemné dohody bude určen další postup. Tato dohoda však nevyviňuje ARCHITEKTA z jeho  odpovědností podle této smlouvy.

4.3	Smluvní strany v souladu s výše uvedeným sjednávají, že celková předpokládaná cena díla (součet nákladů hlav I. až XI.) je 690.000.0000- Kč bez DPH (slovy: Šestsetdevadesátmilionů korun českých) a že dokumentace, kterou má ARCHITEKT pro KLIENTA dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen.

4.4	ARCHITEKT prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno předpokládanou cenu díla (součet nákladů hlav I. až XI.) ve výši  690.000.000,- Kč bez DPH dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, kvalitativními a estetickými vlastnostmi, tak, jak vyly stanoveny v zadávací dokumentaci.

4.5	Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud by celková předpokládaná cena díla (součet nákladů hlav I. až XI.) přesáhla částku 690.000.000,- Kč bez DPH, nemá to vliv na výši sjednaných cen za plnění ARCHITEKTA dle této smlouvy, to znamená, že ARCHITEKT nemá nárok na zvýšení sjednaného honoráře dle článku 5. této smlouvy.

4.6    	ARCHITEKT bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací, včetně inženýrských sítí.

ČLÁNEK 5.

HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY A FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1	Honorář ARCHITEKTA, který se KLIENT touto smlouvou zavazuje včas a řádně uhradit, je stanoven v souladu se Sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky. Sjednaný honorář je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají honorář jako cenu pevnou, která nebude valorizována, pokud nebudou KLIENTEM podstatně posunuty termíny realizace a pokud při takovém posunutí termínů realizace meziroční míra inflace podle údajů Českého statistického úřadu nepřesáhne výši 5% procent. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré vedlejší náklady ARCHITEKTA s výjimkou uvedenou v článcích 5.8. a 5.9. této smlouvy.

5.2	Bude-li rozsah plnění, zejména projektu nebo dalších ARCHITEKTOVÝCH služeb, KLIENTEM věcně změněn nebo doplněn, ARCHITEKTův honorář se v souladu s touto změnou nebo doplněním poměrně upraví v souladu s ustanovením odst. 5.1 této smlouvy.

5.3	Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto:

| odst. | předmět plnění | cena předmětu plnění (honorář) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | DPH 19% | vč. DPH |
| 5.3.1 | náklady na autorská práva | 850.000 | 161.500 | 1.011.500 |
| 5.3.2 | dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) |  |  |  |
| 5.3.3 | zajištění vydání pravomocného stavebního povolení |  |  |  |
| 5.3.4 | celková cena předmětu plnění |  |  |  |

(doplní uchazeč)

5.4	Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:

5.4.1.	Každá z částí základního honoráře za každé částečné splnění předmětu plnění dle odstavce 5.3 bude ARCHITEKTOVI uhrazena po řádném a bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání KLIENTOVI, a to do 14 dnů ode dne doručení příslušného ARCHITEKTEM oprávněně vystaveného platebního dokladu (faktury).

5.4.2	Část základního honoráře dle odstavce 5.3.1 bude ARCHITEKTEM účtována hodinovou sazbou 800 Kč bez DPH za skutečný počet poskytnutých konzultačních hodin ze strany autora DSP. Takto ARCHITEKTEM účtované náklady budou ARCHITEKTOVI uhrazeny 1x za měsíc, a to do 14 dnů ode dne doručení příslušného ARCHITEKTEM oprávněně vystaveného platebního dokladu (faktury).

5.5	Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny ARCHITEKTOVI k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění platebních dokladů (faktur) se posouvá i termín splatnosti. Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest ARCHITEKTA a KLIENTA,

IČ a DIČ ARCHITEKTA a KLIENTA,

číslo smlouvy,

číslo platebního dokladu (faktury),

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má KLIENT platit,

fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,

označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část smlouvy,

razítko a podpis oprávněné osoby ARCHITEKTA.

5.7     Další platební podmínky:

5.7.1	KLIENT bude platit honoráře a případné zúčtovatelné náklady ARCHITEKTOVI na základě ARCHITEKTEM řádně vystavených platebních dokladů (faktur), a to vždy k splnění dílčí části předmětu plnění s vazbou na platby uvedené v odst. 5.3.2 a 5.3.3 této smlouvy. Splatnost ARCHITEKTEM vystaveného platebního dokladu (faktury) je 14 dnů od doručení KLIENTOVI a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu KLIENTA na účet ARCHITEKTA.

5.7.2	Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je KLIENT oprávněn jej do data splatnosti vrátit ARCHITEKTOVI. ARCHITEKT vrácený platební doklad buď  opraví, nebo vystaví nový doklad. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

5.7.3	Zjistí-li KLIENT ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn ARCHITEKTOVI platební doklad (fakturu) vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.

5.7.4	Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění každého platebního dokladu.

5.8	HONORÁŘ ZA ZVLÁŠTNÍ VÝKONY

Honorář za případné ARCHITEKTOVY zvláštní výkony, včetně případných zvláštních výkonů ARCHITEKTOVÝCH specialistů se stanovují zvláštním dodatkem k této smlouvě a účtují se obvykle v hodinových sazbách. Jako podklad pro výpočet honoráře se rovněž užijí ustanovení Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA ve znění platném ke dni podání nabídky.

5.9	ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY

Zúčtovatelnými náklady se pro účely této smlouvy rozumí skutečné výdaje ARCHITEKTA, jeho zaměstnanců a specialistů, které souvisejí s poskytováním zvláštních výkonů, popřípadě s plněním základních výkonů, pokud jejich rozsah překročí z rozhodnutí KLIENTA rozsah stanovený touto smlouvou. Veškeré takové náklady však musí být vždy předem odsouhlaseny KLIENTEM. Zúčtovatelnými náklady mohou být mimo jiné náklady na:

5.9.1	reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma reprodukování pro použití v ARCHITEKTOVĚ kanceláři, a to pořizovaných na žádost KLIENTA nad rámec sjednaný touto smlouvou;

5.9.2	speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety zvláště vyžádané KLIENTEM;

5.9.3	poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování orgány veřejné správy, nejsou-li součástí této smlouvy;

5.9.4	zpracování dat a fotografické služby v souvislosti se zvláštními výkony ARCHITEKTA.

5.10	KALKULACE HONORÁŘE ZMĚN A DOPLŇKŮ ZAKÁZKY

Požaduje-li KLIENT v jakékoli fázi provádění předmětu plnění změny nebo doplňky stavebního programu, požadavků nebo předem projednané a odsouhlasené dokumentace již ARCHITEKTEM připravené a vyžadují-li tyto změny nebo doplňky další práci mající povahu základních výkonů mimo rámce výkonů popsaných v této smlouvě, zvýší se ARCHITEKTův honorář, jako by šlo o zvláštní výkony, případně jiným pro každý jednotlivý případ dohodnutým způsobem. Zvýšení honoráře musí být provedeno dodatkem k této smlouvě. Dodatky a změny dokumentace zakázky, které vznikly prokazatelně vadným plněním nebo opomenutím ARCHITEKTA budou zpracovány ARCHITEKTEM bezplatně v termínech, zaručujících řádné plnění této smlouvy.

5.11	VALORIZACE

5.11.1	V případě plnění v řádně sjednaných termínech dle článku 3. a za podmínky stanovené v čl. 5. odst. 1. této smlouvy se valorizace neuplatní.

    - Dojde-li k posunům termínu konáním nebo nekonáním KLIENTA, případně pozastavením prací ze strany KLIENTA, bude se postupovat dle měsíčníku Aktuální informace - indexy spotřebitelských cen a životních nákladů, Český statistický úřad Praha, přičemž navýšení ceny nepřekročí míru inflace. Ceny budou v takovém případě upraveny dodatkem ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy. Pro navýšení honoráře z důvodů posunutí termínů realizace rozhodnutím KLIENTA a uplatnění valorizace platí současně ustanovení odst. 5.1. této smlouvy.

ČLÁNEK 6.

# SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY

6.1	Nedodrží-li ARCHITEKT zaviněně termín předání předmětu plnění podle čl. 3, odst. 3.2.1.1 této smlouvy, je povinen zaplatit KLIENTOVI smluvní pokutu ve výši …………………… ,- Kč (doplní uchazeč), a to za každý takovýto případ a započatý den prodlení.

6.2	V případě, že KLIENT ukončí smlouvu z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy, jak jsou ve smlouvě výslovně uvedena, ARCHITEKTEM, je ARCHITEKT povinen uhradit KLIENTOVI jednorázově smluvní pokutu ve výši …………………… ,- Kč (doplní uchazeč).

6.3	V případě , že ARCHITEKT ukončí smlouvu z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy, jak jsou ve smlouvě výslovně uvedena, KLIENTEM, je KLIENT povinen uhradit ARCHITEKTOVI nad rámec povinnosti stanovené touto smlouvou jednorázově smluvní pokutu ve výši …………………… ,- Kč (doplní uchazeč).

ČLÁNEK 7.

# ROZSAH ČINNOSTÍ, ODPOVĚDNOST A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1	ROZSAH ČINNOSTI A ODPOVĚDNOST ARCHITEKTA

7.1.1. 	ARCHITEKT se zavazuje svolávat výrobní výbory v průběhu zpracování předmětu plnění pravidelně 1 x týdně (v pevně stanovených termínech) po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace. Pokud ARCHITEKT nebo KLIENT bude požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo e-mailem nejméně 2 dny předem. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k takovému jednání profesní specialisty podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu jednání mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání dokumentace zakázky včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění ARCHITEKTA závazné stanovisko KLIENTA, které je ARCHITEKT povinen respektovat. ARCHITEKT však neodpovídá za důsledky vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže KLIENTA na nevhodnost pokynů upozornil a KLIENT přesto na jejich dodržení trval. Respektování nevhodného pokynu KLIENTA ARCHITEKTEM nemůže být považováno za vadu projektu. Za vadu projektu rovněž nebude považováno, jestliže zařízení nebo jiné dodávky budou na stavbu dodány v jiném provedení než určovala dokumentace zakázky. Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7.1.1.1	ARCHITEKT určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech

………………………………………. (doplní uchazeč)

7.1.1.2	KLIENT určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech

………………………………………. (bude doplněno před podpisem smlouvy)

7.1.2. 	Nejpozději 14 dnů před předáním předmětu plnění (DPS) předloží ARCHITEKT KLIENTOVI jedno kompletní vyhotovení odsouhlasovacího paré každé k závěrečnému odsouhlasení. Toto odsouhlasení provede zástupce KLIENTA písemnou formou nejpozději do 7 dnů ode dne předání odsouhlasovacího paré každé z částí dokumentace zakázky.

7.1.2.2	KLIENT určuje svým zástupcem pro závěrečné odsouhlasení jednotlivých částí dokumentace zakázky

………………………………………. (bude doplněno před podpisem smlouvy)

7.1.3 	ARCHITEKT zodpovídá za to, že dokumentace DPS jím zhotovená bude mít i po uplynutí záruční doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které odpovídají normám a zákonům ČR v době jejího předání KLIENTOVI. Dále ARCHITEKT zodpovídá za to, že dokumentace zakázky bude respektovat zásady hospodárného provozu zhotovované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.

7.1.4	ARCHITEKT je výslovně a jmenovitě zodpovědný za řádné poskytnutí následujících základních výkonů a služeb:

7.1.4.1	ZHOTOVENÍ dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP)

ARCHITEKT v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony :

- vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o stavební povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (podle  § 110 odst. 2 písm.b) a přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále v rozsahu uvedeném v přílohách číslo 2 a 5  Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v aktuálním znění ke dni odevzdání NABÍDKY a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této;

- vypracuje detailní položkový rozpočet stavby;

- předmět plnění této části je splněn předáním a převzetím dokumentace DSP.

7.1.4.2	PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE (DSP) S DOTČENÝMI ORGÁNY A ORGANIZACEI VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

ARCHITEKT v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:

- obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání stavebního povolení;

- doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o stavebního povolení podle získaných dokladů a vyjádření;

- doplní případné podmínky stavebního povolení zpětně do všech vyhotovení DSP předávané objednateli.

7.1.4.3	ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ARCHITEKT v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:

- vypracuje a podá jménem KLIENTA žádost o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí;

- účastní se příslušného řízení,

- obstará takové pravomocné rozhodnutí vč. všech podmiňujících a souvisejících povolení a ,rozhodnut

- předmět plnění této části je splněn předáním pravomocného stavebního povolení.

7.1.5.4  	DODATEČNÉ SPECIÁLNÍ SLUŽBY (ZVLÁŠTNÍ VÝKONY)

Dodatečné speciální služby mohou být sjednány za podmínek stanovených touto smlouvou a zahrnují zejména následující služby:

- speciální prezentaci včetně zpracování modelů a maket,

- zpracování podrobných analýz ceny stavby a její životnosti,

- reklamy celkového záměru, veřejné vztahy,

- obstarání překladů dokumentů vztahujících se k předmětu zakázky do cizích jazyků,

- obstarání testů a výzkumu materiálů a systémů, popřípadě technologií užitých na stavbě,

- zpracování průzkumu okolních staveb,

- zpracování jiných studií energetických bilancí, mimo ty, které jsou součástí DSP

- zpracování podkladů pro nájemné využití stavby,

- vyhotovení fotografií,

7.1.6	ARCHITEKT se zavazuje neprodleně informovat KLIENTA o všech skutečnostech, které by mohly KLIENTOVI způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu KLIENTEM. ARCHITEKT je povinen upozornit KLIENTA rovněž na následky takových KLIENTOVÝCH rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého KLIENTA poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

7.1.7	Zjistí-li ARCHITEKT, že nemůže předmět plnění provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně KLIENTEM, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně KLIENTA s uvedením důvodů.

7.1.8	ARCHITEKT zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí KLIENTA, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání KLIENTA uvedené shora, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto článku smlouvy ze strany ARCHITEKTA zakládá nárok KLIENTA vůči ARCHITEKTOVI na úhradu vzniklé škody.

7.1.9	ARCHITEKT se zavazuje, že bez písemného souhlasu KLIENTA neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění, jiné osobě než KLIENTOVI nebo jím k tomu zmocněné osobě. ARCHITEKT je oprávněn poskytnout výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, nebyl-li touto činností pověřen ARCHITEKT sám.

7.1.10 	ARCHITEKT se zavazuje práce na plnění předmětu díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí KLIENTA o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o změně předmětu plnění a podmínkách jeho provedení. Přerušení prací může trvat maximálně 90 dní. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této smlouvě, nebo k doručení písemné výzvy KLIENTA k pokračování na plnění předmětu smlouvy, může ARCHITEKT od této smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení smluvních ujednání. Pokračují-li práce po přerušení, prodlužují se o časový úsek shodný s dobou, po kterou ARCHITEKT přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí KLIENTA, automaticky termíny dle této smlouvy.

7.2	POVINNOST ARCHITEKTA

7.2.1	ARCHITEKT se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. ARCHITEKT ji je vědom toho, že Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který dohlíží nad poskytovanou dotací na realizaci předmětu plnění, má právo přístupu v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění). Stejnou povinnost je povinen ARCHITEKT zajistit i u svých subdodavatelů.

7.2.2	ARCHITEKT je povinen v rámci realizace předmětu plnění dodržet požadavky na publicitu stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 a v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpI, a to ve všech dokumentech vztahujících se k předmětu plnění.

7.2.3.	ARCHITEKT si je vědom skutečnosti, že KLIENT má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé a že s odstoupením od smlouvy ze strany KLIENTA, pokud uvedené skutečnosti nastanou, souhlasí.

7.2.4.	ARCHITEKT si je vědom skutečnosti, že jako účastník této smlouvy má povinnost postupovat podle Pravidel v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je řídícím orgánem pro financování akce z programu OP VaVpI.

7.3	ODPOVĚDNOST A POVINNOST KLIENTA

7.3.1	KLIENT poskytne údaje, zprávy a služby požadované v souladu s ustanovením příslušných předpisů a jiné podobné údaje, které mohou být příležitostně vyžádány, prostuduje dokumenty předané mu ARCHITEKTEM, sdělí ARCHITEKTOVI podle potřeby svoje rozhodnutí a udělí mu souhlas s postupem prací.

7.3.2	KLIENT se zavazuje, že k termínu uzavření této smlouvy, nejpozději však do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za KLIENTA všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. KLIENT se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob potřebnou účast KLIENTA na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami.

7.3.3	Zjistí-li KLIENT nebo dozví-li se nějakým jiným způsobem o vadách nebo nedostatcích projektu, nebo o rozporech mezi projektem a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně ARCHITEKTA bez zbytečného prodlení.

7.3.4	KLIENT bude své povinnosti plnit řádně a včas tak, aby se nenarušovala plynulost ARCHITEKTOVY práce a provádění předmětu plnění, a to za podmínek stanovených v článku 3 této smlouvy.

7.3.5	KLIENT poskytne ARCHITEKTOVI veškeré údaje týkající se požadavků na projekt a jaké požadavky vyplývající z místa díla má ARCHITEKT sledovat, popřípadě jaké jsou ARCHITEKTOVY možnosti tento záměr rozšířit, popřípadě jakými dalšími omezeními je vázán.

7.3.6	KLIENT předá jako podklad ARCHITEKTOVI tyto dokumenty:

1x Dokumentaci  pro územní řízení (DUR) ve všech jejích částech potvrzenou stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě

Územní rozhodnutí s doložkou právní moci.

Dokladovou část k územnímu řízení.

ČLÁNEK 8.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O SOUČINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, O ZPŮSOBECH PŘEDÁVÁNÍ předmětu plnění A O POČTU VÝTISKŮ DOKUMENTACE

8.1 	Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku ARCHITEKTA převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle KLIENTA. Sídlo KLIENTA je za stejných podmínek také místem předání dokumentace.

8.2 	Výrobní výbory se budou konat v průběhu zpracování DSP v pevně stanovených termínech jak je stanoveno touto smlouvou. ARCHITEKT připraví pro tyto výrobní výbory písemné podklady (včetně zápisů z výrobních výborů) a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Pokud bude v zápisu z výrobního výboru ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této smlouvy. Výrobní výbory se budou konat v sídle KLIENTA, nebude-li KLIENTEM výslovně určeno jinak.

8.3 	Dokumentace DSP, kterou má ARCHITEKT vypracovat dle této smlouvy, bude vypracována minimálně v 6 tištěných vyhotoveních. KLIENT má právo, aby mu ARCHITEKT předal 2 vyhotovení, zbývající vyhotovení používá ARCHITEKT v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména k obstarání stavebního povolení.

8.4 	O předání a převzetí předmětu plnění DPS bude smluvními stranami sepsán zápis. KLIENT uplatní připomínky písemně do 15 dnů od převzetí. Po uplynutí této doby se má za to, že dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku. KLIENTOVA kontrola se týká prověření, zda projekt nemá zřejmé vady a nedostatky. KLIENT však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo vad technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se ARCHITEKT nezbavuje odpovědnosti za vady a případné škody.

8.5 	Nespolupracuje-li ARCHITEKT s KLIENTEM bez KLIENTOVA zavinění, popřípadě je-li ARCHITEKT nečinný a neplní-li touto svou nečinností zaviněně předmět zakázky po dobu delší než 60 dnů, a to ani po třech opakovaných písemných KLIENTOVÝCH výzvách, je KLIENT oprávněn z důvodů podstatného porušení smluvních závazků odstoupit od smlouvy v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se považuje projev vůle ARCHITEKTA, vyjádřený nečinností, za souhlas ARCHITEKTA s dalším užitím autorského díla.

8.6 	KLIENT se zavazuje poskytnout ARCHITEKTOVI veškerou nezbytnou součinnost a ARCHITEKTEM požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. KLIENT se zavazuje spolupracovat s ARCHITEKTEM tak, že se bez zbytečného prodlení od vyžádání ARCHITEKTA se závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění.

8.7 	ARCHITEKT není v prodlení s plněním předmětu smlouvy, jestliže KLIENT nezajistí součinnost v rozsahu a termínech sjednaných dle této smlouvy. Nesplnění povinnosti KLIENTA spolupracovat se považuje za podstatné porušení povinností uložených touto smlouvou a umožňuje ARCHITEKTOVI v souladu s touto smlouvou plnění zakázky ukončit.

8.8 	Závazná forma komunikace je doporučený dopis, fax nebo e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci KLIENTA nebo ARCHITEKTA.

8.9 	Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. ARCHITEKT umožní KLIENTOVI kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

ČLÁNEK 9.

## VADY A ODPOVĚDNOST ARCHITEKTA ZA ŠKODU

9.1    	Dokumentace zakázky má vady, jestliže její zhotovení neodpovídá této smlouvě. ARCHITEKT se zavazuje k tomu, že dokumentace bude po stanovenou dobu dle článku 9.3 (dále jen "záruční doba") způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, případně, že si zachová vlastnosti smluvené, stanovené právními předpisy (platnými v době předání a převzetí předmětu plnění), technickými normami (platnými v době předání a převzetí předmětu plnění), případně vlastnosti obvyklé (v době předání a převzetí předmětu plnění). Případné vady dokumentace zakázky odstraní ARCHITEKT bezplatně v přiměřené lhůtě určené KLIENTEM. Dále se ARCHITEKT zavazuje, že uhradí KLIENTOVI v plné výši škody, které budou způsobeny vadou dokumentace zakázky včetně škod vzniklých opomenutím v dokumentaci zakázky. Škodou se též rozumí nutnost vynaložení dalších neplánovaných nákladů KLIENTEM z důvodů vady dokumentace zakázky nebo opomenutí ARCHITEKTA v dokumentaci zakázky.

9.2    	Za vadu dokumentace zakázky je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem řešením optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby a nárokování víceprací.

9.3  	ARCHITEKT je KLIENTOVI v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb. Tato odpovědnost za škodu trvá 5 let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté KLIENTOVI ARCHITEKTEM.

9.4 	ARCHITEKT NEBUDE V PRŮBĚHU záruční DOBY ZODPOVĚDNÝ

9.4.1   	za vady, pokud byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých mu ke zpracování KLIENTEM v případě, že ARCHITEKT ani při vynaložení odborné péče nemohl na nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů zjistit, nebo na ně KLIENTA upozornil a KLIENT přesto na jejich použití trval;

9.4.2  	za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu KLIENTEM, uživatelem, majitelem, nájemníky nebo jejich zmocněnými zástupci, zaměstnanci, poradci nebo specialisty;

9.4.3  	za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od KLIENTA, a ARCHITEKT ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost KLIENTA upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

9.4.4 	za škody, úroky, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na kterou se ARCHITEKT odvolal během přípravy dokumentace díla nebo dodatkové dokumentace;

9.4.5 	za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí;

9.4.6 	za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy.

9.5    	ARCHITEKTOVA zodpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé ze služeb ARCHITEKTA, které jsou zakotveny v této smlouvě, a ARCHITEKT neponese žádnou zodpovědnost za dodatečné ztráty, zranění nebo škody vyvolané KLIENTEM, včetně ztráty zisku, trhu a podobně.

9.6   	Plnění ARCHITEKTA není vadné a ARCHITEKT nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující technické podmínky a podmínky pro objemové řešení stavebních objektů, jejichž technické řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků KLIENTA. Tomu však musí předcházet vyčerpávající jednání ARCHITEKTA a KLIENTA na úrovni statutárních orgánů, nebo písemně pověřených zástupců.

9.7   	Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují i na zaměstnance, poradce a specialisty ARCHITEKTA, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na ARCHITEKTA vůči KLIENTOVI anebo komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro KLIENTA nebo jeho prostřednictvím. Pro tento účel bude ARCHITEKT jednat jako zástupce nebo kurátor zaměstnanců, poradců nebo specialistů a bude mít jejich plné moci.

ČLÁNEK 10.

### POJIŠTĚNÍ

10.1  	ARCHITEKT předloží KLIENTOVI před zahájením plnění této smlouvy nebo na požádání kdykoli později během plnění této smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy minimálně však na pojistné plnění ve výši 10.000.000,- Kč.

10.2 	Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou od data ukončení činnosti ARCHITEKTA stanoveným touto smlouvou.

10.3 	Nezajistí-li ARCHITEKT nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude KLIENT oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude KLIENTOVI hradit ARCHITEKT podle účtů KLIENTA nebo je KLIENT odečte z plateb ARCHITEKTOVI splatných.

10.4 	KLIENT i ARCHITEKT se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

ČLÁNEK 11.

# AUTORSKÁ PRÁVA

  - Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.

11.2 	POUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

11.2.1 	Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely této zakázky se řídí následujícími pravidly:

- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a zůstanou vlastnictvím ARCHITEKTA, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. KLIENT si bude moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. Vyžádá-li si KLIENT zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat;

- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez výslovného svolení ARCHITEKTA pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a KLIENTOVI dodány;

- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření mohou být použity bez výslovného svolení ARCHITEKTA pro další projektování stavby, pro kterou byly zpracovány a KLIENTOVI dodány;

- předkládání či rozšiřování ARCHITEKTOVÝCH plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření v souvislosti se zadáním výběru zhotovitele dalších (následných) stupňů projektové dokumentace a v souvislosti se zadáním výběru zhotovitele díla nebo jeho částí nebude považováno za porušení ARCHITEKTOVÝCH autorských práv ve smyslu publikace díla;

- předkládání či rozšiřování ARCHITEKTOVÝCH plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení ARCHITEKTOVÝCH h autorských práv ve smyslu publikace díla.

11.2.2 	ARCHITEKT tímto uděluje KLIENTOVI souhlas s užitím projektové dokumentace zpracované pro tuto zakázku pro použití dokumentace pro kteroukoliv z následujících projektových fází, jako zadávací dokumentaci stavby a pro provedení díla. V tomto smyslu je KLIENT nositelem práva k užití autorského díla k účelu, ke kterému bylo vytvořeno.

11.3  AUTORSTVÍ

11.3.1 	ARCHITEKT bude moci na vlastní náklady označit dílo tabulkou, nebo jiným vhodným způsobem, umístěnou na příhodné, rozumné, viditelné, pevné části díla.

11.3.2 	ARCHITEKT bude moci včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během díla bude na viditelném místě díla umístěn poutač se jménem KLIENTA, ARCHITEKTA, dodavatele a základními údaji o stavbě.

11.3.3 	ARCHITEKT je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů KLIENTA a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

ČLÁNEK 12.

ZÁMĚRNÉ OPUŠTĚNÍ (PŘERUŠENÍ) PRACÍ, UKONČENÍ SMLOUVY A VYROVNÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVAZKŮ Z UKONČENÍ SMLOUVY PLYNOUCÍCH

12.1 	Bude-li předmět plnění (nebo jeho část) ukončen nebo záměrně opuštěn (přerušen) KLIENTEM (KLIENTOVA nečinnost) po více než 60 po sobě jdoucích dnů, bude KLIENT povinen vyrovnat všechny ARCHITEKTEM fakturované honoráře i zúčtovatelné náklady. Budou-li práce na dílu znovu započaty poté, co bylo dílo záměrně opuštěno nebo ukončeno z části nebo úplně bude ARCHITEKTův honorář přiměřeně upraven.

12.2  	Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět či od ní odstoupit z důvodů, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě jako podstatné porušení smluvních závazků, tj. neplní-li druhá smluvní strana svoje podstatné povinnosti, které převzala touto smlouvou, ačkoli byla na neplnění těchto povinností písemně upozorněna s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, dojde k výpovědi smlouvy. Důvod výpovědi či odstoupení musí být tím, kdo výpověď či odstoupení činí, uveden tak, aby jej nebylo možno později měnit či zaměnit s jiným důvodem, a tyto úkony musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

12.3 	Stejně tak může být podána výpověď v případě, že se druhově obdobného porušení povinností, na které bylo způsobem uvedeným shora písemně dříve upozorněno, dopustí druhá smluvní strana opětovně. Za přiměřenou lhůtu, která má být stanovena k nápravě stavu se považuje lhůta minimálně 10-ti a více pracovních dnů ode dne doručení upozornění.

12.4 	Za podstatné náležitosti této smlouvy se považují zejména: dodržení termínů pro dokončení či předání plnění, dodržení smluvního honoráře, dodržení informační povinnosti ARCHITEKTA vůči KLIENTOVI, provádění plnění bez vad a s předepsanými parametry, odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách, poskytnutí součinnosti, závazek neopustit plnění této smlouvy.

12.5 	Vypovědět smlouvu nesmí strana neplnící konkrétní povinnost, která je důvodem pro výpověď.

12.6 	Výpovědní lhůta činí 10 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

12.7 	Není-li výslovně v této smlouvě sjednáno jinak, neruší se odstoupením smlouva od počátku ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

12.8 	Nad výše uvedený rámec může být tato smlouva zrušena KLIENTEM odstoupením v těchto případech:

12.8.1 	zjistí-li KLIENT na podkladě informací ARCHITEKTA, že ARCHITEKT nemůže předmět plnění realizovat v ukazatelích závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo ukazatelích zvláště dohodnutých touto smlouvou a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny,

12.8.2  	zjistí-li KLIENT na podkladě informací ARCHITEKTA, že ARCHITEKT nemůže garantovat, že vedle obecného požadavku na dodržení kvalitativních ukazatelů stavby a její použitelnost bude prostřednictvím plnění ARCHITEKTA dle této smlouvy dodržen i požadavek KLIENTA, aby projektovaná stavba byla realizovatelná v celkových ARCHITEKTEM odhadnutých a KLIENTEM odsouhlasených nákladech díla.

12.9 	V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti dnů.

12.9.1 	ARCHITEKT především předá KLIENTOVI veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta KLIENTEM úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta KLIENTOVI bezplatně,

12.9.2 	KLIENT uhradí ARCHITEKTOVI veškeré nedoplatky za plnění ARCHITEKTA, na které ARCHITEKTOVI dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.

12.10 	Zásadně platí, že plnění řádně provedená ARCHITEKTEM do doby skončení smlouvy budou uhrazena v rozsahu jednotlivých dílčích honorářů za konkrétní provedené plnění, jak je sjednáno v této smlouvě.

12.11 	VÝJIMKU PŘEDSTAVUJÍ TYTO PŘÍPADY SKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY:

12.11.1  výpověď této smlouvy daná KLIENTEM ARCHITEKTOVI; v tomto případě ukončení smlouvy má ARCHITEKT nárok na úhradu za plnění provedená pro KLIENTA do dne podání výpovědi v rozsahu skutečně vynaložených a řádnými účetními doklady doložených nákladů za takto provedená dílčí plnění;

12.11.2  	pokud plnění, která byla ARCHITEKTEM provedena do skončení smlouvy,  mají pro KLIENTA hospodářský význam jen ve spojení s plnou realizací ostatních plnění dle ustanovení této smlouvy, která však již v důsledku ukončení smlouvy nebudou ARCHITEKTEM provedena, nebo nemá-li KLIENT v důsledku vad plnění možnost ani částečně vadné plnění použít, není povinen ARCHITEKTOVI za vadné plnění nic hradit, je však povinen plnění, které je zachyceno v materializované podobě ARCHITEKTOVI vrátit. Tím není dotčeno právo KLIENTA takováto plnění převzít a ARCHITEKTOVI sjednaným způsobem uhradit,

12.11.3  	odstoupení KLIENTA od smlouvy dle článku 12 odstavce 12.8. této smlouvy. V tomto případě se zásada o plné úhradě sjednaného honoráře neuplatní, pokud bude zjištěno, že původní ujištění ARCHITEKTA v souladu s ustanovením této smlouvy bylo nesprávné v důsledku okolností, za které ARCHITEKT odpovídá (například neodbornost, vědomě nesprávné ujištění).

ČLÁNEK 13.

## PRÁVNÍ ŘÁD

Veškerá ustanovení této smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva.

ČLÁNEK 14.

# SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

Vzniknou-li mezi KLIENTEM a ARCHITEKTEM v rámci rozsahu této smlouvy spory, které nelze vyřešit v uvedené závazné posloupnosti dohodou, mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně plnění příslušného obchodního soudu.

ČLÁNEK 15.

# SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15.1	POČÍTÁNÍ ČASU (TERMÍNY, LHŮTY)

15.1.1  	TERMÍN PŘEDÁNÍ

Termín předání je datum, ke kterému byly splněny požadavky dokumentace zakázky a ke kterému byl podepsán předávací protokol mezi KLIENTEM a ARCHITEKTEM.

15.1.2  	DEN (PRACOVNÍ DEN)

Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než den pracovního volna nebo den pracovního klidu. Připadne-li poslední den lhůty na některý z těchto dnů, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta určená podle dní počíná dnem následujícím po události, která je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dní. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadá konec lhůty na jeho poslední den.

15.2 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.2.1 	Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi KLIENTEM a ARCHITEKTEM, která nahrazuje všechna předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy

Příloha číslo 1 :	Rozsah a obsah PROJEKTOVé DOKUMENTACE přikládanÁ k žádosti o stavební povolení (DSP)

Přílohy smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy a společně s ní tvoří celý závazek mezi smluvními stranami zde uvedenými a zavazují smluvní strany navzájem, jejich partnery, nástupce, právní zástupce a právní nástupce a osoby jimi jmenované.

Přílohu smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá, je též zadávací dokumentace a nabídka ARCHITEKTA v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva.

15.2.2 	Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

15.2.3 	V případě rozporů mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací závazku platí ustanovení této smlouvy.

15.2.4  	Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání "vyšší moc" (například živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.

15.2.5 	Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

15.2.6 	Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

15.2.7  	Tato smlouva a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží KLIENT a dva ARCHITEKT. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Ve Zlíně dne ………………………….……..		        V ……………………..dne …………………………….

_______________________________________________		                     _______________________________________________

za KLIENTA (Objednatele)				            za ARCHITEKTA (Zhotovitele)

Příloha číslo 1

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE přikládanÉ k žádosti o stavební povolení (DSP)

Rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona),) a podle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb :

Projektová dokumentace obsahuje části:

A.	Průvodní zpráva

B. 	Souhrnná technická zpráva

C. 	Situace stavby

D. 	Dokladová část

E. 	Zásady organizace výstavby

F. 	Dokumentace objektů

G.	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - SOUHRNNÝ ROZPOČET (požadavek objednatele - KLIENTA)

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až G členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A. 	Průvodní zpráva

a) 	identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou ARCHITEKTů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,

b) 	údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

c) 	údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

d) 	informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

e) 	informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

f) 	údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

g) 	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

h) 	předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

i) 	statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

B. 	Souhrnná technická zpráva

1. 	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) 	zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,

b) 	urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,

c) 	technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

d) 	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

e) 	řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

f) 	vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

g) 	řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

h) 	průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

i) 	údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

j) 	členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

k) 	vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

l) 	způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

2. 	Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a) 	zřícení stavby nebo její části,

b) 	větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) 	poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

3. 	Požární bezpečnost

a)	 zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

b) 	omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

c) 	omezení šíření požáru na sousední stavbu,

d) 	umožnění evakuace osob a zvířat,

e) 	umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

4. 	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5. 	Bezpečnost při užívání

6. 	Ochrana proti hluku

7. 	Úspora energie a ochrana tepla

a) 	Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,

b) 	Stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

C)	Vypracování Průkazu energetické náročnosti stavby ve smyslu platné legislativy

8. 	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

9. 	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

10. 	Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. 	Inženýrské stavby (objekty)

a) 	odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

b) 	zásobování vodou,

c) 	zásobování energiemi,

d) 	řešení dopravy,

e) 	povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

f) 	elektronické komunikace.

12. 	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

a) 	účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,

b) 	popis technologie výroby,

c) 	údaje o počtu pracovníků,

d)	údaje o spotřebě energií,

e) 	bilance surovin, materiálů a odpadů,

f) 	vodní hospodářství,

g) 	řešení technologické dopravy,

h) 	ochrana životního a pracovního prostředí.

C. 	Situace stavby

a) 	situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem,

b) 	koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1: 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1: 5000 nebo 1: 2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1: 200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích,

c) 	u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čistění odpadních vod,

d) 	návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřictví  (Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů).

D. 	Dokladová část

a) 	stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace,

b) 	průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.( Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.)

E. 	Zásady organizace výstavby

1. 	Technická zpráva

a) 	informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

b) 	významné sítě technické infrastruktury,

c) 	napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

d) 	úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

e) 	uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

f) 	řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

g) 	popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

h) 	stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci))

i) 	podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

j)	 orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

2. 	Výkresová část

a) 	celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště,

b) 	vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.

F. 	Dokumentace stavby (objektů)

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění:

1. 	Pozemní (stavební) objekty

2. 	Inženýrské objekty

3. 	Provozní soubory stavby

1. 	Pozemní (stavební) objekty

1.1. 	Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1. 	Technická zpráva

a) 	účel objektu,

b) 	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) 	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

d) 	technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

e) 	tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

f) 	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu,

g) 	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

h) 	dopravní řešení,

i) 	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

j) 	dodržení obecných požadavků na výstavbu.

1.1.2. 	Výkresová část

a) 	půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží podle potřeby,

b) 	půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a základních rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení budovy, včetně řešení zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) 	řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží,

d) 	pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u změn staveb i pohledy stávajícího stavu,

e) 	výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,

f) 	výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu,

g) 	výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,

h) 	doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, panoramatické pohledy apod.); u stavby, která je kulturní památkou a stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně, se výkresy pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1 : 50.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

a) 	popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,

b) 	navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

c) 	hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,

d) 	návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

e) 	technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,

f) 	zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

g) 	požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

h) 	seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software,

i) 	specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

1.2.2. 	Výkresová část

a) 	základy (plošné, hlubinné),

b) 	tvar monolitických betonových konstrukcí,

c) 	výkres skladby - sestavy dílců montované betonové konstrukce,

d) 	výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.

1.2.3. Statické posouzení

a) 	ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce,

b) 	posouzení stability konstrukce,

c) 	stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení,

d) 	statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

1.3. 	Požárně bezpečnostní řešení

1.3.1. 	Technická zpráva

a) 	popis a umístění stavby a jejích objektů,

b) 	rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

c) 	výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

d) 	stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

e) 	evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,

f) 	vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,

g) 	způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,

h) 	stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů,

i) 	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) 	zhodnocení technických zařízení stavby,

k) 	stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.

1.3.2. 	Výkresová část

Výkresy se dokládají v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o požární ochraně.

1.4. 	Technika prostředí staveb

Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na

a) 	zařízení pro vytápění staveb,

b) 	zařízení pro ochlazování staveb,

c) 	zařízení vzduchotechniky,

d) 	zařízení pro měření a regulaci,

e) 	zařízení zdravotně technických instalací,

f) 	plynová zařízení,

g) 	zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů,

h) 	zařízení slaboproudé elektrotechniky.

1.4.1. 	Technická zpráva

Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení

a) 	vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,

b) 	kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu,

c) 	zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic,

d) 	vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení,

e) 	zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace,

f) 	zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury),

g) 	plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově,

h) 	zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek,

i) 	zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení,

j) 	zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.

1.4.2. 	Výkresová část

Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

1.4.3. 	Výpočty

Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo oslunění.

2. 	Inženýrské objekty

Inženýrskými objekty se rozumí mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona, provozní prostranství, odstavná a parkovací stání, terénní úpravy, hřiště, sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, včetně přípojek na sítě technické infrastruktury, vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení) popřípadě další inženýrské objekty, které jsou řešeny jako samostatná projektová dokumentace.

Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektů, zajišťuje se požárně bezpečnostní řešení v souladu s bodem F.1.3

2.1. 	Technická zpráva

a) 	popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,

b) 	požadavky na vybavení,

c) 	napojení na stávající technickou infrastrukturu,

d) 	vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování,

e) 	údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení,

f) 	požadavky na postup stavebních a montážních prací,

g) 	požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.,

h) 	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

i) 	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

2.2. 	Výkresová část

a) 	situace inženýrského objektu včetně vyvolaných přeložek komunikací, koryt vodních toků, sítí technické infrastruktury, objektů určených k demolici nebo rekonstrukci,

b) 	podélné profily a charakteristické příčné řezy,

c) 	výkresy technických objektů (čerpací stanice, trafostanice, šachty apod.) v měřítku 1:100,

d) 	výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,

e) 	výkresy povrchových úprav okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

f) 	podklady pro vytyčení.

Objekty sdružených tras (kolektory, technické chodby a kanály) se dokumentují obdobně jako pozemní objekty.

2.3. 	Statické výpočty a výkresy

Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů a z důvodů posouzení stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky a nádrže apod.).

2.4. 	Ostatní výpočty

Provádějí se hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických objektů, stanovení kapacitních potřeb.

3. 	Provozní soubory

3.1. 	Technická zpráva

a) 	popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,

b) 	seznam použitých podkladů,

c) 	potřeba materiálů, surovin a množství výrobků,

d) 	popis technologie výroby,

e) 	základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní parametry),

f) 	popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější,

g) 	vliv technologie na stavební řešení,

h) 	údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

3.2. 	Výkresová část

a) 	základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu,

b) 	dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování

G.	Celkové náklady stavby (souhrnný rozpočet stavby)

Součást dokumentace přikládané k žádosti o  stavební povolení (DSP) bude ARCHITEKTEM zpracovaný rozpočet celkových nákladů stavby v členění na hlavy I. až XI. přičemž hlava I. bude dále členěna na průzkumy, projektové a inženýrské činnosti, hlava II. bude dále členěna na jednotlivé PS a hlava III. bude dále členěna na jednotlivé stavební objekty, které budou dále členěny na jednotlivé stavební díly. Celkové náklady stavby kryjí všechny náklady, které souvisejí s přípravou, realizací a uvedením stavby do provozu, tj. hlavně:

1.	Náklady na projektové a průzkumné práce (včetně autorského dozoru, modelů pro projekty, geologického průzkumu, geodetických prací pro projekt, přírodovědných průzkumů apod.).

2.	Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a po montáži vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných systémů řízení.

3.	Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území související s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně zeleně, náklady spojené s likvidací, případně přesunu existujících DHM, náklady na vyvolené investice včetně provizorních objektů a zařízení.

4.	Náklady na nákup samostatného DHM, které nevyžadují montáž.

5.	Náklady na zabudovaná umělecká díla, která tvoří organickou a neoddělitelnou součást architektonického řešení stavby.

6.	Vedlejší náklady na globální a mimoglobální zařízení staveniště.

7.	Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady na patenty a licence.

8.	Nepředvídané náklady.

9.	Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů, odvody z odnětí půdy, zvýšené náklady spojené s dovozem zahraničních stavebních nebo montážních kapacit.

10.	Příspěvky jiným investorům.

11.	Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (DDHM), náklady na biologickou rekultivaci, odvody a daně za využívání přírodních zdrojů a za ochranu životního prostředí.

KLIENT dále požaduje a ARCHITEKT se zavazuje zpracovat dokumentaci přikládané k žádosti o stavební povolení (DSP) v členění uvedeném v příloze číslo 5 Sazebníku UNIKA, v aktuálním znění v čase zpracování DSP.