Veřejná zakázka na služby

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„CESLAB – Středoevropská synchrotronová laboratoř – projektová dokumentace“

zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je zadávána veřejným zadavatelem podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) a v souladu s Pravidly výběru dodavatelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Pravidla“)

ve vztahu k Pravidlům se jedná o zakázku zadávávanou veřejným zadavatelem, ve vztahu k zákonu se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní

otevřené řízení

Zadávací dokumentace – textová část

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy v oznámení o zakázce, a je pro zájemce závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Textová část zadávací dokumentace v tištěné formě je součástí kompletní zadávací dokumentace, kterou obdrží všichni zájemci, kteří si zadávací dokumentaci vyžádali na základě zveřejnění zadávacího řízení. Pokud  dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence (pokud to zákon vyžaduje), písemně osobně nebo písemně e-mailem či faxem (pokud to zákon umožňuje) nebo jinak v souladu s ustanovením § 148 zákona, a to v českém jazyce na adresy, které zájemci uvedou při vyžádání zadávací dokumentace. Nabídku nelze zpracovat bez předchozího vyzvednutí kompletní zadávací dokumentace.

Obsah textové části:

- Zásady Pravidel výběru dodavatelů

- Údaje o oznámení otevřeného řízení

- Údaje o zadavateli

- Údaje o uchazeči

- Údaje o zadávací dokumentaci

- Prohlídka místa plnění

- Údaje o podání nabídky

- Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

- Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

- Kvalifikace dodavatelů

- Posouzení a hodnocení nabídek

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- Obchodní podmínky

- Platební podmínky

- Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

- Technické podmínky

- Varianty nabídky

- Požadavek na poskytnutí jistoty

- Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Obsah nabídky

- Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení

1. Zásady Pravidel výběru dodavatelů:

Zadávací řízení se řídí Pravidly výběru dodavatelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), verze 1.1., platnými od 2.2.2009 (dále jen „Pravidla“). MŠMT je řídícím orgánem OP VaVpI. Pravidla se vztahují na  veškeré zakázky spolufinancované z OP VaVpI.

Současně je zadavatel veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona. V souladu s čl. D. Pravidel je proto zadavatel povinen vždy zadávat podle zákona a použít postupy podle zákona, a to u veřejných zakázek, které nejsou veřejnými zakázkami malého rozsahu.

Pravidla jsou zveřejněna na www.msmt.cz a obsahují kromě povinností zadavatele při zadávacím řízení i ustanovení, která jsou podstatná pro dodavatele jak v průběhu zadávacího řízení, tak zejména pro případné uzavření smlouvy a po dobu realizace zakázky podle této smlouvy. Předložením nabídky v rámci zadávacího řízení dodavatel současně potvrzuje, že se seznámil s Pravidly a zavazuje se plnit ustanovení v nich uvedená, která se vztahují k dodavatelům, a to v průběhu zadávacího řízení, při po uzavření smlouvy a po dobu realizace předmětu plnění.

2. Údaje o oznámení otevřeného řízení:

Oznámení předběžných informací

Číslo objednávky:						111/09/K

Evidenční číslo veřejné zakázky:				60029333

Datum odeslání žádosti k uveřejnění:				18.3.2009

Datum rozhodné pro stanovení lhůt:				19.3.2009

Datum uveřejnění v IS VZ:					20.3.2009

Datum uveřejnění v Úředním věstníku EU:			21.3.2009

Oznámení o zakázce:

Číslo objednávky:						191/09/K

Evidenční číslo veřejné zakázky:				60029333

Datum odeslání žádosti k uveřejnění:				11.5.2009

Datum rozhodné pro stanovení lhůt:				12.5.2009

Předpokládané datum uveřejnění v IS VZ:			15.5.2009

Předpokládané datum uveřejnění v Úředním věstníku EU:	15.5.2009

Data uveřejnění v ISVZ a ÚV EU jsou stanovena s ohledem na podmínky pro uveřejňování správce informačního systému veřejných zakázek (tj. do 5 pracovních dnů ode dne elektronického odeslání formuláře). Skutečný termín uveřejnění může být dřívějšího data, než je zde uvedeno.

3. Údaje o zadavateli:

Zadavatel ve smyslu zákona:	jiná právnická osoba - § 2 odst. 2 písm. d) zákona

Právní forma:	veřejná výzkumná instituce, kód 661

Název zadavatele:	Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo zadavatele:	Královopolská 2690/135, 612 52 Brno, kód obce ZÚJ 550990

IČ:	68081707

DIČ:	CZ68081707

Osoba oprávněná jednat:	doc. RNDr. Stanislav Kozubek, Dr.Sc., ředitel

Kontaktní osoba:	Ing. Petr Šmuhař, výkonný ředitel projektu CESLAB

e-mail:	petr.smuhar@ceslab.cz

telefon:	+420 721 504 051

fax:	+420 541 517 124

Zastupující zadavatel:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona zastupující zadavatel na základě uzavřené mandátní smlouvy č. 0601-09 a udělené plné moci.

Název:				S – Invest CZ s.r.o.

Sídlo:				Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

IČ:				25526171

DIČ:				CZ25526171

Osoba oprávněná jednat:	Ing. Eliška Kudělková

Kontaktní osoby:		Iva Momirovová, Milena Černá

e-mail:				s-investcz@s-investcz.cz

telefon:				+420 539 002 883

fax:				+420 545 220 842

4. Údaje o uchazeči:

Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona v návaznosti na ustanovení § 17 písm. d) zákona své identifikační údaje takto:

Právnické osoby:

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Fyzické osoby:

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Podává-li nabídku více dodavatelů společně:

Originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (např. smlouva o sdružení), ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

V nabídce bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku:

V případě právnické osoby

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

V případě fyzické osoby

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Rodné číslo nebo datum narození

Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

Identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede uchazeč identifikační údaje reprezentanta sdružení.

5. Údaje o zadávací dokumentaci:

5.1. Součásti zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- Zadávací dokumentace – textová část (v tištěné podobě)

- Zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace (v tištěné podobě)

- Zadávací dokumentace – obchodní podmínky (v tištěné podobě), dále v textu jen smlouva

- Zadávací dokumentace – pravidla pro publicitu (v tištěné podobě)

- Studie proveditelnosti s názvem „Středoevropská synchrotronová laboratoř“, zpracovaná projektantem TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno v 04/2009, dále jen STUDIE (v tištěné podobě)

- Oznámení záměru „Středoevropská synchrotronová laboratoř – CESLAB“ dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen EIA (v datové podobě, stanovisko JMK v tištěné podobě)

- Tabulka „Krycí list nabídky“ (v tištěné a datové podobě)

- Tabulka „Krycí list nabídkové ceny“ (v tištěné a datové podobě)

- Tabulka „Sankce“ (v tištěné a datové podobě)

- Tabulka „Obrat uchazeče“ (v tištěné a datové podobě)

- Tabulka „Celková likvidita a celková zadluženost“ (v tištěné a datové podobě)

- Tabulka „Přehled realizovaných zakázek“ (v tištěné a datové podobě)

- Tabulka „Realizační tým“ (v tištěné a datové podobě)

- Tabulka „Počet zaměstnanců“ (v tištěné a datové podobě)

5.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel prostřednictvím zastupujícího zadavatele nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti na adresu zastupujícího zadavatele. Písemná žádost o zadávací dokumentaci bude mít podobu závazné objednávky s uvedením identifikačních údajů zájemce, telefonického, faxového a e-mailového spojení. Vyžádanou zadávací dokumentaci si vyzvedne zájemce osobně po předchozí telefonické dohodě na adrese zastupujícího zadavatele v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. Písemnou žádost o zadávací dokumentaci je možné doručit e-mailem nebo faxem nejdříve 16.5.2009 a nejpozději 29.5.2009.

Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Eliška Kudělková a jí pověřená osoba – asistentka Iva Momirovová  nebo Milena Černá.

5.3. Náklady za zadávací dokumentaci

Výše nákladů za reprodukci zadávací dokumentace činí 15.000 Kč bez DPH a jsou splatné hotově při vyzvednutí zadávací dokumentace. Cena zadávací dokumentace se hradí vč. DPH. Zadavatel upozorňuje, že každou objednávku zadávací dokumentace považuje za závaznou. Na základě závazné objednávky zájemce bude připravena zájemci veškerá dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, a budou tedy zadavatelem vynaloženy náklady na reprografické práce s tím spojené. Z tohoto důvodů budou náklady na objednanou a nevyzvednutou zadávací dokumentaci zájemci vyfakturovány.

5.4. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením). Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně (e-mailem, faxem) nejpozději do 6 dnů od doručení žádosti.

Zájemce může požadovat dodatečné informace nejpozději do 29.5.2009 do 14,00 hod.

Odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám poskytuje zadavatel nejpozději do 4.6.2009.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Eliška Kudělková a jí pověřená osoba – asistentka Iva Momirovová nebo Milena Černá.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou zájemcům zasílány e-mailem a poštou na kontaktní adresy, které uvedli v objednávce zadávací dokumentace. Pokud zájemce požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s asistentkou zastupujícího zadavatele.

6. Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění není organizována.

7. Údaje o podání nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Nabídku může podat dodavatel společně s jinými dodavateli (společná nabídka více dodavatelů). Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Nabídka se podává písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek.

7.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o zakázce a je stanovena na 29 kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 10.6.2009 do 14,00 hod.

7.2. Místo pro podání nabídek

Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky podle odst. 7.1. na adresu  zastupujícího zadavatele S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídky bude přebírat Ing. Eliška Kudělková, asistentka Iva Momirovová, Milena Černá nebo jiná osoba pověřená Ing. Eliškou Kudělkovou.

7.3. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením § 43 datem 8.9.2009. Do uvedeného data je uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanovením § 43 zákona.

7.4. Potvrzení o předání nabídky

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami:

8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 10.6.2009 ve 14,30 hod. na adrese zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.

8.2. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

Osoby zadavatele:

Členové nejméně 3 členné komise ustanovené zadavatelem pro otevírání obálek (pokud zadavatel takovou komisi ustanoví) nebo členové hodnotící komise případně náhradníci nejméně 5 členné hodnotící komise ustanovené zadavatelem (dále jen „komise“). Činí-li komise nebo hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. Členy a náhradníky hodnotící komise jmenuje zadavatel. Členové komise jsou povinni podle ustanovení § 71 odst. 2 zákona zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.

Osoby zastupujícího zadavatele:

1 – 3 osoby zastupujícího zadavatele, kteří zastupují zadavatele v zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona. Osoby zastupujícího zadavatele pořizují protokol o otevírání obálek.

Osoby uchazeče:

Za každého uchazeče, který podal včas nabídku, je oprávněn být přítomen otevírání obálek 1 zástupce, v případě zahraničního uchazeče též tlumočník.

Osoby Řídícího orgánu OP VaVpI:

Jednání komise mají právo se zúčastnit osoby Řídícího orgánu OP VaVpI.

8.3. Postup hodnotící komise při otevírání obálek

Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky podle ustanovení § 71 odst. 8 zákona, tedy zda:

- je nabídka zpracována v požadovaném jazyce

- jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 zákona podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

- nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Komise provede kontrolu úplnosti každé nabídky podle ustanovení § 71 odst. 8 zákona a po provedení kontroly úplnosti uvede komise do protokolu o otevírání obálek a současně sdělí přítomným uchazečům u každé nabídky:

- identifikační údaje uchazeče

- zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce

- zda jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 zákona podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

- zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách

Závěrem u každé nabídky komise konstatuje, zda nabídka splňuje či nesplňuje požadavky podle § 71 odst. 8 zákona a je tedy úplná či neúplná. Pokud nabídka nesplňuje požadavky § 71 odst. 8 zákona, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z  účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek.

9. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

9.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby.

9.2. Název veřejné zakázky

„CESLAB – Středoevropská synchrotronová laboratoř – projektová dokumentace“

9.3. Místo plnění veřejné zakázky

Brno, kód NUTS CZ064

9.4. Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky od 	 10.7.2009

Ukončení plnění veřejné zakázky             31.5.2011

Do takto uvedené doby plnění není zahrnut výkon autorského dozoru projektanta, který bude prováděn v průběhu realizace stavby. Termín 31.5.2011 je tedy předpokládaným termínem pro dokončení veškerých projektových prací.

Zadavatel stanovuje za závazné termíny pro všechny uchazeče:

termín pro podání žádosti o územní rozhodnutí 			nejpozději do 30.9.2009

termín pro předložení pravomocného územního rozhodnutí		nejpozději do 31.1.2010

Tyto termíny vycházejí z požadavku VaVpI a nelze je proto měnit.

9.5. Klasifikace veřejné zakázky

CPV                  měrná jednotka             rozsah

Architektonické, stavební, technické

a inspekční služby				71000000-8	         soubor		      1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:                                                        195.000.000 Kč

9.6. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona.

9.7. Popis předmětu veřejné zakázky

Záměrem zadavatele je vybudování první synchrotronové laboratoře (SL) - CESLAB v České republice. Areál CESLAB je řešen jako komplex budov na pozemku o rozloze cca 17.350 m2, přičemž realizace základní technické infrastruktury a objektů nutných pro testování a následné spuštění technologie bude v první fázi omezena na plochu cca 96.800 m2. Celý komplex se skládá z hlavní budovy synchrotronu a pokusné haly s trasami spojených paprsků, pomocných budov pro technické a technologické zázemí hlavní budovy, montážní haly pro kompletaci technologie, administrativní objekt, objekty laboratoří, spojovací objekt mezi administrativní a hlavní budovou a centrální vrátnice. S ohledem na komerční využití jsou v areálu navržena samostatná technologická centra, která budou sloužit jako pronajímatelné prostory pro komerční uživatele. Tato centra nejsou součástí základní realizační a projektové části pro spuštění technologie synchrotronu a jsou uvedena jako výhledový koncept rozvoje. Na začátku provozu bude v synchrotronové laboratoři pracovat přibližně 185 osob a na místě bude v jednom okamžiku až 50 uživatelů provádět své pokusy. Očekává se, že po několika letech provozu se počet uživatelů více než ztrojnásobí. Podrobný popis synchrotronové laboratoře je uveden ve STUDII.

Záměr zadavatele je dále specifikován ve STUDII, která je součástí zadávací dokumentace. Tato STUDIE vznikla přepracováním původní studie z 11/2007 a v podobě, v jaké je předkládána jako součást zadávací dokumentace představuje již redukovanou podobu projektu. Na studii z 11/2007 byla vydána EIA, která je též součástí zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá, že redukce projektu nebude mít podstatný vliv na platnost EIA, avšak budoucí zhotovitel je povinen tuto skutečnost ověřit.

Nositelem autorských práv ke STUDII je Ing. Vítězslav Titl, TIPRO projekt, s.r.o.. Nositelem práva k užití díla k účelu k jakému bylo vytvořeno, tj. k projekční přípravě a realizaci stavby, je na základě smlouvy s autorem zadavatel (§ 61  zák. č. 121/2000Sb.)

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon projektových  a  inženýrských  činností v rámci investiční akce „CESLAB - Středoevropská synchrotronová laboratoř ", včetně zajištění všech dalších činností s výkonem souvisejících. Projektová dokumentace, která bude zpracována v rámci předmětu plnění, bude zahrnovat veškeré části budoucího díla, tedy:

- projektovou dokumentace stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

- projektovou dokumentaci technologických částí stavby, tzv. stavební technologie (provozní soubory).

- projektovou dokumentaci speciální technologie synchrotronové laboratoře (dále jen „speciální technologie“)

- projektovou dokumentaci interiérového vybavení

- vzájemnou zkoordinovanost a provázanost výše uvedených částí

Předmět plnění bude zahrnovat následující činnosti, jejichž podrobný popis a rozsah je uveden v textu smlouvy:

A:	Polohopisné a výškopisné zaměření (PVZ)

B:	Studie stavby – návrh koncepce řešení (STS)

C:	Dokumentace přikládaná k návrhu na vydání územního rozhodnutí (DUR), její projednání v územním řízení a zajištění pravomocného územního rozhodnutí

D:	Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP), její projednání ve stavebním řízení a zajištění pravomocného stavebního povolení

E:	Sloučená realizační dokumentace a zadávací dokumentace stavby (DZS)

F:	Dokumentace interiérového vybavení (DIV)

G:	Výkon autorského dozoru projektanta (AD)

F: 	Spolupráce při dokončení stavby

9.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmět díla je specifikován zadávací dokumentací:

9.8.1.	Zpracování projektové dokumentace

9.8.2.	Provedení souvisejících inženýrských činností

    - Zajištění geodetických prací odpovědným geodetem

    - Provedení koordinace mezi stavební částí projektu vč. stavebních technologií a projektu speciální technologie vč. konzultací s odborníky v ČR a v zahraničí

    - Konzultace se zpracovatelem STUDIE v návaznosti na autorská práva ke STUDII

9.9. Zvláštní podmínky zadavatele k předmětu veřejné zakázky

Zadavatel má záměr realizovat projekt z prostředků EU – z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (VaVpI). K tomu účelu bude podávat žádost k zařazení akce do tohoto programu, která musí být doložena v první fázi projektovou dokumentací ve stupni DUR a územním rozhodnutím, v druhé fázi projektovou dokumentací ve stupni DSP a stavebním povolením.

Vzhledem k tomu, že v době zadání této veřejné zakázky není rozhodnuto o zajištění finančních prostředků z OP VaVpI, vyhrazuje si zadavatel právo omezit předmět plnění veřejné zakázky bez jakýchkoliv nároků na sankce, náhrady škody či vymáhání dalšího plnění předmětu plnění ze strany budoucího zhotovitele v případě, že nebude realizován celý předmět plnění podle smlouvy.

Dále si zadavatel vyhrazuje právo časově odsunout realizaci jednotlivých stupňů (etap realizace) podle časového průběhu odsouhlasení projektu pro financování z prostředků OP VaVpI.

Po podpisu smlouvy s budoucím zhotovitelem bude zahájena realizace předmětu plnění (etap realizace) specifikovaných smlouvou. Zahájení každé další etapy podle smlouvy bude podmíněno udělením souhlasu objednatelem se zahájením prací na příslušné etapě. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací realizaci pozastavit (na dobu určitou) či zcela zastavit a dále v realizaci nepokračovat. Podmínky plateb za provedené práce a činnosti v takovém případě jsou stanoveny ve smlouvě.

9.10. Podmínky pro zpracování nabídky

Pro stanovení nabídkové ceny zadavatel stanovuje:

9.10.1. 	Předpokládané investiční náklady na realizaci budoucího díla:

náklady stavební části stavby

(stavební a inženýrské objekty a stavební technologie)			1.750.000.000 Kč bez DPH

náklady technologické části stavby

(speciální technologie)							1.950.000.000 Kč bez DPH

celkové investiční náklady 						3.700.000.000 Kč bez DPH

v celkových investičních nákladech nejsou zahrnuty náklady na projektové a inženýrské činnosti a náklady na interiérové vybavení.

9.10.2. 	Cenové údaje, které budou zahrnuty do nabídkové ceny:

Zadavatel stanovil pro zpracování nabídky a nabídkové ceny některé podmínky, které zahrnou všichni uchazeči o veřejnou zakázku do svých nabídek a nabídkových cen. Tyto podmínky vychází ze skutečnosti, že předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečný projekt, především pokud jde o jeho technologickou část (speciální technologii), který není dosud v České republice realizován. Zadavatel i budoucí zhotovitel proto bude vycházet z obdobného projektu realizovaného v zahraničí. K tomu účelu si bude muset budoucí zhotovitel zajistit podklady k technologické části projektu (speciální technologii) v zahraničí a konzultace se zahraničními odborníky. Vzhledem k této skutečnosti je zřejmé, že uchazeč není schopen v nabídce stanovit některé součásti nabídkové ceny, a proto zadavatel stanovuje tyto části nabídkové ceny pevnými částkami shodně pro všechny uchazeče. Způsob čerpání těchto nákladů je stanoven ve smlouvě.

Náklady na aktivní pořízení podkladů k technologické části (speciální technologii)

(projektová dokumentace, texty, konzultace, atd.)

ze strany zpracovatele projektové dokumentace 			           60.000.000 Kč bez DPH

Náklady na konzultace a součinnost s autorem STUDIE			             2.000.000 Kč bez DPH

9.10.3. 	Doložení kalkulace nabídkové ceny:

Uchazeč doloží v nabídce výpočet nabídkové ceny podle sazebníku UNIKA 2008 dále jen „kalkulaci“. V této kalkulaci budou uvedeny nejméně tyto údaje:

- zařazení funkční části stavby do příslušných kategorií podle čl. 3.5 sazebníku UNIKA s uvedením příslušných objemů investičních nákladů jednotlivých částí stavby, které jsou do jednotlivých kategorií zařazeny

- zařazení funkční části stavby do pásma složitosti a obtížnosti uvnitř každé kategorie

- návrh ceny podle tabulek č. 1 – 15 pro každou kategorii s uvedením, zda bylo pro výpočet ceny použito minimum či maximum (případně střed) dle sazebníku

- uvedení výše slev oproti výpočtu (pokud jsou slevy nabízeny)

- sumář takto vypočtené nabídkové ceny vč. případných slev

Zadavatel požaduje doložení výpočtu nabídkové ceny z důvodů možnosti jejího posouzení podle § 77 zákona (mimořádně nízká nabídková cena). Zadavatel chápe, že uchazeč může považovat pracnost některých částí projektové dokumentace za náročnější, než předpokládá sazebník UNIKA, a proto nepovažuje za chybu při stanovení nabídkové ceny, pokud výsledné částky za jednotlivé fáze předmětu plnění budou mít v nabídkové ceně částky rozdílné oproti doložené kalkulaci. Případné přesuny výše nabídkových cen jednotlivých fází předmětu plnění oproti kalkulaci vyjádří uchazeč v tabulce, která je součástí Krycího listu nabídkové ceny.

10. Kvalifikace dodavatelů:

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokázání kvalifikace jsou uvedeny v části Zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace, která je součástí kompletní zadávací dokumentace podle odst. 5.1.

11. Posouzení a hodnocení nabídek:

11.1. Hodnotící komise ustanovená zadavatelem

Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel v souladu s ustanovení § 74 hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů a je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí být nejméně 1/3 členů komise s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.

Členové hodnotící komise nesmí být podle ustanovení § 74 odst. 7 zákona ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemné prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise.

Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.

Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo hodnotící komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy hodnotící komise.

Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo hodnotící komise a dále zástupci Řídícího orgánu OP VaVpI. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy hodnotící komise.

11.2. Posouzení nabídek

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 zákona provede posouzení nabídek uchazečů z hlediska splněných zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise dále posoudí, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy (ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona). Nabídky, které nesplňují výše uvedené požadavky, musí hodnotící komise vyřadit. Uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči písemně oznámí.

Hodnotící komise může v případě nejasnosti požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasnosti nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 zákona. Dodatečné informace uchazeče nesmí obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídky.

Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 77 zákona.

11.3.	Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“) se stanovenou vahou v %:

1. kritérium: 	Nabídková cena bez DPH					  		40%

2. kritérium:	Plán jakosti upravený na konkrétní podmínky této zakázky			30%

3. kritérium:	Hodinová sazba za rozpracovanost						10%

4. kritérium:	Lhůty plnění									10%

5. kritérium:	Sankce										10%

11.4.	Subkritéria dílčích hodnotících kritérií a jejich váhy v oblasti dílčího hodnotícího kritéria

Některá dílčí hodnotící kritéria uvedená v odst. 11.3. bude zadavatel hodnotit v subkritériích, která jsou dále uvedena včetně jejich váhy v oblasti dílčího hodnotícího kritéria:

Pro jednotlivá dílčí kritéria stanovuje zadavatel následující subkritéria:

4. kritérium:

1. subkritérium:	  Lhůta pro zpracování PVZ							  5%

2. subkritérium:  Lhůta pro zhotovení STS							10%

3. subkritérium:  Lhůta pro zhotovení DUR							30%

4. subkritérium:  Lhůta pro zhotovení DSP							30%

5. subkritérium:  Lhůta pro zhotovení DZS							15%

6. subkritérium:  Lhůta pro zhotovení DIV - A							  5%

7. subkritérium:  Lhůta pro zhotovení DIV - B							  5%

5. kritérium:

Zadavatel stanovil pro hodnocení 5. kritéria subkritéria, která jsou uvedena v tabulce „Sankce“, která je součástí zadávací dokumentace. Každý v tabulce uvedený parametr je subkritériem 5. kritéria se závažností (vahou subkritéria) uvedenou v tabulce.

11.5.	Údaje uchazečů k dílčím hodnotícím kritériím

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu:

- Vyplněný Krycí list nabídkové ceny

- Výpočet nabídkové ceny podle sazebníku UNIKA 2008

- vyplněný odst. 6.1. smlouvy a vyplněná příloha č. 2 smlouvy

K 2. kritériu:

- Uchazeči předloží plán jakosti upravený na konkrétní podmínky této veřejné zakázky podle prvku 7.1. Plánování realizace produktu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a dle čl. XVIII. smlouvy. V plánu jakosti bude specifikováno, které procesy a zdroje se musí pro tuto veřejnou zakázku použít, kdo je používá a kdy se používají. V plánu jakosti bude popsán systém managementu jakosti vč. procesů realizace produktu a zdroje, které se musí použít pro specifický produkt, projekt nebo smlouvu. Jednou z částí plánu jakosti bude i kontrolní a zkušební plán.

- Zadavatel bude hodnotit uchazečem zpracovaný plán jakosti upravený na konkrétní podmínky této veřejné zakázky podle příslušných prvků systému řízení jakosti, a to podle obsahu jednotlivých kapitol Systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 konkretizovaných na tuto veřejnou zakázku.

K 3. kritériu:

- Výše hodinové sazby v Kč bez DPH pro vedení rozpracovanosti uvedená v čl. 6 odst. 6.2 textu smlouvy.

K 4. kritériu:

- Termíny uvedené v čl. 5. textu smlouvy

- Lhůty plnění budou stanoveny jako počet kalendářních dnů od zahájení po dokončení jednotlivých fází realizace předmětu plnění nebo z lhůt přímo uvedených uchazečem v textu smlouvy takto:

- Pro 1. subkritérium bude lhůta plnění stanovena od termínu zahájení plnění podle čl. 5.1 do termínu podle odst. 5.2. (a) smlouvy

- Pro 2. subkritérium bude lhůta plnění stanovena od termínu zahájení plnění podle čl. 5.1 do termínu podle odst. 5.2. (b) smlouvy

- Pro 3. subkritérium bude lhůta plnění stanovena od termínu zahájení plnění podle čl. 5.1 do termínu podle odst. 5.2. (c) smlouvy

- Pro 4. subkritérium bude lhůta plnění stanovena z údaje o lhůtě uvedené v odst. 5.2. (f) smlouvy

- Pro 5. subkritérium bude lhůta plnění stanovena z údaje o lhůtě uvedené v odst. 5.2. (h) smlouvy

- Pro 6. subkritérium bude lhůta plnění stanovena z údaje o lhůtě uvedené v odst. 5.2. (i) smlouvy

- Pro 7. subkritérium bude lhůta plnění stanovena z údaje o lhůtě uvedené v odst. 5.2. (j) smlouvy

K 5. kritériu:

- Výše sankcí v Kč uvedené v tabulce „Sankce“ a shodně v textu smlouvy.

- Sankce budou uvedeny v Kč. Pokud uchazeč uvede výši sankce v jiných jednotkách (např. v % z ceny), bude hodnocen nulovým bodovým hodnocením.

11.6.	Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií

1. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

nejnižší cena v Kč

----------------------------------------- x 100

hodnocená cena v Kč

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria.

2. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit soulad uchazečem předloženého plánu jakosti, zpracovaného na konkrétní podmínky této veřejné zakázky, s používáním prvku 7.1. Plánování realizace produktu systému řízení jakosti včetně. Součásti hodnocení plánu jakosti bude i hodnocení kontrolního a zkušebního plánu. Podle příslušných ustanovení ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky ed. 2 01 0321 je v prvku 7. s názvem Realizace produktu v článku 7.1. Plánování realizace produktu výslovně uvedeno:

„Při plánování realizace produktu musí organizace určit, je-li to vhodné

- cíle jakosti a požadavky na produkt,

- potřebu vytvořit procesy a dokumenty a poskytnout zdroje, které jsou specifické pro produkt,

- požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu,

- záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky.

Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro fungování organizace. Dokument, ve kterém jsou specifikovány procesy systému managementu jakosti (včetně procesů realizace produktu) a zdroje, které se musí použít pro specifický produkt, projekt nebo smlouvu, se může nazývat plán jakosti.“.

Zadavatel bude hodnotit uchazečem zpracovaný plán jakosti upravený na konkrétní podmínky této veřejné zakázky tak, že sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kriteria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Pro objektivní sestavení pořadí nabídek zadavatel použije pomocné ohodnocení jednotlivých plánů jakosti v nabídkách uchazečů takto:

Zadavatel bude hodnotit samostatně každou z kapitol Plánu jakosti uchazeče (s výjimkou kapitol 4.2. Všeobecné požadavky; 4.2.1. Všeobecně, 4.2.2. Příručka jakosti a 8.1. Všeobecně – které v rámci Plánu jakosti nejsou hodnoceny) pětistupňovou hodnotící stupnicí a to takto:

Hodnocení 0 	V Plánu jakosti není zmínka o této kapitole normy

Hodnocení 25 	V Plánu jakosti je zmínka o této kapitole normy (v organizaci existuje a podle této části normy se rutinně postupuje)

Hodnocení 50 	V Plánu jakosti je částečná aplikace této kapitoly normy (organizace má pravděpodobně vypracovaný typový projekt PJ a bez ohledu na specifika zakázky ji uvede, ale k dopřesnění je nutno tuto kapitolu normy v PJ na konkrétní zakázku vytvořit po uzavření smlouvy)

Hodnocení 75 	V Plánu jakosti je tato kapitoly normy aplikována (Organizace aplikuje typový projekt PJ na zakázku), ale k jednoznačné aplikaci této kapitoly normy je nutné dopřesnění na konkrétní podmínky díla po uzavření smlouvy

Hodnocení 100 	V Plánu jakosti je tato kapitoly normy aplikována tak, že je ji možno aplikovat beze zbytku. Je pracovním postupem k řešení problémů použitelným pro všechny účastníky díla.  Postup dopřesnění na konkrétní podmínky díla po uzavření smlouvy je v ní specifikován. (dopřesnění se týká pouze detailů)

Takto stanovená bodová hodnocení každé z kapitol Plánu jakosti uchazeče (s výše uvedenou výjimkou) budou násobena závažností každé z kapitol Plánu jakosti a součtem výsledných bodových ohodnocení každé z kapitol Plánu jakosti uchazeče (s výše uvedenou výjimkou) bude stanoven výsledný součet bodových ohodnocení PJ a bude stanoveno pořadí nabídek v tomto dílčím hodnotícím kritériu.

Pro přiřazení objektivního výsledného bodového ohodnocení jednotlivých nabídek v tomto dílčím kritériu zadavatel využije výpočet pro stanovení výsledného bodové ohodnocení  podle vzorce:

100

výsledné bodové ohodnocení  =  PJ  x  ---------

PJ max

(kde PJmax je bodové hodnocení nejvýhodnější nabídky)

Takto stanovené hodnocení bude dále násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria.

3. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit výši hodinové sazby (HZS) v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

nejnižší HZS v Kč

----------------------------------------- x 100

hodnocená HZS v Kč

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 3. dílčího hodnotícího kritéria.

4. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit v jednotlivých subkritériích uchazečem nabízenou lhůtu realizace ve dnech. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

nejkratší lhůta plnění

--------------------------------------  x 100 x váha subkritéria

hodnocená lhůta plnění

Takto vypočtené hodnocení pro jednotlivá subkritéria bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 4. dílčího hodnotícího kritéria.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že výše uvedený výpočet hodnocení nepoužije v případě, že hodnotu nabídnutou uchazečem v rámci subkritéria bude považovat za zjevně nepřiměřenou. V takovém případě přiřadí zadavatel nabídce v rámci tohoto subkritéria 0 bodů. Tento postup bude odůvodněn ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

5. kritérium: 	Zadavatel bude hodnotit v jednotlivých subkritériích uchazečem nabízenou výši sankce v Kč. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

hodnocená sankce

----------------------------------------  x 100 x  váha subkritéria

nejvyšší sankce

Takto vypočtené hodnocení pro jednotlivá subkritéria bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 5. dílčího hodnotícího kritéria.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že výše uvedený výpočet hodnocení nepoužije v případě, že hodnotu nabídnutou uchazečem v rámci subkritéria bude považovat za zjevně nepřiměřenou. V takovém případě přiřadí zadavatel nabídce v rámci tohoto subkritéria 0 bodů. Tento postup bude odůvodněn ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

11.7.	Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným v odst. 11.6. nejvyšší počet bodů.

12. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

12.1.	Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet (kalkulaci) nabídkové ceny podle  sazebníku UNIKA (viz odst. 9.10.3.) a jednotlivé položky nabídkové ceny uvedl v Krycím listu nabídkové ceny. Pokud uchazeč nedodrží položkovou skladbu nebo neocení některou položku Krycího listu nabídkové ceny, bude zadavatel posuzovat nabídku uchazeče jako nevhodnou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona, která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.

12.2.	Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné zakázky podle Krycího listu nabídkové ceny bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek nabídkové ceny veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. 11.3.

12.3.	Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na vyhotovení podkladů, náklady na projednání, koordinaci, provozní náklady, pojištění, daně, kurzové rozdíly, autorská práva a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

12.4.	Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena vč. DPH. Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídkové ceny a do textu smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím listu nabídkové ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.

12.5. 	Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR.

12.6.	DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

13. Obchodní podmínky:

13.1.	Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.

13.2. 	Uchazeč má právo doložit v nabídce text dodatku ke smlouvě, kterým navrhuje případnou úpravu jednotlivých ustanovení textu smlouvy. Zadavatel však není povinen návrh dodatku smlouvy akceptovat.

13.3.	Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče  v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených) nebo v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

13.4.	Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

14. Platební podmínky:

14.1.	Zadavatel bude proplácet cenu průběžně s vazbou na věcné plnění  a na termíny plnění uvedené v textu smlouvy, tj. vždy k termínu splnění každé dílčí části předmětu plnění, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem.

14.2.	Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je termín předání a převzetí každé dílčí části předmětu plnění.

15. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:

15.1. 	Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

- Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

16. Technické podmínky:

Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a ve STUDII.

17. Varianty nabídky:

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

18. Požadavek na poskytnutí jistoty:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazeče, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Výše jistoty je stanovena na částku 1.000.000 Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou bankovní záruky. Platnost bankovní záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka (originál listiny) musí být součástí nabídky.

Vzhledem k rozhodovací praxi ÚOHS zadavatel originál listiny, kterou byla složena jistota, nevrací, neboť tato je součástí nabídky (viz § 68 odst. 2 zákona – součástí nabídky jsou dokumenty požadované zákonem a zadavatelem). Dokumentaci o veřejné zakázce vč. úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů musí zadavatel uchovat v souladu s ustanovením § 155 odst. 1 zákona po dobu 5 let. Pokud uchazeč bude přesto požadovat vrácení originálu listiny bankovní záruky, je to možné pouze v případě, že nabídka bude obsahovat originál listiny bankovní záruky a současně její úředně ověřenou kopii. V takovém případě zadavatel originál listiny vrátí, neboť v nabídce zůstane uložena úředně ověřená kopie listiny. Zadavatel upozorňuje, že pozdější doložení úředně ověřené kopie listiny do nabídky (po odevzdání nabídky) není možné.

Jistotu může poskytnout uchazeč formou peněžní částky složené na účet zadavatele u Komerční banky, a.s., č. ú. 27-0476400237/0100, variabilní symbol 60029333, specifický symbol IČ dodavatele (peněžní jistota). Uvolnění peněžní jistoty se řídí ustanovením § 67 zákona.

19. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:

19.1.	Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

  - Vítězný uchazeč je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce. Realizační tým musí mít zřízenou v průběhu realizace předmětu plnění kancelář na území ČR, nejlépe v místě plnění veřejné zakázky. O splnění této podmínky doloží uchazeč v nabídce čestné prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč podpisem smlouvy potvrdil, že zadavatel má právo v návaznosti na vzniklá autorská práva ke zpracovanému předmětu plnění disponovat se zpracovanou projektovou dokumentací a použít ji pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace a pro budoucí realizaci stavby.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení, že bude respektovat autorská práva ke zpracované STUDII a že se dohodl s autorem STUDIE na spolupráci při zpracování předmětu plnění. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložit v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč (budoucí zhotovitel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil formou čestného prohlášení závazek, že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek bude rovněž obsahovat právo přístupu Řídícího orgánu OP VaVpI v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění). Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že je povinen v rámci realizace předmětu plnění dodržet požadavky na publicitu stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 a v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VaVpI, a to ve všech dokumentech vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že si je vědom skutečnosti, že zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé a že s odstoupením od smlouvy ze strany zadavatele, pokud uvedené skutečnosti nastanou, souhlasí. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

  - Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že si je vědom skutečnosti, že jako účastník uzavřené smlouvy, pokud s ním bude smlouva uzavřena, má povinnost postupovat podle Pravidel. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

20. Obsah nabídky:

  - Nabídka musí obsahovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a další doklady specifikované zadávací dokumentací.

  - Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto:

- Krycí list nabídky

- Obsah nabídky

- Doklady o splnění kvalifikace

- Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Krycí list nabídkové ceny

- Výpočet nabídkové ceny

- Návrh smlouvy

- Plná moc poskytnutá zadavateli k ověřování údajů v nabídce

- Prohlášení podle § 68 odst. 2 zákona

- Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky

  - Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Výpočet nabídkové ceny podle odst. 11.1. bude v nabídce doložen též v datové podobě na datovém nosiči.

Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.

  - Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu listů nabídky.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Podmínkou zadavatele je, aby v nabídce byla doložena plná moc uchazeče, kterou zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče.

  - Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

21. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:

Obsah čl. 21 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení.

21.1. Uvolnění jistoty

Zadavatel uvolní peněžní jistotu uchazečům, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni bezodkladně po vyloučení.

Zadavatel uvolní peněžní jistotu uchazečům, jejichž nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější do 7 dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel uvolní peněžní jistotu uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější do 7 dnů po uzavření smlouvy.

K uvolnění jistoty složené formou bankovní záruky dochází ukončením doby platnosti listiny (tj. uplynutím doby platnosti listiny, která je na listině vyznačena bankou). Zadavatel originál listiny bankovní záruky nevrací. Zadavatel neposkytuje ani oznámení bance, která bankovní záruku vystavila, že nehodlá uplatňovat svá práva z bankovní záruky.

Pokud nabídka obsahuje v souladu s čl. 17 této zadávací dokumentace – textová část originál listiny bankovní záruky a současně její úředně ověřenou kopii, vrátí zadavatel originál listiny bankovní záruky na základě písemného vyžádání uchazeče. V takovém případě si odpovědný zástupce uchazeče nebo jiný zástupce uchazeče pověřený odpovědným zástupcem uchazeče na základě doložené plné moci vyzvedne originál bankovní záruky po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 2 originál listiny bankovní záruky osobně na adrese zastupujícího zadavatele proti podpisu. Zastupující zadavatel zašle originál listiny bankovní záruky uchazeči doporučeně poštou pouze na základě písemné žádosti uchazeče, ve které bude výslovně uveden požadavek uchazeče, že mu má být originál listiny bankovní záruky doručen poštou. Žádost musí být podepsána odpovědným zástupcem uchazeče. V takovém případě zadavatel neručí za případnou ztrátu listiny bankovní záruky při poštovní přepravě.

21.2. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude k dispozici k nahlédnutí všem uchazečům, kteří nebyli v zadávacím řízení vyloučeni, na adrese zastupujícího zadavatele, a to až do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Uchazeč musí o nahlédnutí do zprávy písemně požádat alespoň e-mailem na adresu zastupujícího zadavatele, aby bylo možné zdokladovat datum, ve kterém o nahlédnutí do zprávy požádal a telefonicky dohodnout s asistentkou termín, ve kterém hodlá do zprávy nahlédnout. Zastupující zadavatel umožní uchazečům nahlédnutí do zprávy kdykoliv od vyžádání (ještě tentýž den), hodinu nahlédnutí je třeba dohodnout telefonicky s asistentkou, a dále pak v pracovní dny od 8,00 hod. do 15,00 hod. Pokud uchazeč hodlá nahlédnout do zprávy, učiní tak v termínu, který si sám stanoví podle vlastního uvážení s ohledem na lhůty podle § 110 odst. 4 zákona. Zadavatel nenese odpovědnost za nedodržení lhůt podle § 110 odst. 4 zákona ze strany uchazeče, pokud uchazeč nevyužije včas svého práva nahlédnutí do zprávy.

21.3. Námitky proti úkonům zadavatele

Námitky proti úkonům zadavatele se podávají v souladu s ustanovením § 110 zákona výhradně na adresu zadavatele. Námitky doručené na adresu zastupujícího zadavatele se nepovažují za doručené zadavateli ve smyslu zákona.

21.4. Předložení čistopisu smlouvy

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy), který bude již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.

Vybraný uchazeč si může e-mailem na adrese s-investcz@s-investcz.cz vyžádat elektronickou podobu textu smlouvy.

Čistopis smlouvy bude ze strany vybraného uchazeče doplněn o doklady, které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy (pokud v zadávací dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny).

Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky.

21.5. Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 zákona povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, uzavře zadavatel v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí.

21.6. Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

Zadavatel je povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění.

Za zastupujícího zadavatele:

Ing. Eliška Kudělková

S – Invest CZ s.r.o.