Interní  P R O V Á D Ě C Í    P O K Y N

pro

A) VYÚČTOVÁNÍ

B) ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

dotací poskytnutých z PROGRAMU 233510 v roce 2006 městům a obcím, organizacím  a občanským sdružením na podporu rozvoje a obnovy zařízení sportu a tělovýchovy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) stanoví pro vyúčtování a pro závěrečná hodnocení dotací, které poskytlo v roce 2006 ze státního rozpočtu městům, obcím, organizacím a občanským sdružením (dále jen organizace) na podporu výstavby a obnovy zařízení určených pro tělovýchovu a sport  v rámci programů evidovaných v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen ISPROFIN-MF) pod číslem Programu 233510, následující postup:

| 1.0 | Finanční vztahy – obecně |
| --- | --- |
| 1.1 | Předmětem finančního vyúčtování a závěrečného hodnocení jsou výdaje určené na pořízení a zhodnocení, anebo na obnovu (opravy) majetku, realizované s pomocí dotací ze státního rozpočtu, které MŠMT poskytlo podle „Zásad MŠMT č.j. 23 353/2005-50“ na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku a podle podmínek určených dle Rozhodnutí MŠMT (dále také Rozhodnutí o registraci akce, Rozhodnutí o účasti SR na financování akce) vydaných k uvolnění dotace. |
| 1.2 | Příjemci dotací (dále jen investoři) předloží příkazy k úhradě faktur za práce a dodávky provedené v roce 2006 příslušné pobočce České spořitelny nejpozději do 15. prosince 2006. Podobně jako v roce 2005 nebude u bank realizujících platby ze státního rozpočtu zřizován žádný pozastávkový účet a převisy čerpání do roku 2007 nebudou, kromě individuálně MŠMT potvrzených, akceptovány. Postup platí jak pro úhrady z dotací přes ČNB (organizace RoPo), tak pro úhrady přes Českou spořitelnu, a.s. |
| 1.3 | Obecně se u Programu 233510 převod dotací roku 2006 ze státního rozpočtu do roku 2007 nepřipouští - Podmínky vydaných Rozhodnutí MŠMT to ani neumožňují. |
|  | Vyúčtování výdajů státního rozpočtu za rok 2006 poskytnutých na jednotlivé investiční akce registrované v databázi ISPROFIN-MF se provede pomocí statistického výkazu RZ-12/2006 (viz vzor Příloha č.1). Pokud některá organizace obdržela dotace na více než jednu akci, uvede v průvodním dopise počet předkládaných výkazů RZ-12/2006. Výkazy mají charakter závazného prohlášení a musí být také takto ze strany organizací chápány, řádně vyplněny a podepsány. Veškeré údaje budou uváděny v tis. Kč – bez desetinných míst! Výkazy budou na MŠMT sloužit jako podklad pro závěrečné zúčtování se státním rozpočtem za rok 2006 a k předběžné kontrole dodržení závazných ekonomických podmínek vydaných Rozhodnutím MŠMT (Připomíná se ustanovení bodu B-04 podmínek Rozhodnutí MŠMT). |
| 1.4 | Vyúčtování dotací se státním rozpočtem se vztahuje i na finanční zúčtování dobropisů na platby za práce a dodávky. Údaje o čerpání výdajů určených na každou jmenovitou akci (stavbu, investiční akci, opravu) v daném roce musí souhlasit s výpisy z příslušných účtů banky, včetně „dodatků“, a s údaji v účetnictví investora. |
| 1.5 | Zůstatky nečerpaných dotací (rozdíly mezi poskytnutou dotací a jejím skutečným čerpáním) nesmí být převáděny na účet příjemce dotace! Nečerpané zůstatky odvedou příslušné peněžní ústavy (ČNB,ČS a.s.) automaticky. |
| 2.0 | Výkaz k Vyúčtování investičních dotací |
| 2.1 | Výkaz RZ 12/2006 (Příloha č.1) |
|  | slouží k aktualizaci údajů ISPROFIN-MF (viz odst. 1.3) a je zároveň závazným prohlášením investora o skutečné bilanci nákladů a o jejich krytí u akce, na kterou byla poskytnuta dotace ve vykazovaném roce, a k porovnání s údaji registrovanými v Rozhodnutí MŠMT. Výkaz bude předložen samostatně za každou akci (stavbu, investiční akci, opravu), na kterou bylo vydáno Rozhodnutí MŠMT (a je tedy evidována jako samostatná položka v Registru MF s vlastním Evidenčním číslem). Každý jednotlivý výkaz musí být řádně potvrzen jménem a podpisem zpracovatele za přímého příjemce dotace (anebo za jeho střešní orgán, pokud je tento podle Rozhodnutí MŠMT příjemcem dotace). Každý výkaz musí být řádně a správně označen tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti o tom, k jaké akci se vztahuje. Název každé akce (stavby, investiční akce) a její Evidenční číslo je nutné striktně dodržovat tak, aby odpovídaly posledně platnému Rozhodnutí MŠMT a „Oznámení limitu výdajů SR“. V případě, že jde podle podmínek Rozhodnutí MŠMT o agregovaný soubor (SZNR, anebo agregace drobných staveb), postupuje se stejně, bez dalších podkladů (bez dílčích výkazů k jednotlivým položkám). Dále k Form. RZ-12/2006 |
|  | Veškeré údaje se uvádějí jen v tis.Kč Do údajů ve sl. Rozpočet 2006 budou uvedeny údaje podle vydaného Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, do údajů ve sl. Skutečnost 2006 budou uvedeny údaje podle skutečnosti zaznamenané do účetní evidence (Pokud legenda k některé položce bilance výdajů a zdrojů Výkazu RZ-12/2006 nebude vyhovovat potřebě, je její označení možné ve výkazu upravit). |
|  | Ve výkazech RZ-12/2006 u akcí, u kterých bylo vydaným Rozhodnutím MŠMT schváleno dokončení po roce 2006, bude zároveň podle potřeby a podle výsledků roku 2006 upraven návrh objemů pro rok 2007 tak, aby již odpovídal realitě. Pokud jsou u některé akce zaevidovány v ISPROFIN-MF (a ve vydaném Rozhodnutí MŠMT je to tak také potvrzeno) údaje o realizaci před rokem 2006, nesmějí být tyto údaje již měněny (údaje vyúčtování za běžný rok jsou pro ISPROFIN-MF závazné a za již ukončený rok neměnitelné). |
|  | Členění skutečných příjmů a výdajů na výkaze RZ-12/2006 musí odpovídat skutečné fakturaci a údajům zahrnovaným do účetnictví organizace. Pro dotace, které MŠMT v roce 2006 poskytlo městům a obcím, platí účelový znak 33549. |
| 2.3 | Organizace předloží toto vyúčtování dotace za r.2006 Výkazem RZ-12/2006 v termínu na MŠMT nejpozději do 12. ledna 2007 (je míněn termín předložení na MŠMT, nikoli termín odeslání!!!). |
| 2.4 | Pokud na některou investiční akci organizace obdržela, kromě dotací poskytnutých MŠMT,ještě jiný druh finanční pomoci ze státního rozpočtu (z jiného ministerstva anebo z odpovídající agentury – netýká se rozpočtu krajů a obcí), upozorní na tuto skutečnost, ještě samostatně v komentáři., kromě údaje ve Výkazu RZ-12/2006 |
| 3.0 | Závěrečné vyhodnocení dotací poskytnutých v r.2006 |
|  | Závěrečné vyhodnocení registrované (v ISPROFIN-MF) akce (stavby, investiční akce – jinak viz §12 Zák.č.218/2000 Sb., anebo opravy) je prováděno v souladu s § 8 Vyhl.č. 40/2001 Sb. vydané k § 13 odst. (4) – Zák.č.218/2000 Sb. Tímto Prováděcím pokynem je upřesněn postup uvedený v odd. 5-Zásad MŠMT Cílem řízení je vyhodnotit dodržení obecných podmínek daných Zák. č. 218/2000 Sb. ve znění Vyhl. č. 40/2001 Sb., se zřetelem ke konkrétním podmínkám MŠMT spojených s dotací poskytnutou na jmenovitou akci (stavbu, investiční akci, opravu) k vydanému Rozhodnutí MŠMT. |
| 3.1 | Řízení je prováděno v termínech, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (viz „termíny závěrečného vyhodnocení akce“ uvedených na titulní straně Rozhodnutí MŠMT). Nedodržení těchto termínů je ze strany MŠMT posuzováno jako nedodržení závazné podmínky, za které byla dotace poskytnuta. |

| 3.2 | Řízení je na straně MŠMT zahajováno na základě žádosti, předložené příjemcem dotace a dokumentace, kterou určuje Vyhl. č. 40/2000 Sb. v § 8 odst.(2), jinak viz dále, včetně formuláře PROGFIN 3, vyžadovaného Vyhl. č. 40/2001 Sb. (viz přílohy). Žádosti o zahájení řízení se všemi požadovanými doklady se předkládají ne dříve, než 1 kalendářní měsíc, před termínem stanoveným jako max. termín pro závěrečné vyhodnocení. |
| --- | --- |
|  | Rozsah dokumentace předkládané pro Závěrečné vyhodnocení (dotované) investiční akce je obecně určen § 8 odst. (2) Vyhl. č. 40/2001 Sb., v podmínkách MŠMT s požadavkem jmenovitě na předložení: - stručné zprávy o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti prostředků státního rozpočtu podle Rozhodnutí MŠMT o účasti státního rozpočtu (1x) - dokladů (kopií) v rozsahu seznamu příloh uvedených na PROTOKOLU MŠMT (viz dále) k závěrečnému vyhodnocení akce (1x) - návrhu PROTOKOLU MŠMT (2x) - formuláři PROGFIN 3 (2x) |
| 3.3 | PROTOKOL MŠMT k závěrečnému vyhodnocení akce (Přiznání státní dotace) |
|  | a formulář PROGFIN 3 (Vzor viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3) Obecně PROTOKOL MŠMT a PROGFIN 3 mají charakter závazného prohlášení, předkladatel ručí za správnost uváděných vstupních údajů, se všemi důsledky vyplývajícími z případně dodatečně zjištěných nesrovnalostí. Případné odchylky proti podmínkám ROZHODNUTÍ MŠMT budou řešeny podle stupně jejich závažnosti v souladu se Zák. č. 218/2000 Sb. PROTOKOLY MŠMT a PROGFIN 3 předkládá jako součást návrhu na zahájení řízení ten příjemce dotace, kterému bylo vydáno Rozhodnutí MŠMT, a to řádně vyplněné a doložené, ve dvojím vyhotovení, s adresováním na odbor 18 MŠMT. Všechna vyhotovení musí být opatřena podpisy statutárních zástupců dotčených organizací a úředními razítky, a to v originále (nikoliv tedy fotokopie!). Číselné údaje v PROTOKOLU MŠMT se vyplňují v tis. Kč, bez desetinných míst. Ve formuláři PROGFIN 3 se vyplňují pouze identifikační údaje (akce, investor atd.) a číselné údaje (v Kč!) ve sl. Systémové výdaje, investiční nebo neinvestiční (opravy) - ř.A4, B6 a B9, C6 a C9 případně rozdíl D 0 a totéž ve Sl. Souhrn (SUM). Jako Správce programu se uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ostatní údaje tohoto řádku se nevyplňují. Ostatní doklady (přílohy) se předkládají pouze v jednom vyhotovení. |
| 3.4 | K údajům uváděným v PROTOKOLE MŠMT (2). |
|  | Identifikační údaje (2.1) akce, uvedené v PROTOKOLU, musí přesně odpovídat údajům uvedeným v platném (poslední, konečné znění, po případných dodatcích) Rozhodnutí MŠMT. Příjemcem dotace, resp. konečným příjemcem, jsou míněny subjekty dotčené řízením o poskytnutí dotace, jinak viz Rozhodnutí MŠMT. |
|  | Jako Údaje akce Celkem (2.2) jsou míněny registrované údaje (údaje v Rozhodnutí MŠMT) kumulované od počátku akce do jejího ukončení. Obdobně údaje o dotacích poskytnutých z rozpočtu, Dotace MŠMT na akci Celkem. K těmto údajům je prováděno vyúčtování ve sloupci Skutečnost jako údajů pro hodnocení dodržení Obecných podmínek Rozhodnutí MŠMT, tzn. pro hodnocení podílu poskytnuté dotace ze státního rozpočtu ve vztahu k ostatním finančním zdrojům. Veškeré hodnotové údaje (v tis.Kč) musí odpovídat předloženému Výkazu RZ-12/2006. |
|  | Jako údaje Poslední dotace (2.3) jsou míněny registrované údaje posledního roku realizace akce, ve kterém byla dotace poskytována (r. 2006). Náklady v roce 2006 celkem – se dokládají řádně podepsaným soupisem faktur (anebo pouze kopiemi faktur, pokud je jich méně než 5 ks) s uvedením dodavatele, termínu a obsahu plnění a cenou dodávky, díla (viz požadavek Přílohy návrhu PROTOKOLU) a kopiemi dokladů o jejich úhradě, a jejich součet musí odpovídat údajům Výkazu RZ-12/2006. Hodnotové údaje jsou uváděny v tis. Kč. |
|  | Jako Projektované parametry (2.4) jsou uváděny pouze ty, které byly zaregistrovány a jsou uvedeny v Rozhodnutí MŠMT. V případě agregovaných souborů SZNR (anebo drobných staveb) je k těmto parametrům dokládána ještě samostatná specifikace položek agregovaného souboru (v členění odpovída-jícímu Rozhodnutí MŠMT anebo údajům uvedeným na rubu Oznámení limitu výdajů). |
|  | Přílohy návrhu PROTOKOLU MŠMT (2.5) Příjemce dotace není oprávněn se v podkladech pro závěrečné vyhodnocení akce odvolávat na Výkaz RZ-12/2006, který předložil již dříve k zúčtování dotace za rok 2006, ale je povinen jej předložit znovu (kopie) jako samostatnou přílohu. Cílem předkládaných příloh je doložit, že příjemce dotace podmínky s dotací spojené dodržel. Příjemce dotace proto sám, ve vlastním zájmu, zváží potřebu předložit i jiné doklady a písemností kromě těch, které jsou ve Vzoru PROTOKOLU MŠMT vyjmenovány. |
|  | Stručnou zprávu – Komentář (2.6) o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti prostředků státního rozpočtu podle Rozhodnutí MŠMT uvede příjemce dotace do návrhu PROTOKOLU MŠMT, do části vyhrazené pro KOMENTÁŘ (anebo, pokud to omezený prostor nedovolí, jako samostatně potvrzenou přílohu). Zpráva by měla obsahovat závazné prohlášení o tom, že výchozí podmínky spojené s dotací byly dodrženy, případně důvody a okolnosti, které způsobily či znemožnily jejich dodržení. |
| 4.0 | # Zvláštní ustanovení a informace |
| 4.1. | MŠMT si vyhrazuje právo tento postup doplnit, pokud si to některá ustanovení obecných prováděcích pokynů pro zúčtování dotací za rok 2006 (jejichž vydání je očekáváno až v průběhu měsíce prosince) vyžádají. |
| 4.2 | Na straně MŠMT jsou za metodické řízení a za konečné zpracování údajů za tuto oblast dotací zodpovědni Ing. Vronský, tel. 257 193 343, a Ing. Botek, tel. 257 193 477. |
| 4.3 | MŠMT (vronsky@msmt.cz; leos.botek@msmt.cz) zašle potřebné formuláře RZ-12/2006, PROTOKOL MŠMT a PROGFIN 3 v digitální formě (bianco) na e:-mailovou adresu každého příjemce dotace, pokud si to zvlášť vyžádá. Kromě toho je tento pokyn a jeho přílohy zveřejněn na internetové adrese: www.msmt.cz/Mládež a tělovýchova/Sport a tělovýchova/Dotace/Investiční/Dokumenty. Na druhou stranu nebude MŠMT výkazy zaslané v digitální formě přijímat a jako pravoplatné uznávat. |

- V Praze dne 1. listopadu 2006.

- Ing. Michal Pilin

ředitel odboru reprodukce majetku

Přílohy:

Vzory RZ-12/2006 (Příloha č. 1),

formulář PROTOKOL MŠMT (Příloha č. 2),

formulář PROGFIN 3 (Příloha č. 3).